ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 21.11.2018

м. Ромни

| Про стан виконання рішення виконкому міської ради від 16.05.2018 № 55 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту  4 пункту 2.3 параграфу 2 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ :

- Узяти до відома інформацію заступника начальника управління житлово-комунального господарства Тарасова О.І. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 55 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств  «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР» (додається).

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 55 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств  «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР».

Розробник проекту: Тарасов О.І. - заступник начальника управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради, за адресою: вул. Аптекарська, 19, за телефоном 5-32-73, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконкому міської ради від 16.05.2018 № 55  «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР»

Управлінням житлово-комунального господарства було закуплено покрівельний матеріал «бікроеласт сланець сірий» в кількості 5000 м кв. (500 рулонів) на загальну суму 99 500 грн., який було розподіленоміж підприємствами відповідно до загальної площі дахів будівельз м’яким покриттям, які перебувають на їх утриманні та балансі, таким чином: комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» – 1000 м кв. (100 рулонів), приватне підприємство «Наш Дім» – 700 м кв. (70 рулонів), приватне підприємство«Житло-Сервіс» –700 мкв. (700 рулонів), приватне підприємство«Марс» – 700 м кв. (70 рулонів), комунальне підприємство«Ромникомунтепло»РМР» – 1250 м кв. (125 рулонів), комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс»РМР»  – 650 м кв. (65 рулонів).

Цими підприємствамибуло виконано ремонт м’яких покрівель відповідно до дефектних актів.Загальна площа ремонту становить 2000 м кв.

Комунальним підприємством«Ромникомунтепло»РМР» відремонтовано покрівлі 7 котелень за адресами: вул. Пушкіна, 9, вул. Монастирська, 6, вул. Полтавська, 32, б-р Московський, 24, вул. Горького, 168, вул. Маяковського, 74, вул. Конотопська, 46. Загальна площа ремонту становить 1250 м кв.

Комунальним підприємством «Ромнитеплосервіс»РМР» відремонтовано покрівлі 2 котелень за адресами: вул. Прокопенка, 43, Щербакова, 14. Загальна площа ремонту становить 650 м кв.

Комунальним підприємством «Житло-Експлуатація» відремонтовано покрівлі 13 житлових будинків за адресами: вул. Маяковського, №№ 67, 69, вул. Гетьмана Мазепи, 43, 2 пров. Полтавської, 2, вул. Київська, №№ 88, 82, 84, вул. Полтавська, №№ 129, 119а, вул. Горького, 248а, вул. Всіхсвятська, 37, Сумська, 1г  Загальна площа ремонту становить 930 мкв. Не використано 70 мкв. (7 рулонів) покрівельного матеріалу. Роботи по заміні цим матеріалом окремих місць покрівлі буде виконано при сприятливих погодних умовах у 2019 році.

Приватним підприємством «Наш Дім» відремонтовано покрівлі 6 житлових будинківза адресами: вул. Руденка, 32, вул. Вознесенська, 23, вул. Соборна, 24, вул. Коржівська, №№ 65,113, вул. Петра Калнишевського, №№ 22, 35. Загальна площа ремонту становить 700 м кв.

Приватним підприємством «Житло-Сервіс» відремонтовано покрівлі 7 житлових будинків за адресами:вул. Соборна, 9, вул. Гостиннодвірська, №№ 12а, 12, 14, б-р Шевченка, 15, вул. Коржівська, 88, вул. Аптекарська, 1. Загальна площа ремонту становить 700 м кв.

Приватним підприємством «Марс» відремонтовано покрівлі 4 житлових будинків за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, 51а, б-рСвободи, №№ 2, 26, вул. Аптекарська, 10. Загальна площа ремонту становить 700 м кв.

Виконання робіт перевірено та прийнято технічною комісією управління житлово-комунального господарства з оформленням актів виконаних робіт (КБ-2в).

Пропозиції

Пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 55 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР».

Заступник начальника управління

житлово-комунального господарства 					О. ТАРАСОВ

ПОГОДЖУЮ

Заступник міського голови						Є. ЛУЗАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету

«Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР»

Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд виконкому міської ради пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2.4 параграфу 2 розділу 15 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням Виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 № 77 в зв’язку з перевіркою актів виконаних робіт використання підприємствами покрівельного матеріалу, який був закуплений управлінням житлово-комунального господарства.

Проект не було розміщено на офіційному веб-сайті міста в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації», у зв’язку з перевіркою наданих актів виконаних робіт підприємствами  з фактично виконаними об’ємами.

З метою належної підготовки будинків і котелень до осінньо-зимового періоду та розподілу покрівельного матеріалу між підприємствами по обслуговуванню житлового фонду і комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР» дане рішення слід розглянути на черговому засіданні виконкому міської ради, що планується в листопаді 2018 року.

Заступник начальника управління

житлово-комунального господарства                                                           О. ТАРАСОВ

Погоджено

Заступник міського голови                                                                              Є. ЛУЗАН