# ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

| 17.10.2018 | Ромни | № _______ |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році».

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 у зв’язку з невиконанням поточного ремонту автомобільної дороги на вул. Горького.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за адресою: вул. Аптекарська, 19, за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 було затверджено титульні списки на проведення у 2018 році поточного ремонту автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста.

На цей час відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів з підрядними організаціями виконано поточний ремонт автомобільних доріг:

- на вул. Пушкіна площею 1517,5 м² на суму 454392,46 грн., виконавець робіт – ТОВ "Містобудування Інвест ЛТД";

- на вул. Римаренків площею 1484 м² на суму 653679 грн., виконавець робіт – ТОВ "Містобудування Інвест ЛТД";

- на вул. Щербакова площею 576 м² на суму 351299  грн., виконавець робіт – ТОВ "Містобудування Інвест ЛТД".

27.07.2018 було оголошено тендер на виконання поточного ремонту автомобільної дороги на вул. Горького. У зв’язку з недостатньою кількістю учасників торги було визнано такими, що не відбулися. 12.09.2018 було повторно оголошено тендер, кінцевий термін подання пропозицій – 15.10.2018.

Пропозиції

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році» у зв’язку у зв’язку з невиконанням поточного ремонту автомобільної дороги на вул. Горького.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році»

Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд виконавчого комітету пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2.4 параграфу 2 розділу 15 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням Виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 № 77 і його необхідно розглянути на засіданні виконавчого комітету, що відбудеться 17 жовтня 2018 року.

На підставі вищевикладеного просимо розмістити проект рішення на офіційному веб-сайті міста.