ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду 19.09.2018

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» (додається).

- Комунальним підприємствам «Ромникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.) вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 54.

Розробник: Гавриленко О.Г., головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства

Зауваження та пропозиції надавати до 18.09.2018  за тел. 5-42-86 чи електронну адресу: zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»

Комплексна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років станом на 19.09.2018 виконано на 91%.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано роботи по ремонту покрівель на 81%, внутрішньодомових опалювальних систем на 89%, систем холодного водопостачання на 96%, енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 90%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів становить 89%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» виконано  гідровипробування теплових мереж на 100%, повірку лічильників газу на 100%, повірку коректорів газу на 100%, повірку контрольно-вимірювальних приладів на 97%, підготовку  котелень на 91% (20 із 22), ревізію і ремонт електрообладнання на котельнях згідно із графіком на  89%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів становить 96%.

Залишається проблемним забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» РМР» і «Ромнитеплосервіс» РМР».

Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ станом на 19.09.2018:

Кредиторська заборгованість

| Назва підприємства, якому заборговано | Сума заборгованості, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Бюджет Інші | Усього |
| КП «Ромникомунтепло» |  |  |  |
| НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 1424,1 | 14028,0 | 15452,1 |
| ПАТ «СУМИГАЗ» |  |  | -116,3 |
| ПАТ «Укрнафта» |  |  | 0,0 |
| Усього |  |  | 15335,8 |
| КП «Ромнитеплосервіс» |  |  |  |
| НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 1257,0 | 0,0 | 1257,0 |
| ПАТ «СУМИГАЗ» |  |  | 0,0 |
| ПАТ «Укрнафта» |  |  | 0,0 |
| Усього |  |  | 1257,0 |
| РАЗОМ |  |  | 16592,8 |

Дебіторська заборгованість

| № зп | Назва підприємства | Сума заборгованості, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Усього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло | 2911,42 | 1512,65 | 2648,51 | 98,93 | 7171,5 |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс» | 917,0 | 298,0 | 101,5 | 154,0 | 1470,5 |
|  | Разом | 3828,42 | 1810,65 | 2750,01 | 252,93 | 8642,0 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення – дочірніми підприємствами «Аква-сервіс» і «Сток-сервіс» приватного підприємства «Еліпс» виконано ремонт водопровідних мереж на 93%, ремонт каналізаційних мереж на  89%, підготовку насосних станцій на 93%, підготовку каналізаційних очисних споруд на 80%, підготовку свердловин на 90%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів становить 89%.

Утримання доріг

Виконано капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг загальною площею 5,33 тис. м2   на суму 7167,8 тис. грн.

Заготовлено 0,68 тис. т протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Висновки і пропозиції

Залишається проблемним забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» РМР» і «Ромнитеплосервіс» РМР».

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту протокольного рішення виконавчого комітету міської ради про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»

Проект рішення розроблено з метою контролю виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

На виконання пункту 2 протокольного рішення виконавчого комітету Роменської міської ради № 37/8  від 15.08.2018 «Про питання, що виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради 19.09.2018» на засіданні виконавчого комітету, що відбудеться 19 вересня цього року, необхідно розглянути в порядку контролю рішення від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

Повна інформація про виконання заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, за звітній період, надійшла до управління житлово-комунального господарства 04 серпня 2018 року.

У зв’язку з необхідністю оперативного прийняття відповідного рішення, його проект не було розміщено на офіційному веб-сайті міста в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».