ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 16.05.2018

м. Ромни

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів комунального господарства у 2017 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 2, 3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів комунального господарства у 2017 році».

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів комунального господарства у 2017 році».

Розробник проекту: Шевченко О.П. - начальник управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради, за адресою: вул. Аптекарська, 19, за телефоном 5-32-73, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів комунального господарства у 2017 році»

У порядку контролю інформацію про стан виконання рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 було заслухано на засіданні виконкому 20.02.2018.

У зв’язку з невиконанням у повному обсязі капітального ремонту м'якої покрівлі даху будинку за адресою: вул. Руденка, 8 а рішення було залишено на контролі.

На цей капітальний ремонт було виділено 300 000,00 грн., освоєння коштів становить 249 374 грн.; ФОП Наливайком Ю.В. відремонтовано 575 м2 покрівлі даху.

У зв’язку з кошторисним призначенням на листопад 2017 року і несприятливими погодними умовами не вдалося виконати роботи в повному обсязі.

Міським бюджетом на 2018 рік не передбачено кошти на продовження робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт м'якої покрівлі даху по вул. Руденка 8а в м. Ромни Сумської області».

Пропозиції

Пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів комунального господарства у 2017 році» у зв’язку з тим, що міським бюджетом на 2018 рік не передбачено кошти на продовження робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт м'якої покрівлі даху по вул. Руденка 8а в м. Ромни Сумської області».

Начальник  управління

житлово-комунального господарства				            	О.П. Шевченко

Погоджено

Заступник міського голови 	                     Є.С. Лузан

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів комунального господарства у 2017 році»

Проект рішення підгото

влено і вноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2.4 параграфу 2 розділу 15 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням Виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 № 77, оскільки  для підготовки інформації по виконанню рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 46 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів комунального господарства у 2017 році» використовувалися дані за 2017 рік.

На підставі вищевикладеного просимо розмістити проект рішення на офіційному веб-сайті міста.

Погоджено

Начальник управління житлово-

комунального господарства 				                            О.П. Шевченко

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови				                     	     Є.С. Лузан

«___»_______________ 2018