ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| Дата розгляду: 21.02.2018 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 45 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2017 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 2,3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Губки М.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 45 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2017 році».

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 45 у зв’язку з невиконанням у повному обсязі капітального ремонту автомобільної дороги на вул. Терновецькій.

Розробник проекту: Ломакович І.В., в.о начальника управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном 5-42-86 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету від 15.03.2017 № 45 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2017 році»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.06.2017 № 45 було затверджено титульні списки на проведення у 2017 році капітального, поточного (ямкового) ремонту автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг.

Станом на 01.01.2018 відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів з підрядними організаціями виконано:

капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Київській площею 15461 м² на суму 2733098 грн., виконавець робіт – ТОВ «Укрєвробуд Плюс»;

капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дудіна площею 8810 м² на суму 4502210 грн., виконавець робіт – ТОВ «Укрєвробуд Плюс»;

капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Гетьмана Мазепи площею 5076,7 м² на суму 3070823 грн., виконавець робіт – ТОВ «Укрєвробуд Плюс»;

капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького площею 240 м² на суму 106 грн., виконавець робіт – ТОВ «Укрєвробуд Плюс»;

капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг по вул. Київській, 84 площею 442 м² на суму 276649 грн., виконавець робіт – ТОВ "ІНВЕСТБУД ПЛЮС";

капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг по 2 пров. Гетьмана Мазепи, 2 площею 1527 м² на суму 908524 грн., виконавець робіт – ТОВ "ІНВЕСТБУД ПЛЮС";

капітальний ремонт тротуарів по вул. Коржівській площею 160 м² на суму 363464 грн., виконавець робіт – ТОВ «Сумибудхолд»;

поточний (ямковий) ремонт 6117м² автомобільних доріг загального користування на вулицях: Київська, Полтавська, Коржівська, Маяковського, Соборна, Аптекарська, Тельмана, Гетьмана Мазепи, Пушкіна, Сумська, Червона, Вознесенська, Петра Калнишевського; на кругу вулиць Калнишевського, Шевченка, Гостиннодвірської; у 2 пров. Червоної, бульварах: Свободи, Шевченка, Московський, проїзної частина мосту через р. Сула на вул. Покровський узвіз на суму 2232952 грн., виконавець робіт – ТОВ «Укрєвробуд Плюс»;

улаштування 42185 м² вирівнювальних шарів ґрунтових доріг без підсипки на вулицях: Декабристів, Чернишевського, Западинська, Редькіна, Варчука, Гагаріна, Братів Баклай, Берегова, у 2 пров Сумської на суму 41831,74 грн., виконавець робіт – комунальне підприємство  «Комбінат комунальних підприємств»;

улаштування 412,78 м3 вирівнювальних шарів ґрунтових доріг з підсипкою на вулицях: Пригородська, Деревська, Берегова, Петропавлівська, Западинська, Петра Вовни, Мічуріна,  Петровського, Братів Потебні, Троїцька, Чернишевського, Ковпака, Чехова, Українська, Ремінця; у провулках: 2 Полтавської, 1 Полтавської,  2 Гетьмана Мазепи, 1 Київської, 1 Аптекарської¸ 2 Пархоменка, 1 Силенка, 4 Франка, 3Адмірала Лозовського  на суму 244661 грн., виконавець робіт – ФОП Лавренко;

улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, ширина осьової лінії 100 мм, товщина шару нанесення 0,54 мм, протяжність 3,5 км, улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, площею 953 м² на суму 195693,4 грн., виконавець робіт – філія  "Дорбудсервіс" ДП "Сумський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України".

Відповідно до договору про капітальний ремонт автомобільної дороги на вул. Терновецькій фінансування робіт передбачено у два етапи: у 2017 році на суму 1817000 грн.,  у 2018 році на суму 1932000 грн. Виконавцем робіт – ТОВ «Укрєвробуд Плюс» у 2017 році освоїно кошти в повному обсязі.  Роботи буде продовжено.

Пропозиції

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017 № 45 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2017 році» у зв’язку із продовженням робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги на вул. Терновецькій.

.

Погоджено

В.о. начальника  управління

житлово-комунального господарства РМР 					І.В. Ломакович

Заступник міського голови 	                     Є.С. Лузан