ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 15.11.2017

м. Ромни

| Про стан виконання рішення виконкому міської ради від 19.07.2017 № 103 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 параграфу 2 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ :

- Узяти до відома інформацію заступника начальника управління житлово-комунального господарства Ломакович І.В.  про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017 № 103  «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР» (додається).

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017 № 103 у зв’язку з його виконанням.

Розробник проекту: Губка М.М. - начальник управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради, за адресою: вул. Аптекарська, 19, за телефоном 2-17-77, електронною поштою: uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконкому міської ради від 19.07.2017 № 103  «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР»

Управлінням житлово-комунального господарства було закуплено покрівельний матеріал бікроеласт ХКП 4.0 сланець сірий в кількості 2000 м кв. (200 рулонів) на загальну суму 74599,20 грн., який було розподілено між підприємствами відповідно до загальної площі дахів будівель з м’яким покриттям, які перебувають на їх утриманні та балансі, таким чином: комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» – 250 м кв. (25 рулонів), приватне підприємство «Наш Дім» – 300 м кв. (30 рулонів), приватне підприємство «Житло-Сервіс» –250 м.кв. (25 рулонів), приватне підприємство «Марс» – 250 м кв. (25 рулонів), комунальне підприємство «Ромникомунтепло» РМР» – 650 м кв. (65 рулонів), комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс» РМР»  – 300 м кв. (30 рулонів).

Цими підприємствами виконано ремонт м’яких покрівель відповідно до дефектних актів. Загальна площа ремонту становить 2000 м. кв.

Комунальним підприємством «Ромникомунтепло» РМР» відремонтовано покрівлі 7 котелень за адресами: вул. Пушкіна, 9, вул. Монастирська, 6, вул. Полтавська, 32, б-р Московський, 24, вул. Горького, 168, вул. Маяковського, 74, вул. Конотопська, 46. Загальна площа ремонту становить 650 м кв.

Комунальним підприємством «Ромнитеплосервіс» РМР» відремонтовано покрівлі 2 котелень за адресами: вул. Прокопенка, 21, Щербакова, 14. Загальна площа ремонту становить 300 м. кв.

Комунальним підприємством «Житло-Експлуатація» відремонтовано покрівлі 7 житлових будинків за адресами: вул. Всіхсвятська, 37, вул. Гетьмана Мазепи, 43, 2 пров. Полтавської, 2, вул. Маяковського, №№ 67, 69, вул. Київська, 88, вул. Полтавська, 129. Загальна площа ремонту становить 250 мкв.

Приватним підприємством «Наш Дім» відремонтовано покрівлі 5 житлових будинків за адресами: вул. Руденка, 32, вул. Вознесенська, 23, вул. Соборна, 24, вул. Коржівська, 65, вул. Аптекарська, 21. Загальна площа ремонту становить 300 м кв.

Приватним підприємством «Житло Сервіс» відремонтовано покрівлі 5 житлових будинків за адресами:вул. Соборна, 9, вул. Гостиннодвірська, №№ 12а, 12, вул. 14, б-р Шевченка, 15. Загальна площа ремонту становить 250 м. кв.

Приватним підприємством «Марс» відремонтовано покрівлі 4 житлових будинків за адресами:2 пров. Гетьмана Мазепи, 2, б-р. Свободи, 2, вул. Аптекарська, 10. Загальна площа ремонту становить 250 м кв.

Виконання робіт перевірено та прийнято технічною комісією управління житлово-комунального господарства з оформленням актів виконаних робіт (КБ-2в).

Пропозиції

Пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради 19.07.2017 № 103 у зв’язку з його виконанням.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету

«Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР»

Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд виконкому міської ради пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2.4 параграфу 2 розділу 15 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням Виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 № 77 в зв’язку з перевіркою актів виконаних робіт використання підприємствами покрівельного матеріалу, який був закуплений управлінням житлово-комунального господарства.

Проект не було розміщено на офіційному веб-сайті міста в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації», у зв’язку з перевіркою наданих актів виконаних робіт підприємствами  з фактично виконаними об’ємами.

З метою належної підготовки будинків і котелень до осінньо-зимового періоду та розподілу покрівельного матеріалу між підприємствами по обслуговуванню житлового фонду і комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР» дане рішення слід розглянути на черговому засіданні виконкому міської ради, що планується в листопаді 2017 року.

Начальник управління

житлово-комунального господарства РМР 					М.М. Губка

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови				  			Є.С. Лузан

13.11.2017