ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду 17.05.2017

| Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо- зимовий період 2017-2018 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Губки М.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (додається).

- Створити міський штаб з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років (додаток 1).

2.1. Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

- Затвердити Заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаток 2).

- Керівникам підприємств, установ та організацій міста:

1) до 02.10.2017 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

2) до 01.06.2017 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років кожного об’єкту;

- Управлінню житлово-комунального господарства (Губка М.М.) до 14.07.2017 спільно з відділом надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій міста.

- Керівникам підприємств - надавачів комунальних послуг спільно з управлінням економічного розвитку запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

- Керівникам підприємств по обслуговуванню житлово-комунального фонду та теплопостачальних підприємств до 11.09.2017 завершити ремонтні роботи будинкових теплових мереж, провести додаткове їх випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

- Керівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету міста, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

- Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання, на відомчих газових котельнях, резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

- Керівникам комунальних підприємств «Рмникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.) до 01.09.2017 вжити заходів щодо погашення боргів за використаний природний газ.

- Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.), дочірнього підприємства «Аква-Сервіс» приватного підприємства «Еліпс» (Агаханян А.А.) забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та чинного законодавства.

- Директору Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» Постолу В.В. протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів міста без попередження користувачів.

- Комбінату комунальних підприємств (Стогній О.А.) до 31.05.2017 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг в зимовий період.

- Управлінню житлово-комунального господарства (Губка М.М.) інформувати про виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові у червні, липні, серпні 2017 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2017 року і травні 2018 року.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку  підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Яременка І.О.

Розробник: Гавриленко О.Г., головний спеціаліст - енергоменеджер  управління житлово-комунального господарства

Зауваження та пропозиції надавати до 16.05.2017  за тел. 2-17-78 чи електронну адресу: uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

На 17.05.2017 загальний відсоток виконання запланованих робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років склав 100%. Опалювальний період пройшов стабільно, без аварійних ситуацій.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано такі роботи: ремонт внутрішньодомових опалювальних систем на 100%, ремонт систем холодного водопостачання на 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 100%.

Виконання запланованих робіт склало 100%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» підготовку до осінньо-зимового періоду проведено згідно із графіком і виконано на 100%.

На сьогодні актуальною залишається заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ:

Кредиторська заборгованість

| № з/п | Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ на дату інформації тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Бюджет, Інші | Всього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло” |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 1403,94 | 13376,76 | 14780,7 |
|  | ПАТ «СУМИГАЗ» | 735,81 |  | 735,81 |
|  | ПАТ «Укрнафта» | 462,06 |  | 462,06 |
|  | Всього |  |  | 15978,57 |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс” |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 853,8 | 74,0 | 927,8 |
|  | ПАТ «СУМИГАЗ» | 20,7 |  | 20,7 |
|  | НГВУ «Охтирканафтогаз» | 105,7 |  | 105,7 |
|  | Всього |  |  | 1054,2 |
|  | Разом |  |  | 17032,77 |

Дебіторська заборгованість

| № з/п | Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію на дату інформації тис. грн.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Всього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло» | 1961,26 | 4167,77 | 481,40 | 165,61 | 6776,04 |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс» | 600,2 | 300,4 | 6,5 | 213,5 | 1120,6 |
|  | Разом | 2561,46 | 4468,17 | 487,9 | 379.11 | 7896,64 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення підготовку до осінньо-зимового періоду виконано на 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 4 одиниць:

КАМАЗ-піскорозкидач із відвалочним обладнанням,

МТЗ-82 з плужно-щіточним обладнанням,

Т-150 з  відвалочним обладнанням,

МТЗ-80 (Борекс) навантажувач посипкового матеріалу.

Було заготовлено 2,14 тис. т протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Не виконано такі заплановані заходи:

пункт 10 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):  комунальним підприємством «Ромникомунтепло» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 року № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну його дії.

Підготовлено і подано на розгляд виконкому проект рішення «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років».