# ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| 15.02.2017 |  |
| --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2016 № 103 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2016 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 2,3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію т. в. о. начальника управління житлово-комунального господарства Ломакович І.В.  про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2016 №  (103 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2016 році» додається).

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2016 № 103.

Розробник проекту: Ломакович І.В. т.в.о. начальника УЖКГ

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 14.02.2017 за тел. 2 17 78 та за електронною поштою: uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету від 15.06.2016 № 103 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2016 році»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.06.2016 № 103 було затверджено титульні списки на проведення у 2016 році будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлового фонду і об’єктів комунального господарства.

Станом на 01.01.2017 відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів з підрядними організаціями виконано:

капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання приміщення на б-рі Шевченка, 8  відремонтовано 60 м пог. водопровідних мереж, сума 35714,74 грн., виконавець робіт ПП «ЕКОНІНБУД»;

капітальний ремонт ліфтів у будинку на б-рі Свободи, 2 (під’їзди 1, 2, 3) кількість ліфтів 3, виконано робіт на суму 245021,68  грн., виконавець робіт – ТОВ «Міськсумиліфт»;

капітальний ремонт житлового фонду соціального призначення за адресою: вул. Гостиннодвірська, 14/38, виконано робіт на суму 29821,00 грн., виконавець робіт – ФОП Степаненко В.П.;

капітальний ремонт стиків панелей багатоквартирних будинків (співфінансування) на вул. Гостиннодвірській, 12, 12 А, 14, 14 А; вул. Петра Калнишевського, 35; вул. Руденка, 32; вул. Всіхсвятській, 37; вул. Маяковського, 69; вул. Гетьмана Мазепи, 57, 51 А, 71, відремонтовано 1028 м пог. на суму 99282,82 грн., виконавець робіт – ТОВ «СУМИАЛЬТЕРБУД»;

реконструкція житлового будинку на вул. Римаренків, 4, у зв’язку з неотриманням технічних умов для приєднання до електричних мереж від ПАТ «Сумиобленерго» кошти не використано;

капітальний ремонт інженерних мереж приміщення архівного відділу на вул. Миколаївській, 12, виконано робіт на суму 49898,81 грн., виконавець робіт  – ФОП Наливайко Ю.В.;

капітальний ремонт комунальної власності на вул. Соборній, 13, на суму 152192,73 грн.: виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 84710,00 грн., виконавець робіт ФОП Наливайко Ю. В.; управлінням житлово-комунального господарства виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 13, на суму 67482,73 грн.,  виконавець –робіт ПП «СУМИ-ЮЖАНА»;

капітальний ремонт теплових мереж: виконано робіт на 15907,00 грн., управлінням житлово-комунального господарства виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Сумська, 1 в м. Ромни Сумської області», виконавець робіт – ТОВ «СумиШІК»;

капітальний ремонт водопровідних мереж на Процівському водозаборі: відремонтовано 49 м пог. на суму 125278,81 грн., виконавець робіт – приватна фірма «БУДТЕХСЕРВІС»;

капітальний ремонт контейнерних майданчиків: 3 майданчики, виконано робіт на суму 34000,00 грн., виконавець робіт – ФОП Ліщинський Д.В.;

капітальний ремонт каналізаційного колектора на вул. Залізничній, виконано робіт на 466225,89 грн., виконавець робіт – ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

будівництво станції знезалізнення: виконано робіт на суму 26021,40 грн., виконавець робіт – приватна фірма «БУДТЕХСЕРВІС;

будівництво автобусних зупинок: вул. Полтавська – «МРЕО», «Школа №7», вул. Горького – магазин «Нива», вул. Соборна – «Прокуратура», вул. Дудіна – «Промбуд», виконано робіт на суму 50000,00 грн., виконавець робіт – ФОП Матюшенко О.В.;

будівництво магістральної водопровідної мережі від вул. Западинської до вулиці Берегової, побудовано 37 м пог. водопровідних мереж, виконано робіт на суму 92711,76 грн., виконавець робіт – ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

будівництво водопроводу на вулицях Полтавській і Гоголя, побудовано 230 м пог., виконано робіт на суму 353902,29 грн., виконавець робіт – ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста (вул. Соборна) (співфінансування із проекту ДФРР), виконано робіт на 350757,38 грн., виконавець робіт – будівельномонтажне підприємство «ЛЕБЕДИНПРОМБУД»;

реконструкція пішохідного переходу на вул. Всіхсвятській, виконано коригування кошторисної документації на суму 7780,50 грн., виконавець робіт – Сумська філія Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»;

реконструкція котельні на вул. Конотопській (виготовлення ПКД), виконано робіт на суму 30000,00 грн., виконавець робіт – ОАО «Енергоаудит-К»;

реконструкція котельні на вул. Полтавській, 32 (співфінансування із проекту ДФРР), встановлено котел для використання альтернативного виду палива на суму 629,60314 тис. грн., виконавець робіт ПП «УКРІНТЕРБУД»;

будівництво автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії на Процівському водозаборі, виконано робіт на суму 142603,20 грн., виконавець робіт –  ТОВ "ІК "Інвест Буд";

будівництво полігону твердих побутових відходів на території Бобрицької та Біловодської сільських рад: виконано робіт на суму 87700,00 тис. грн.; виготовлено детальний план території для будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Бобрицької та Біловодської сільських рад Роменського району Сумської області, виконавець робіт – Сумський інститут архітектурного планування;

реконструкція існуючого полігону твердих побутових відходів м. Ромни на території Пустовійтівської сільської ради з наступною рекультивацією: виконано робіт на суму 77286,00 грн.; управлінням житлово-комунального господарства виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Реконструкція існуючого полігону твердих побутових відходів м. Ромни на території Пустовійтівської сільської ради з наступною технічною рекультивацією», виконавець робіт – Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «ДНІПРОДІПРОВОДГОСП» та отримано позитивний експертний звіт від філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради 15.06.2016 № 103 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2016 році» залишити на контролі.

Т. в. о. начальника управління

житлово-комунального господарства 				І.В. Ломакович

Погоджено

Заступник міського голови					 І.О. Яременко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2016 № 103 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2016 році»»

Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд виконкому міської ради пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2.4 параграфу 2 розділу 15 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням Виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 № 77 в зв’язку з підготовкою та проведення в управлінні житлово-комунального господарства тендеру по об’єкту «Послуги з прибирання та підмітання території міста» та «Прибирання снігу на територіях міста».

Тому даний проект не було розміщено на офіційному веб-сайті міста в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою оперативно вирішити це питання, дане рішення слід розглянути на черговому засіданні виконкому міської ради, що планується в лютому 2017 року.

Т.в.о. начальника

житлово-комунального господарства					І.В. Ломакович

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови			           			І.О. Яременко