ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду 21.09.2016

Про стан виконання рішення виконавчого комітету

Міської  ради від  18.05.2016  № 77  «Про підготовку

підприємств,   установ   та   організацій    міста    до

роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Губки М.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (додається).

- Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» (Мега В.П.) вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77.

Розробник: Гавриленко О.Г., головний спеціаліст - енергоменеджер  управління житлово-комунального господарства

Зауваження та пропозиції надавати до 19.09.2016  за тел. 2-17-78 чи електронну адресу: uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано такі роботи: ремонт внутрішньодомових опалювальних систем на 96%, ремонт систем холодного водопостачання на 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 100%, ремонт покрівель на 79%

Виконання запланованих робіт становить 94%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» підготовку до осінньо-зимового періоду згідно із графіком виконано:

гідровипробування теплових мереж на 100%;

повірка  лічильників газу на 95%

повірка коректорів газу на 95%;

повірка контрольно-вимірювальних приладів на 100%;

підготовка 22 котелень на 100% ;

ревізія і ремонт електрообладнання на котельнях на  100%.

Виконання запланованих робіт становить 98%.

Проблемним питанням залишається розрахунки комунального підприємства «Ромникомунтепло»  за спожитий природний газ. Заборгованість за газ за договором БО (Бюджетні установи) становить 7358,8 тис. грн.  (для порівняння: на 01.09.2015 – 8843,8 тис. грн.). За договором «Населення» та «Релігійні організації» зроблено передплату в сумі 422,4 тис. грн.

Комунальним підприємством  «Ромникомунтепло»  було повністю погашено заборгованість за період до 01.01.2016.

Підприємство  має заборгованість по пільгам та субсидіям у сумі 1879,8 тис. грн., які на цей час неможливо використати як розрахунки за спожитий природний газ  у зв’язку з відсутністю законодавчо затвердженого механізму розрахунку.

Ці кошти є недоотриманими коштами для розрахунку за природний газ. Нараховуються штрафні санкції за несвоєчасну оплату, проте вдіяти нічого не можна.

Причинами неповного погашення заборгованості є відсутність механізму погашення різниці в тарифах для цієї категорії та розходження в термінах підвищення ціни на природний газ і тарифів на теплову енергію, а також невідповідність тарифів повній собівартості.

Проводилось лише коригування тарифів в частині природного газу, частково електроенергії, решта складових не коригувалася, а ціни на матеріали збільшилися в кілька разів.

Підприємство звернулося із клопотанням до НАК «Нафтогаз України» про укладення договору по категорії БО (Бюджетні установи) на 2016 рік.

Водопостачання та водовідведення

Дочірніми підприємствами «Аква-сервіс» і «Сток-сервіс» привтного підприємства «Еліпс» виконано такі роботи:

ремонт водопровідних мереж на 95%;

ремонт каналізаційних мереж на  96%;

підготовка насосних станцій на 99%;

підготовка каналізаційних очисних споруд на 90%;

підготовка свердловин на 97%.

Виконання запланованих робіт становить 94%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 4 одиниць:

КАМАЗ-піскорозкидач із відвалочним обладнанням,

МТЗ-82 з плужно-щіточним обладнанням,

Т-150 з  відвалочним обладнанням,

МТЗ-80 (Борекс) навантажувач посипкового матеріалу.

Профінансовано з міського бюджету 427,03 тис. грн. на заготівлю 2,14 тис. тон протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Виконано капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг загальною площею 9,77 тис. м2  на суму 4 160 тис. грн.

Висновки і пропозиції:

Комплексну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років виконано на 95%.

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств,   установ   та   організацій    міста    до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Проект рішення розроблено з метою контролю споживання паливно-енергетичних ресурсів для об’єктів бюджетної сфери міського підпорядкування за перше півріччя 2016 року.

На виконання пункту 2 протокольного рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 17.08.2016 «Про питання, що виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради 21.09.2016» на засіданні виконавчого комітету, що відбудеться 21 вересня цього року, необхідно розглянути в порядку контролю рішення від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств,   установ   та   організацій    міста    до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

Протокольне рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 17.08.2016 «Про питання, що виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради 21.09.2016», надійшло до управління житлово-комунального господарства 31 серпня 2016 року вхідний № 1445.

У зв’язку з необхідністю оперативного прийняття відповідного рішення, його проект не було розміщено на офіційному веб-сайті міста в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».