ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду 21.09.2016

Про стан виконання рішення виконавчого комітету

Міської  ради від  18.05.2016  № 77  «Про підготовку

підприємств,   установ   та   організацій    міста    до

роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Губки М.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (додається).

- Директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло» Мегі В.П. вжити заходів щодо своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77.

Розробник: Гавриленко О.Г., головний спеціаліст - енергоменеджер  управління житлово-комунального господарства

Зауваження та пропозиції надавати до 19.09.2016  за тел. 2-17-78 чи електронну адресу: uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради

від 18.05.2016року № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Комплексна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років станом на 21.09.2016 року виконано на 95%  .

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано такі роботи: ремонт внутрішньодомових опалювальних систем на 96%, ремонт систем холодного водопостачання на 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 100%, ремонт покрівель на 79%

Виконання запланованих робіт склало 94%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» підготовку до осінньо-зимового періоду проведено згідно із графіком і зроблено:

- гідровипробування теплових мереж 100%;

- повірка  лічильників газу 95%

- повірка коректорів газу 95%;

- повірка контрольно-вимірювальних приладів 100%;

- підготовлено котелень 22 з 22 – виконання 100% ;

- ревізія і ремонт електрообладнання на котельнях згідно графіка виконано на  100%.

Всього виконання заходів складає 98%.

Проблемним питанням залишається розрахунки КП «Ромникомунтепло»РМР» за спожитий природний газ.

Станом на 01.09.2015 (минулий рік) підприємство мало заборгованість за спожитий природний газ у сумі 8843,8 тис. грн. за договором БО (Бюджетні установи), станом на 21.09.2016 заборгованість за газ 7358,8 тис. грн. за договором БО (Бюджетні установи). За договором «Населення» та «Релігійні організації» зроблена передплата у сумі 422,4 тис. грн..

Підприємством повністю погашена заборгованість за період до 01.01.2016 року.  КП «Ромникомунтепло»РМР»  має заборгованість по пільгам та субсидіям у сумі 1879,8 тис. грн, які на даний час підприємство не може використати як розрахунки за спожитий природний газ  у зв’язку із відсутністю законодавчо затвердженого механізму розрахунку. Проте дані кошти є недоотриманими коштами для розрахунку за природний газ. Нараховуються штрафні санкції за несвоєчасну оплату, а вдіяти нічого не можна.

Причинами неповного погашення заборгованості є відсутність механізму погашення різниці в тарифах для даної категорії, та розходження у термінах підвищення ціни на природний газ і тарифів на теплову енергію, а також не відповідність тарифів повній собівартості. Проводилось лише коригування тарифів в частині природного газу, частково електроенергії, решта складових не коригувалась, хоч ціни на матеріали збільшились в декілька разів.

Підприємство звернулося з листом до НАК «Нафтогаз України» з проханням укласти договір  по категорії БО на 2016 рік.

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс» і ДП «Сток-сервіс» ПП «Еліпс» до осінньо-зимового періоду виконані наступні роботи:

- Ремонт водопровідних мереж – виконання 95%;

- Ремонт каналізаційних мереж – виконання  96%;

- Підготовка насосних станцій – виконання 99%;

- Підготовка каналізаційних очисних споруд – виконання 90%;

- Підготовка свердловин – виконання 97%;

Всього виконання заходів складає 94%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 4 одиниць:

КАМАЗ-піскорозкидач із відвалочним обладнанням,

МТЗ-82 з плужно-щіточним обладнанням,

Т-150 з  відвалочним обладнанням,

МТЗ-80 (Борекс) навантажувач посипкового матеріалу.

Профінансовано з міського бюджету 427,03 тис. грн. для заготівлі 2,14 тис. тон протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Виконано капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг в кількості 9,77 тис.м2  на суму 4 160 тис. грн.

Не виконано такі заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років:

пункт 10 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):  комунальним підприємством «Ромникомунтепло» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Висновки і пропозиції:

Надати протокольне доручення директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло» Мегі В.П. про вжиття заходів щодо своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ.

Рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 18.05.2016 року № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» залишити на контролі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств,   установ   та   організацій    міста    до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Проект рішення розроблено з метою контролю споживання паливно-енергетичних ресурсів для об’єктів бюджетної сфери міського підпорядкування за перше півріччя 2016 року.

На виконання пункту 2 протокольного рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 17.08.2016 «Про питання, що виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради 21.09.2016» на засіданні виконавчого комітету, що відбудеться 21 вересня цього року, необхідно розглянути в порядку контролю рішення від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств,   установ   та   організацій    міста    до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

Протокольне рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 17.08.2016 «Про питання, що виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради 21.09.2016», надійшло до управління житлово-комунального господарства 31 серпня 2016 року вхідний № 1445.

У зв’язку з необхідністю оперативного прийняття відповідного рішення, його проект не було розміщено на офіційному веб-сайті міста в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».