**ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |
| --- |
| **Дата розгляду: 20.07.2016** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році»** |  |

Відповідно до підпункту 2,3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію в.о начальника управління житлово-комунального господарства Ломакович І.В. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році» (додається).
2. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31.

**Розробник проекту: Ломакович І.В.** заступник начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, начальник відділу будівництва та інженерного забезпечення.

**Пропозиції та зауваження**приймаються до 15.04.2016 за телефоном 2-17-78 або на електронну адресу uzhkg\_romny@ukr.net

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році»**

З метою контролю виконання рішення виконавчого комітету від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році» управління житлово-комунального господарства інформує наступне.

Підрядна організація філія «Роменський райавтодор» виконала свої зобов’язання згідно договору та гарантійного листа у червні місяці поточного року.

Підрядна організація ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» не виконала свої зобов’язання згідно договорів та гарантійних листів по об’єктам будівництва минулого року..

Управління житлово-комунального господарство Роменської міської ради не одноразово зверталося до директора ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» Бабаєвського І.С. з проханням виправити виявлені дефекти дорожнього покриття по капітальному ремонту автомобільних доріг та внутрішньоквартальних проїзних доріг що виконувалися в 2015році (останній лист був надісланий 22.06.2016р.)

Станом на сьогодні управління житлово-комунального господарства проводить заміри виявлених дефектів та опрацьовує матеріали для направлення претензії до суду на підрядну організацію ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН».

**Пропозиції**

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році» залишити на контролі.

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства М.М. Губка**

**Секретар міської ради В.М. Мицик**