**ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду: 15.06.2016**  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»**  |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Ломакович І.В. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» (додається).
2. В. о. начальника управління житлово-комунального господарства (Ломакович І.В.) забезпечити виконання запланованих об’єктів робіт по капітальному та поточному ремонту доріг в 2016 році в межах виділених коштів з міського бюджету та державних субвенцій.
3. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

**Розробник:** начальник відділу благоустрою та санітарної очистки міста управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Вовненко В.В.,

**Пропозиції та зауваження** приймаються до10.06.2016 за адресою: вул. Аптекарська, 19 та телефоном 2 20 29

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»**

**Пункт 1 на виконанні.**

Паспортизацію зелених насаджень проведено тільки по вулицям центральної частини міста і скверам.

Паспортизація вуличного освітлення перебуває на стадії виконання.

Паспортизацію доріг не виконано через відсутність фінансування (такі роботи виконують спеціалізовані проектні інститути).

**Пункт 2 виконано.**

У 2015 році виконано капітальний ремонт по вул. Залізнична (1146 м2.), вул. Артема (3450 м2.), вул. Дудіна - Чапаєва (3040 м2.), Гетьмана Мазепи (2065 м2), Коржівська (246 м2), Конотопська (16160 м2) та поточний ремонт – вул. Луценка, Кірова, Полтавська, Радянська (1579 м2.)

У 2015 році проведено капітальний ремонт 4 зупинок: 1 по вул. Соборній і 3 по вул. Полтавській.

Виконано прибирання та фарбування 1 меморіального комплексу, 17 місць почесних поховань, 9 братських могил, 11 пам’ятників, 1 обеліску, 2 скульптур, 1 бюсту, 6 меморіальних дошок, 1 альтанки, 5 пам’ятних знаків, 1 меморіального знаку.

На протязі березня-квітня проведено 11 толок по благоустрою парків, скверів та посаджено 250 дерев.

У 2015 році використано 11765 грн. на капітальний ремонт контейнерного майданчику по вул. Коржівська.

На території міста Ромни знаходиться 34 дитячих майданчиків і 1 спортивний, які підтримують в належному санітарному стані підприємства по обслуговуванню житлового фонду (ремонт та фарбування обладнання, завезення піску).

**Пункт 3 на виконанні.**

Щорічно восени проводиться конкурс на краще озеленення території «Парад квітів» (відділ освіти). Конкурс «Найкращий учасник благоустрою міста» (управління житлово-комунального господарства) між приватними і комунальними підприємствами міста останній раз проводився у 2011 році.

**Пункт 4 виконано.**

В 2015 році працівники управління житлово-комунального господарства, приймали участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання, техніки, що застосовується у процесі утримання об’єктів благоустрою, які проводить Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України у м. Київ.

**Пункт 5 виконано.**

Із середини лютого 2015 року комісіями, у складі яких працювали головні спеціалісти, інспектори з благоустрою УЖКГ, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення, було проведено 75 рейдів і перевірено понад 600 юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також понад 800 мешканців сектору приватної забудови, складено 30 протоколів про адміністративні порушення.

**Пункт 6 на виконанні.**

В даний час готуються матеріали для надання на конкурс з благоустрою «Найкращий населений пункт і підтримки громадського порядку» у вересні поточного року.

**Пункт 7 виконано.**

Розпорядженням міського голови від 02.02.2015 № 10-ОД створено робочу групу по контролю за санітарним станом у місті.

**Висновки і пропозиції**

Пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

**Начальник відділу благоустрою та санітарної очистки міста**

**Управління житлово-комунального господарства РМР В.В. Вовненко**

**Погоджено**

**В. о. начальника управління**

**житлово-комунального господарства І.В. Ломакович**

**Заступник міського голови І.О. Яременко**