ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 18.05.2016

Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

Відповідно до пункту 2 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2016-2017            навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток).

- Контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

Розробник проекту: начальник  відділу освіти Івницька І.О.

Зауваження та пропозиції до проекту надавати до 13.05.2016 за тел. 22412 або на електронну адресу:  vo-romny@ukr.net

Додаток

до проекту рішення виконкому міської ради від 18.05.2016

ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти до  нового 2016-2017 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № зп | Назва заходів |  |  | Термін виконання |  |  | Відповідальний за виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Усі заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт приміщень |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна 17 вікон на металопластикові у класних кімнатах та кабінетах |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Судьїна В.В. |  |  |
|  | Капітальний ремонт огорожі |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Судьїна В.В. |  |  |
|  | Часткова заміна світильників з люмінесцен-тними лампами |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Судьїна В.В. |  |  |
|  | Заміна дверного блоку у корпусі для перших класів та столярній майстерні |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Судьїна В.В. |  |  |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заміна 4 вікон на металопластикові у класних кімнатах |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Скрипка Л.О. |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт даху |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Скрипка Л.О. |  |  |
| 7. | Заміна світильників з люмінесцентними лампами |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Скрипка Л.О. |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капітальний ремонт даху |  |  | до15.08.2016 |  |  | Директор школи Холод Д. О. |  |  |
| 9. | Капітальний ремонт системи опалення |  |  | до15.08.2016 |  |  | Директор школи Холод Д. О. |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Заміна 9 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор Спичка Л. О. |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт медпункту |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Діхнич Н.Ф. |  |  |
| 12. | Заміна 17 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Заміна 4 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Загайко О.А. |  |
| 14 |  | Капітальний ремонт роздаткового пункту |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Загайко О.А. |  |
| 15. |  | Капітальний ремонт даху |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Загайко О.А. |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ремонт лінолеуму по коридору |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Федько С.В. |  |
| 17 |  | Частковий ремонт опалювальної системи, реконструкція вентилів та задвижок |  |  | до 01.07.2016 |  |  |  |  |
| 18. |  | Заміна ламп денного освітлення |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Федько С.В. |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Заміна 9 вікон на металопластикові |  |  | до 01.06.2016 |  |  | Директор школи Головач І.В. |  |
| 20. |  | Капітальний ремонт котельні |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Головач І.В. |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Частковий ремонт опалювальної системи |  |  |  |  |  | В.о.директора школи Фесенко С.М. |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Заміна 12 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Пигар Л.О. |  |
| 23. |  | Профілактичний ремонт опалювальної системи |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Пигар Л.О |  |
| 24. |  | Заміна люмінісцентнах ламп |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Пигар Л.О |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Капітальний ремонт даху |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Зеленська В.В. |  |
| 26. |  | Заміна зовнішніх дверних блоків |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Зеленська В.В. |  |
| 27. |  | Заміна 7 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  |  |  |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Заміна 6 вікна на металопластикові |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Директор академії Андрущенко О.О. |  |
| Комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Ремонт опалювальної системи та котла довготривалого горіння «Стропува» |  |  | до 13.08.2016 |  |  | Директор комбінату Ткаченко І.В. |  |
| 30. |  | Ремонт навчального автомобіля |  |  | до 01.06.2016 |  |  | Директор комбінату Ткаченко І.В. |  |
| 31. |  | Провести закупівлю дров та вугілля |  |  | до 01.07.2016 |  |  | Директор комбінату Ткаченко І.В. |  |
| Комунальний заклад «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Борцівський зал: Капітальний ремонт даху |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Директор школи Василець Г.Л. |  |
| 33. |  | Реконструкція баскетбольної площадки |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Директор школи Василець Г.Л. |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Заміна 8 вікон на металопластикові |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Завідуючий закладом Михайліченко Л.Ф. |  |
| 35. |  | Заміна 1 зовнішнього дверного блоку |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Завідуючий закладом Михайліченко Л.Ф |  |
| 36. |  | Реставрація 35 подушок |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Михайліченко Л.Ф |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Заміна 5 вікон на металопластикові в спальній кімнаті |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Борган Т.М. |  |
| 38. |  | Капітальний ремонт даху |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Завідуючий закладом Борган Т.М. |  |
| 39. |  | Ремонт водопровідної та тепломережі |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Борган Т.М |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Заміна вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Бардак З.І. |
| 41. |  |  | Капітальний ремонттепломережі та каналізації |  |  | до 01.07.2016 |  |  | Завідуючий закладом Бардак З.І. |
| 42. |  |  | Утеплення вікон |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Бардак З.І. |
| Дошкільний навчальний заклад № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  | Заміна 5 вікон на металопластикові |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Завідуючий закладом Ільницька С.Г. |
| 44. |  |  | Ізоляція зовнішніх труб |  |  | до 01.07.2016 |  |  | Завідуючий закладом Ільницька С.Г |
| 45. |  |  | Ремонт водотеплопостачальної системи |  |  | до 01.07.2016 |  |  | Завідуючий закладом Ільницька С.Г |
| Дошкільний навчальний заклад № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  | Заміна 10 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П. |
| 47. |  |  | Капітальний ремонт груп |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П |
| 48. |  |  | Придбання дитячих меблів |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П |
| 49. |  |  | Придбання комп’ютерного столу |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П |
| 50. |  |  | Придбання дитячих рушників |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П |
| Дошкільний навчальний заклад № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  | Заміна вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Корж О.О. |
| 52. |  |  | Заміна зовнішнішних дверних блоків |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Корж О.О |
| Дошкільний навчальний заклад № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  | Капітальний ремонт – заміна 6 вікон на металопластикові 1 групи |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Калуга Т.О. |
| 54. |  |  | Капітальний ремонт системи опалення |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Калуга Т.О |
| 55. |  |  | Облаштування пандусів |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Калуга Т.О |
| Дошкільний навчальний заклад № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  | Заміна 8 вікон на металопластикові, Заміна 4 дверей |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Завідуючий закладом Слєпко В.М. |
| 57. |  |  | Ремонт водопостачання та опалювальної системи |  |  | до 01.09.2016 |  |  | Завідуючий закладом Слєпко В.М. |
| Дошкільний навчальний заклад № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  | Заміна 1 вікона на металопластикові |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Соколовська Н.І. |
| 59. |  |  | Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Соколовська Н. |
| 60. |  |  | Побудова тінівого навісу |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Соколовська Н. |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Шеремет О.І |
| 62. |  |  | Заміна зовнішніх дверей (1шт.) |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Шеремет О.І. |
| 63. |  |  | Заміна заміна віконних блоків (5 шт.) |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Шеремет О.І |
| 64. |  |  | Ремонт ігрових майданчиків |  |  | до 01.08.2016 |  |  | Завідуючий закладом Шеремет О.І |