ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 20.04.2016

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.02.2015 № 32 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2015 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 2,3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію заступника міського голови І.О. Яременко про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.02.2015 №  (32 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2015 році»додається).

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 18.02.2015 № 32.

Розробник проекту: Джур І.С., начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються до 15.04.2016 за телефоном 2-20-29 або на електронну адресу uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету від 18.02.2015 № 32 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2015 році»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.02.2015 № 32 було затверджено титульні списки на проведення у 2015 році будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлового фонду і об’єктів комунального господарства.

Станом на 01.01.2016 відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів з підрядними організаціями виконано:

- будівництво системи водоводів по вул. Коцюбинській протяжність 130 м.п., сума 203,58762 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «Сумибудхолд»;

- капітальний ремонт приміщення архіву (сховище), сума 51,308 тис. грн., виконавець робіт ФОП Наливайко Ю.В.;

- будівництво магістральної водопровідної мережі від вул. Крупська до вул. Артема, протяжність 400м.п, сума 640,66445 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «Сумибудхолд»;

- капітальний ремонт автобусних зупинок кількість 3 шт., сума 21,56969 тис. грн., виконавець робіт  ФОП Матюшенко О.Л.;

- капітальний ремонт стиків багатоквартирних будинків в м. Ромни, відремонтовано 1260 м.п., сума 117,10357 тис. грн., виконавець робіт ТОВ«СУМИАЛЬТЕРБУТ»;

- капітальний ремонт м’якої покрівлі по вул. Г.Мазепи, 8 площа 586 м2, сума 120,000 тис. грн., виконавець робіт ПП «РСУ»;

- реконструкція очисних споруд з встановленням приладів технічного обліку каналізаційних стоків кількість 4 шт., сума 118.6 тис. грн., виконавець робіт ТОВ науково-виробниче підприємство «Водомер»;

- капітальний ремонт ліфтів по вул. Калнишевського, 34 п.1, п.2, Руденка 32 п.1, п.2 п.4, Горького 248А кількість 6 шт., сума 846,89117 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «Облсумиліфт»;

- капітальний ремонт ліфтів по вул. Коржівська, 65 п.1, п.2, п.3, п.4 кількість 4 шт., сума 321,06061 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «Облсумиліфт»;

- капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж по бул. Шевченка, 29 протяжність 88 м.п, сума 26,577 тис. грн., виконавець робіт ФОП Наливайко Ю.В.;

- капітальний ремонт адміністративного приміщення УЖКГ по вул. Луценка, 19 (проведення заходів з енергозбереження) площа фасаду 332 м2, вікон 15 шт., дверей 1 шт. сума 207,968 тис. грн., виконавець робіт ФОП Наливайко Ю.В.;

Станом на 01.01.2016, відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів від 2015 року, укладено додаткові угоди  з підрядними організаціями на 2016 рік для  завершення робіт по об’єктам:

- будівництво магістральної водопровідної мережі від вул. Крупська до вул. Артема;

- капітальний ремонт м’якої покрівлі будинку по вул. Сумська;

- будівництво станції знезалізнення води на Процівському водозаборі.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 18.02.2015 № 32 «Про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального господарства у 2015 році» залишити контролі.

Начальник відділу інженерного забезпечення та будівництва

управління житлово-комунального господарства 			         І.В. Ломакович

Погоджено

Начальник управління

житлово-комунального господарства 				                     І.С.Джур

Заступник міського голови 					                     І.О. Яременко