ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 20.04.2016

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 2,3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію заступника міського голови Яременка І.О. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році» (додається).

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31.

Розробник проекту: Джур І.С., начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються до 15.04.2016 за телефоном 2-17-78 або на електронну адресу uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році»

З метою ретельного контролю виконавчим комітетом Роменської міської ради щодо виконання рішення виконавчого комітету від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році» управління житлово-комунального господарства додатково інформує.

Згідно державних будівельних норм та правил ремонт дорожнього покриття із застосуванням гарячої або холодної асфальтобетонної суміші, а також з щебеневих (гравійних) матеріалів, оброблених органічними в’яжучими матеріалами  виконують у суху погоду навесні і влітку, коли температура повітря не нижче ніж плюс 5 град. С, а восени не нижче ніж плюс 10 град. С. Ремонт дорожнього покриття із застосуванням теплої асфальтобетонної суміші і литого асфальту виконують у суху погоду, коли температура повітря не нижче мінус 10 град. С.

Оскільки   дорожні ремонтні роботи ( за винятком капітального ремонту  автомобільних доріг по вул. Гетьмана Мазепи та вул. Залізничної)  виконувалися  в осінній період і температура  повітря на  1,5  градуси  не відповідала  нормативній, кожна підрядна організація на управління житлово-комунального господарства надала гарантійного листа щодо усунення   та ліквідування дефектів у 2-му кварталі 2016 року. Копії гарантійних листів додаються.

Для здійснення  контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час капітального ремонту автомобільних доріг, було залучено фахівця з технічного нагляду на підставі укладеного договору з управлінням житлово- комунального господарства.

Згідно нормативно-правових документів до актів виконаних робіт підрядні організації  долучали протоколи випробувань будівельних матеріалів ( у тому числі і асфальтобетону) на відповідність до правил, загальних принципів  та характеристик державних стандартів України. Випробовування  здійснювалися атестованими лабораторіями. У підрядній організації філії «Роменський райавтодор» матеріали перевірялися   випробувальною лабораторією ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», у  підрядній організації ТОВ  «Роад Констракшен» - ДП ПАО «СУМСТРОЙ» « Головная ипытательная лаборатория в строительстве».

На сьогодні технічною комісією управління житлово-комунального господарства разом з інженером з технічного нагляду, представниками підрядних організацій по виконанню робіт з поточного ямкового ремонту доріг та по капітальному ремонту автомобільної дороги  по вул. Коржівській проведено пооб’єктне  обстеження  для фіксації  дефектів дорожнього покриття.

Основні причини, що спричинили зміну якісних характеристик покриття, це комплекс механічних та погодно-кліматичних факторів.

За результатами візуального обстеження виявлено руйнування поверхні покриття з відслоюванням зерен мінерального матеріалу, чергування на покритті западин та узвищ в подовжньому напрямі стосовно осі дороги.

Копії актів обстежень додаються. Актом  обстеження  засвідчено зобов’язання  підрядних організацій щодо виконання робіт у 2-му кварталі  2016 року.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у 2015 році» залишити на контролі.

Начальник відділу інженерного забезпечення та будівництва

управління житлово-комунального господарства 			         І.В. Ломакович

Погоджено

Начальник управління

житлово-комунального господарства 				                     І.С.Джур

Заступник міського голови 					                     І.О. Яременко