ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 20.04.2016

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста, капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг у 2015 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 2,3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства І.С. Джур про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг у 2015 році» (додається).

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31.

Розробник проекту: Джур І.С., начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються до 15.04.2016 за телефоном 2-20-29 або на електронну адресу uzhkg_romny@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету від 18.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг у 2015 році»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.03.2015 № 31 було затверджено титульні списки на проведення у 2015 році капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг

Необхідно зазначити, що якщо у попередні роки завжди вже було напрацьовано проектну документацію, то у 2015 році у зв’язку зі значним підвищенням вартості будівельних матеріалів довелося розпочинати з нуля – спочатку виготовити проектно-кошторисну документацію, пройти перевірку Укрдержбудекспертизи у Сумській області по кожному об’єкту будівництва та отримати дозвіл декларацію на проведення робіт відповідно діючого законодавства..

Станом на 01.01.2016 відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів з підрядними організаціями виконано у повному обсязі:

- капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг (по вул. Гетьмана Мазепи, буд.57 - 59; по вул. Маяковського, 69; вул. Чапаєва, 37; Калнишевського, 22) площа 2890м2, сума 712,652 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;

- капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Гетьмана Мазепи площа 2065м2, сума 714,7644 тис. грн., виконавець робіт філія «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор»;

- капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Залізнична площа 1470м2, сума 574,074 тис. грн., виконавець робіт філія «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор»;

- капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Артема площа 3450м2, сума 1135,2744 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;

- капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Чапаєва-Дудіна площа 3040м2, сума 950,6316тис. грн., виконавець робіт ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;

- капітальний ремонт тротуарів по бульвару Московському площа 400м2, сума 207,9768тис. грн., виконавець робіт ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»;

- капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Коржівська площа 610м2, сума 226,6404тис. грн., виконавець робіт філія «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор»;

- капітальний ремонт тротуарів по бульвару Московський площа 400м2, сума 207,968 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН».

Управлінням житлово-комунального господарства 30.09.2015 року був проведений тендер по поточному ремонту доріг за участю 3 учасників:

- Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» Дочірнього підприємства «Сумський облавтодор;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумимостобуд»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрєвробудплюс».

Переможцем по лоту № 1 «Ямковий ремонт доріг» визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрєвробудплюс», якими було виконані роботи по поточному ремонту доріг вул. Луценка, вул. Кірова, вул. Радянська, вул. Полтавська площею 1579м2, на суму 464,774 тис. грн.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2015 № 31 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування, тротуарів, утримання вуличної мережі міста капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг у 2015 році» зняти з контролю.

Начальник відділу інженерного забезпечення та будівництва

управління житлово-комунального господарства 			         І.В. Ломакович

Погоджено

Начальник управління

житлово-комунального господарства 				                     І.С. Джур

Заступник міського голови 					                     І.О. Яременко