**ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду: 20.01.2016**  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»** |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2,3 розділу 6 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Назаренка А.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» (додається).
2. Доручити управлінню житлово-комунального господарства (Назаренко А.М.) підготувати проект рішення «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2016-2018 роки» і подати його на розгляд виконкому 17.02.2016.
3. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 у зв’язку із закінченням терміну його дії.

**Розробник проекту:** заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник відділу благоустрою та санітарної очистки міста Вовненко В.В.

**Зауваження та пропозиції** до проекту приймаються до 15.01.2016 за адресою: вул. Аптекарська, 19, тел.: 2-17-78, електронна адреса: uzhkg\_romny@ukr.net

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»**

**Пункт 1 на виконанні**

Паспортизацію зелених насаджень проведено тільки по вулицям і скверам центральної частини міста.

Паспортизація вуличного освітлення перебуває на стадії виконання.

Паспортизацію доріг не виконано через відсутність фінансування (такі роботи виконують спеціалізовані проектні інститути).

**Пункт 2 виконано**

У 2015 році виконано капітальний ремонт доріг по вул. Залізничній (1146 м2), Артема (3450 м2), Дудіна – Чапаєва (3040 м2), Гетьмана Мазепи (2065 м2), Коржівській (246 м2), Конотопській (16160 м2) і поточний ремонт по вулицях Луценка, Кірова, Полтавській, Радянській (1579 м2)

У 2015 році проведено капітальний ремонт 4 зупинок: 1 по вул. Соборній і 3 по вул. Полтавській.

Виконано прибирання та фарбування 1 меморіального комплексу, 17 місць почесних поховань, 9 братських могил, 11 пам’ятників, 1 обеліска, 2 скульптур, 1 бюсту, 6 меморіальних дошок, 1 альтанки, 5 пам’ятних знаків, 1 меморіального знака.

Протягом березня-квітня проведено 11 толок по благоустрою парків, скверів та посаджено 250 дерев.

У 2015 році використано 11765 грн. на капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Коржівській.

На території міста наявні 34 дитячі майданчики і 1 спортивний, які підтримують в належному санітарному стані підприємства по обслуговуванню житлового фонду (ремонт та фарбування обладнання, завезення піску).

**Пункт 3 на виконанні**

Щороку восени проводиться конкурс на краще озеленення території «Парад квітів» (відділ освіти).

Конкурс «Найкращий учасник благоустрою міста» (управління житлово-комунального господарства) між приватними і комунальними підприємствами міста востаннє проводився у 2011 році.

**Пункт 4 виконано**

У 2015 році працівники управління житлово-комунального господарства брали участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання, техніки, що застосовується у процесі утримання об’єктів благоустрою, які проводило Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України у м. Києві.

**Пункт 5 виконано**

Із середини лютого 2015 року комісіями, у складі яких працювали головні спеціалісти – інспектори із благоустрою управління житлово-комунального господарства, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення, було проведено 75 рейдів і перевірено понад 600 юридичних та фізичних осіб-підприємців і понад 800 мешканців сектору приватної забудови, у результаті складено 28 протоколів про адміністративні порушення.

**Пункт 6 на виконанні**

Наразі триває підготовка матеріалів для подання на конкурс із благоустрою «Найкращий населений пункт і підтримки громадського порядку», який відбудеться у вересні 2016 року.

**Пункт 7 виконано**

Розпорядженням міського голови від 02.02.2015 № 10-ОД створено робочу групу по контролю за санітарним станом у місті.

**Висновки і пропозиції**

Оскільки рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 не виконано повністю, управління житлово-комунального господарства готує проект рішення «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2016-2018 роки», який планує подати на розгляд виконкому 17.02.2016.

У зв’язку із закінченням терміну дії пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74.

**Заступник начальника** **управління**

**житлово-комунального господарства В.В. Вовненко**

**Погоджено**

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства А.М. Назаренко**

**Заступник міського голови І.О. Яременко**