ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 20.04.2016

Про хід виконання рішення виконкому міської ради від  16.09.2015 № 129 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунального підприємства «Ромникомунтепло» «РМР»

Відповідно до підпункту  4 пункту 2.3   параграфу 2 розділу 6  Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ :

- Інформацію заступника міського голови Яременка І.О. про хід виконання рішення виконкому  міської ради від 16.09.2015 № 129  «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» взяти до відома (додається).

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 16.09.2015 №129 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР».

Розробник проекту: Ломакович І.В. – в.о.начальника  управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються до 15.04.2016 за телефоном 2-17-77 або на електронну адресу uzhkg_romny@ukr.net

Інформація

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради № 129 від 16.09.2015 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР»

Відповідно  до пункту 4 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної підготовки покрівель даху  житлових будинків та теплових котелень  до осінньо-зимового періоду  2015-2016 років, управлінням  житлово-комунального господарства Роменської міської ради було закуплено покрівельний матеріал бікроеласт ХКП сланець сірий в кількості 2750 м кв. (275 рулонів) на загальну суму  99 000  грн.

Покрівельний матеріал  було розподілено  між підприємствами у  відповідності до загальної площі  даху будівель  з м’яким покриттям, які перебувають на їх утриманні  та балансі:

- КП «Житло-Експлуатація» 750 м кв. (75 рулонів);

- ПП «Наш Дім» 500 м  кв.  (50 рулонів) ;

- ПП «Житло-Сервіс» 500 м кв. (50 рулонів);

- ПП «Марс» 500 м кв. (50 рулонів);

- КП «Ромникомунтепло»РМР» 500 м кв. (50 рулонів).

Протягом серпня – вересня  поточного року зазначені підприємства  виконали  ремонт м’яких покрівель житлових будинків комунальної власності міста та покрівель котелень з централізованого теплопостачання згідно дефектних актів.

Загальна кількість відремонтованих  квартир  житлового фонду – 115, площа ремонту  2250 м кв..

КП «Ромникомунтепло»РМР» відремонтувало покрівлі  9 котелень,  площа ремонту 500 м кв.:

- вул. Пушкіна , 9 – 30 м кв.;

- вул. Щучки, 6 – 55 м кв.;

- вул. Луценка, 13- 45 м кв.;

- вул. Полтавська, 32 – 10 м кв.;

- вул. Московська,24 – 83 м кв.;

- вул. Горького,168- 27 м кв.;

- вул. Маяковського,74- 170 м кв.;

- вул. Конотопська,46 – 30: м кв.;

- вул. Горького46 – 50 м кв.

Виконання робіт перевірено та прийнято технічною комісією управління житлово-комунального господарства з оформленням  актів виконаних робіт  (КБ-2в).

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства                                                           І.В.Ломакович