ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 17.06.2015

| Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період |  |  |
| --- | --- | --- |

Відповідно до пункту 2 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2015-2016 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2015-2016            навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток).

2. Контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, залишаю за собою.

Розробник: начальник відділу освіти Івницька І.О.

Зауваження та пропозиції надавати до 12.06.2015 за тел. 22442 або на електронну адресу:

vo-romny@ukr.net

# Додаток

# до проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період»

# ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти до  нового 2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № зп | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усі заклади освіти |  |  |  |
|  | Поточний ремонт приміщень | до 01.09.2015 | Керівники закладів освіти |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського |  |  |  |
|  | Частковий ремонт опалювальної мережі школи | до 01.08.2015 | Директор школи Судьїна В.В. |
|  | Частковий ремонт вікон у класних кімнатах біології, географії, психолога. | до 01.08.2015 |  |
|  | Заміна 15 вікон на металопластикові у класних кімнатах та кабінеті інформатики. | до 01.08.2015 |  |
|  | Часткова заміна світильників з люмінесцен-тними лампами | до 01.08.2015 |  |
|  | Заміна дверного блоку у корпусі для перших класів та столярній майстерні | до 01.08.2015 |  |
|  | Утеплення двоповерхового приміщення шкільних майстерень | до 01.08.2015 |  |
|  | Благоустрій території школи (розбиття квітників, озеленення території, встановлення лавочки і т.д.). | до 01.08.2015 |  |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. акад. А.Ф. Йоффе |  |  |  |
| 8. | Заміна 22 пластикових вікон. | до 01.08.2015 | Директор школи Скрипка Л.О. |
| 9. | Встановити підвісну стелю у 6 коридорах І поверху будинку. | до 01.08.2015 |  |
| 10. | Замінити дерев’яну підлогу на кахельну у 4 коридорах школи. | до 01.08.2015 |  |
| 11. | Замінити світильники у коридорах І поверху. | до 01.08.2015 |  |
| 12. | Провести поточний ремонт шкільного приміщення | до 01.08.2015 |  |
| 13. | Здійснити часткове фарбування фасаду приміщення школи. | до 01.08.2015 |  |
| 14. | Відремонтувати пожежні сходинки та підвали. | до 01.08.2015 |  |
| 15. | Утеплити шкільні вікна. | до 01.08.2015 |  |
| 16. | Провести благоустрій шкільної території. | до 01.08.2015 |  |
| 17. | Провести профілактику електрооблад-нання школи | до 01.08.2015 |  |
| 18. | Випробувати обладнання електроустановок на заземлення. | до 01.09.2015 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 |  |  |  |
| 19. | Ремонт шкільної бібліотеки. | до15.08.2015 | Директор школи Юракова О.В. |
| 20. | Облаштування підлоги коридору ІІ поверху (устелення лінолеуму). | до15.08.2015 |  |
| 21. | Заміна вікон на металопластикові (2 шт.) | до15.08.2015 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |
| 22. | Реконструкція підвального приміщення під спортивну кімнату для молодших школярів | до 01.08.2015 | Директор школи Спичка Л.О. |
| 23. | Реконструкція міжповерхових переходів | до 01.08.2015 |  |
| 24. | Придбання мультимедійних проекторів | до 01.08.2015 |  |
| 25. | Придбання класних дошок | до 01.08.2015 |  |
| 26. | Виготовлення експозиції «Випускники школи – учасники АТО» | до 01.08.2015 |  |
| 27. | Заміна вікон | до 01.08.2015 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 |  |  |  |
| 28. | Ремонт у каб. №28 «Музей Ноосфери» поклейка шпалер, установка панелей з МДФ та радіаторних решіток, закупівля меблів | до 01.08.2015 | Директор школи Діхнич Н.Ф. |
| 29. | Ремонт кабінету вчителів фізкультури (фарбування підлоги, перетяжка м’яких меблів…) | до 01.08.2015 |  |
| 30. | Ремонт хореографічно-гімнатичного залу (каб. №11) (поклейка шпалер, установка панелей з МДФ, дзеркал, покладання ковроліну). | до 01.08.2015 |  |
| 31. | Заміна старих вікон на сучасні металопластикові у каб. № 13 та у каб. №18 | до 01.08.2015 |  |
| 32. | Поклейка шпалер (коридор 3-го поверху, кабінети заступника директора, секретаря, директора. | до 01.08.2015 |  |

| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | Заміна вікон у кількості 7шт. | до 01.08.2015 | Директор школи Мицик В.М. |
| 34. | Капітальний ремонт класного приміщення | до 01.08.2015 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 |  |  |  |
| 35. | Ремонт підлоги по коридору | до 01.08.2015 | Директор школи Федько С.В. |
| 36. | Частковий ремонт опалювальної системи, реконструкція вентилів та задвижок | до 01.07.2015 |  |
| 37. | Перезаправка вогнегасників | до 01.08.2015 |  |
| 38. | Закупівля ламп денного освітлення | до 01.08.2015 |  |
| 39. | Устаткування додаткового фільтру для хлорування та очищення води | до 01.07.2015 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8 |  |  |  |
| 40. | Заміна вікон | до 01.07.2015 | Директор школи Головач І.В. |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 9 |  |  |  |
| 41. | Ремонт даху шкільної майстерні | до 01.08.2015 | Директор школи Залуцька Д.М. |
| 42. | Заміна баку опалювальної системи | до 01.08.2015 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 |  |  |  |
| 43. | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові (12 шт.) | до 01.08.2015 | Директор школи Пигар Л.О. |
| 44. | Заміна вхідних дверей | до 01.08.2015 |  |
| 45. | Профілактичний ремонт опалювальної системи | до 01.08.2015 |  |
| 46. | Фарбування вікон та підлоги в класних кімнатах та коридорах | до 01.08.2015 |  |
| 47. | Частковий ремонт підлоги в одній класній кімнаті | до 01.08.2015 |  |
| 48. | Поклейка шпалер в 3-х класних кімнатах | до 01.08.2015 |  |
| 49. | Перетірка стін у 2-х класних кімнатах | до 01.08.2015 |  |
| 50. | Ремонт стелі на підвісну в одній класній кімнаті | до 01.08.2015 |  |
| 51. | Заміна люмінісцентнах ламп (6 шт.) | до 01.08.2015 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 |  |  |  |
| 52. | Капітальний ремонт комп’ютерного класу. | до 01.08.2015 | Директор школи Зеленська В.В. |
| 53. | Капітальний ремонт приміщення групи продовженого дня. | до 01.08.2015 |  |
| 54. | Капітальний ремонт приміщення учительської у початковій школі. | до 30.06.2015 |  |
| 55. | Заміна дерев’яних рам на металопластикові. | до 01.08.2015 |  |
| 56. | Заміна дверей. | до 01.08.2015 |  |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» |  |  |  |
| 57. | Заміна вікна | до 01.09.2015 | Директор академії Андрущенко О.О. |
| Комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» |  |  |  |
| 58. | Ремонт опалювальної системи та котла довготривалого горіння «Стропува». | до 13.08.2015 | Директор комбінату Ткаченко І.В. |
| 59. | Провести косметичний ремонт в навчальних класах та лабораторіях. | до 13.08.2015 |  |
| 60. | Провести ремонт навчального автомобіля. | до 01.07.2015 |  |
| 61. | Провести благоустрій території навчального закладу шляхом дизайнерського оформлення. | до 13.08.2015 |  |
| 62. | Провести утеплення вікон, стін в навчальному корпусі. | до 13.08.2015 |  |
| 63. | Провести закупівлю дров та вугілля. | до 01.09.2015 |  |
| Комунальний заклад «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа» |  |  |  |
| 64. | Спортивний комплекс: ремонтні роботи, облаштування медичного кабінету та житлової кімнати № 4: малярні роботи, заміна шпалер, фарбування підлоги, вікон, заміна електричних розеток, вимикачів, освітлення, ремонт сантехнічного обладнання, тощо. Облаштування прилеглої території | до 01.08.2015 | Директор школи Василець Г.Л. |
| 65. | Гімнастичний зал: поточний ремонт, ремонт гімнастичного обладнання та гімнастичних матів, заміна бокових дверей спортивної зали, облаштування прилеглої території | до 01.08.2015 |  |
| 66. | Борцівський зал: капітальний ремонт: заміна вікна на енергозберігаюче, заміна вхідних дверей до спортивної зали, облаштування прилеглої території | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 1 |  |  |  |
| 67. | Заміна 7 вікон на склопакети | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Михайліченко Л.Ф. |
| 68. | Потічний ремонт групових кімнат, підсобних приміщень, харчоблоку | до 01.08.2015 |  |
| 69. | Пофарбування та ремонт ігрового та спортивного обладнання | до 01.08.2015 |  |
| 70. | Заміна 3-х комплектів дитячих рушників | до 01.08.2015 |  |
| 71. | Заміна 8 світильників для групового приміщення | до 01.08.2015 |  |
| 72. | Часткова заміна кухонного посуду на харчоблоці | До 1.07.2015 |  |
| 73. | Заміна лінолеуму в роздягальні | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 2 |  |  |  |
| 74. | Заміна 5 вікон в спальній кімнаті на енергозберігаючі | до 01.08.2014 | Завідуючий закладом Борган Т.М. |
| 75. | Заміна дверей на пластикові (енергозберігаючі) | до 01.08.2015 |  |
| 76. | Ремонт водопровідної та тепломережі | до 01.08.2015 |  |
| 77. | Капітальний ремонт електром’ясорубки та електроплити на харчоблоці (заміна ремкомплектів, пакетних переключателів, ножів) | до 01.08.2015 |  |
| 78. | Заміна 2 міжкімнатних дверей | до 01.08.2015 |  |
| 79. | Капітальний ремонт групи «Колобок» | до 01.08.2015 |  |
| 80. | Фарбування обладнання на ігрових майданчиках | до 01.08.2015 |  |
| 81. | Заміна 12 столів в групі «Колобок» | до 01.08.2015 |  |
| 82. | Заміна 12 столі в групі «Калинка» | до 01.08.2015 |  |

| Дошкільний навчальний заклад № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 83. | Заміна вікон | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Бардак З.І. |
| 84. | Частковий ремонт каналізації | до 01.08.2015 |  |
| 85. | Утеплення вікон | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 4 |  |  |  |
| 86. | Заміна вісім вікон | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Ільницька С.Г. |
| 87. | Ізоляція зовнішніх труб | до 01.08.2015 |  |
| 88. | Ремонт водо – теплопостачальної системи | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 5 |  |  |  |
| 89. | Заміна вікон ( 7 шт.) на металопластикові | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П. |
| 90. | Придбати дитячі меблі: ( столи 6 шт.), стільчики ( 30 шт.), полиці для іграшок | до 01.08.2015 |  |
| 91. | Придбати комп’ютерний стіл | до 01.08.2015 |  |
| 92 | Придбати дитячі рушники ( 200 шт.) | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 6 |  |  |  |
| 93. | Заміна вікон в методичному кабінеті, кабінеті психолога та харчоблоці | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Корж О.О. |
| Дошкільний навчальний заклад № 7 |  |  |  |
| 94. | Капітальний ремонт – заміна вікон 2 шт. на пластикові | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Калуга Т.О. |
| 95. | Ремонт туалетної кімнати загального користування | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 8 |  |  |  |
| 96. | Заміна вікон на металопластикові. Заміна дверей. | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Слєпко В.М. |
| 97. | Фарбування спортивного ігрового обладнання | до 01.08.2015 |  |
| 98. | Ремонт водопостачання та опалювальної системи | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 9 |  |  |  |
| 99. | Заміна вікон у 3-х групових кімнатах. | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Соколовська Н.І. |
| 100. | Замінити частково труби каналізаційні в підвалі | до 01.08.2015 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 |  |  |  |
| 101. | Капітальний ремонт харчоблоку | до 01.08.2015 | Завідуючий закладом Шеремет О.І. |
| 102. | Заміна зовнішніх дверей (2 шт.) | до 01.08.2015 |  |
| 103. | Заміна внутрішніх дверей (3 шт.) | до 01.08.2015 |  |
| 104. | Ремонт ігрових майданчиків | до 01.08.2015 |  |