ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| Дата розгляду: 17.06.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» (додається).

- Начальнику управління житлово-комунального господарства (Шевченко О.П.) забезпечити виконання запланованих об’єктів робіт по капітальному та поточному ремонту доріг в 2015 році в межах виділених коштів з міського бюджету та державних субвенцій.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

Розробник: заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник відділу благоустрою та санітарної очистки міста Вовненко В.В.

Зауваження та пропозиції приймаються до 12.06.2015 за тел.: 2-17-78 або електронною адресою: vitaliy070774@mail.ru

ІНФОРМАЦІЯ

про  стан виконання рішення виконавчого комітету  міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»

Пункт 1 на виконанні

1) Паспортизацію зелених насаджень проведено тільки по вулицям центральної частини міста і скверам.

2)   Паспортизація вуличного освітлення перебуває на стадії виконання.

3) Паспортизацію доріг не виконано через відсутність фінансування (такі роботи виконують спеціалізовані проектні інститути). У  2015 році кошти на паспортизацію  доріг не виділені.

Пункт 2 на виконанні

- У 2013 році виконано ремонт доріг загальною площею 13427 м2 на загальну суму 2790 тис. грн.

Виконано роботи по асфальтуванню внутрішньоквартальних проїзних доріг по вулицях Коржівській, 95, Гетьмана Мазепи, 51, Гетьмана Мазепи, 6 загальною площею 1211,5 м2 на суму 275,5 тис. грн.

Проведено роботу по влаштуванню тротуару по вул. Горького.

У 2014 році виконано капітальний ремонт по вул. Прокопенка (14862 м2.), вул. Горького (5084 м2.), вул. Дудіна (2490 м2.), та поточний ремонт – вул. Соборна, Комсомольська, Полтавська (25,0 тис. м2.)

На 2015 рік заплановано капітальний ремонт дороги по вул. Гетьмана Мазепи (2240 м2.)

на суму 1183,9 тис. грн. і поточний ремонт вулиць міста на загальну суму 630,08 тис. грн.

- В 2015 році на будівництво нових автобусних зупинок заплановано 50,0 тис. грн. На даний час проведено  капітальний ремонт 4 зупинок : 1 по вул. Соборній і 3 по вул. Полтавській.

- Виконано прибирання та де потрібно реконструкцію пам’ятників.

- На протязі березня-квітня проведено толоки по благоустрою парків, скверів та посаджено 250 дерев.

- 37,800 тис. грн. передбачено використати на капітальний ремонт контейнерних майданчиків.

Пункт 3 на виконанні

Щорічно зусиллями відділу освіти проводиться конкурс на краще озеленення території  «Парад квітів», також проводяться конкурс на «Найкращий учасник благоустрою міста» між ОСББ, приватними та комунальним підприємствами.

Пункт 4 на виконанні

Працівники управління, керівники підприємств приймають  участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання, техніки, що застосовується у процесі утримання об’єктів благоустрою, які проводить Міністерство регіонального  розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

Пункт 5 на виконанні

У 2013 році згідно із графіком перевірок санітарного стану в мікрорайонах міста, затвердженим розпорядженням міського голови від 29.07.2013 № 115, працівниками управління житлово-комунального господарства, дільничними інспекторами Роменського МВ УМВС України в Сумській області, головами квартальних комітетів було здійснено 14 перевірок санітарного стану в мікрорайонах міста.

У 2014 році проведено 4 рейди по організації торгівлі на вулицях міста і 5 рейдів по благоустрою міста.

Із середини лютого 2015 року комісіями, у складі яких працювали головні спеціалісти, інспектора з благоустрою, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення, було проведено 10 рейдів і перевірено понад 112 юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також понад 120 мешканців сектору приватної забудови.

Пункт 6 на виконанні

У 2013-2014 році управлінням житлово-комунального господарства було подано матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі з благоустрою «Найкращий населений пункт і підтримки громадського порядку».

В даний час готуються матеріали для надання на конкурс у вересні поточного року.

Пункт 7 виконано.

Розпорядженням міського голови від 02.02.2015 № 10-ОД створено робочу групу по контролю за санітарним станом у місті.

Пропозиції

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 “Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

Ззаступник начальника управління

житлово-комунального господарства,

начальник відділу благоустрою та

санітарної очистки міста 			Вовненко В.В.