ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| Дата розгляду: 16.07.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника головного управління міського господарства Мартиненка Р.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» (додається).

- Начальнику головного управління міського господарства (Грицай М.А.) забезпечити виконання запланованих об’єктів робіт по капітальному та поточному ремонту доріг в 2014 році в межах виділених коштів з міського бюджету та державних субвенцій.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

Розробник: начальник головного управління міського господарства Мартиненко Р.М.

ІНФОРМАЦІЯ

про  стан виконання рішення виконавчого комітету  міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»

Пункт 1 на виконанні

Паспортизацію зелених насаджень проведено тільки по вулицям центральної частини міста і скверам.

Паспортизація вуличного освітлення перебуває на стадії завершення.

Паспортизацію доріг не виконано через відсутніть фінансування (такі роботи виконують спеціалізовані проектні інститути). В  2014 році кошти на паспортизацію  доріг не виділені

Пункт 2 на виконанні

У 2013 році виконано ремонт доріг загальною площею 13427 м2 на загальну суму 2790 тис. грн.

Виконано роботи по асфальтуванню внутріквартальних проїзних доріг по вулицях Коржівській, 95, Гетьмана Мазепи, 51, Гетьмана Мазепи, 6 загальною площею 1211,5 м2 на суму 275,5 тис. грн.

Проведено роботу по влаштуванню тротуара по вул. Горького.

В 2014 році заплановано провести капітальний ремонт по вул.. Прокопенка (14862 кв.м.), вул.. Горького (5084 кв.м.), вул. Дудіна (2490 кв.м), поточний ремонт – вул.. Соборна, Комсомольська, Полтавська (25,0 тис.кв.м.)

На капітальний ремонт автобусних зупинок заплановано 50,0 тис.грн. Передбачено відремонтувати їх по вулицям Полтавська, Київська, Соборна, Горького.

100,0 тис.грн. передбачено використати на капітальний ремонт контейнерних майданчиків.

Пункт 3 на виконанні

Щорічно зусиллями відділу освіти проводиться конкурс на краще озеленення території  «Парад квітів».

Пункт 4 на виконанні

Працівники управління, керівники підприємств приймають  участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання, техніки, що застосовується у процесі утримання об’єктів благоустрою, які проводить Міністерство регіонального  розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

Пункт 5 на виконанні

У 2013 році згідно із графіком перевірок санітарного стану в мікрорайонах міста, затвердженим розпорядженням міського голови від 29.07.2013 № 115, працівниками головного управління міського господарства, дільничними інспекторами Роменського МВ УМВС України в Сумській області, головами квартальних комітетів було здійснено 14 перевірок санітарного стану в мікрорайонах міста.

В 2014 році проведено 4 рейди по організації торгівлі на вулицях міста і 5 рейдів по благоустрою міста.

Пункт 6 на виконанні

У 2013 році головним управлінням міського господарства було подано матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі з благоустрою «Населений пункт найкращого і підтримки громадського порядку».

Працівники управління брали участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання об’єктів благоустрою, що проводилися Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

В даний час готуються матеріали для надання на конкурс у вересні поточного року.

Пункт 7 не виконано

Інспекцію з благоустрою не створено.

Пропозиції

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 “Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

Розробник: начальник головного управління міського господарства Мартиненко Р.М.