ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду 18.06.2014

| Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Відповідно до пункту 2 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2014-2015            навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток).

2. Контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, залишаю за собою.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються відділом освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, за тел.: 22442

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

18.06.2014 № __________

# ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти до  нового 2014-2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № зп | Назва заходів |  | Термін виконання |  | Відповідальний за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Усі заклади освіти |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт приміщень |  | до 01.09.2014 |  | Керівники закладів освіти |  |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревізія та ремонт опалювальної та водопровідної мереж |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Судьїна В.В. |  |
|  | Частковий ремонт вікон у класних кімнатах та коридорах |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Заміна вікон на металопластикові у двоповерховому корпусі шкільних майстерень |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Часткова заміна світильників з люмінесцен-тними лампами |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Заміна дверного блоку у корпусі для перших класів |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Утеплення двоповерхового приміщення шкільних майстерень |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. акад. А.Ф. Йоффе |  |  |  |  |  |  |
|  | Частковий ремонт водопровідної і каналізаційної систем |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Скрипка Л.О. |  |
|  | Частковий ремонт даху |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Остеклення 10 вікон, установлення 4 метало-пластикових вікон |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Ремонт шкільних приміщень |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Частковий ремонт даху школи |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Юракова О.В. |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт підвального приміщення школи |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Спичка Л.О. |  |
|  | Профілактичний ремонт системи опалення |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Заміна 4 вікон на металопластикові |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна 6 вікон на металопластикові |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Діхнич Н.Ф. |  |
|  | Ремонт вестибуля першого поверху |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
|  | Ремонт спортзалу |  | до 01.08.2014 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування огорожі |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Мицик В.М. |
|  |  | Придбання меблів |  | до 01.08.2014 |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна 6 віконних рам |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Федько С.В. |
|  |  | Частковий ремонт тепломережі |  | до 01.08.2014 |  |  |
|  |  | Заміна ламп денного світла |  | до 01.08.2014 |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція шкільної топкової |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Головач І.В. |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна 4 вікон на металопластикові |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Залуцька Д.М. |
|  |  | Утеплення дверей, вікон |  | до 01.08.2014 |  |  |
|  |  | Заміна ламп на енергозберігаючі |  | до 01.08.2014 |  |  |
|  |  | Заміна опалювального котла |  | до 01.08.2014 |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Часткова заміна електричної проводки та 14 світильників у майстернях |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Пигар Л.О. |
|  |  | Заміна вікон у чотирьох класних кімнатах |  | до 01.08.2014 |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт опалювальної системи та котла |  | до 01.08.2014 |  | Директор школи Зеленська В.В. |
| Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пофарбування фасаду приміщення по вул. Соборній, 41 |  | до 01.08.2014 |  | Директор центру Васюта О.В. |
|  |  | Ремонт відмостки фасадів приміщень |  | до 01.08.2014 |  |  |
|  |  | Заміна дашка на приміщенні по вул. Гетьмана Мазепи, 39 |  | до 01.08.2014 |  |  |
| Мала академія наук |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт даху |  | до 01.09.2014 |  | Директор академії Андрущенко О.О. |
|  |  | Установлення теплового лічильника |  | до 15.09.2014 |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна 5 вікон на металопластикові |  | до 01.08.2014 |  | Завідуючий закладом Михайліченко Л.Ф. |
|  |  | Придбання дитячих меблів (17 столів) та м'якого інвентаря |  | до 01.08.2014 |  |  |
|  |  | Заміна п’яти внутрішніх дверей |  | до 01.08.2014 |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установлення двох бойлерів |  | до 01.08.2014 |  | Завідуючий закладом Борган Т.М. |
|  |  | Поточний ремонт водопровідної та теплової мереж |  | до 01.08.2014 |  |  |
|  |  | Заміна 100 м водопровідної труби |  | до 01.08.2014 |  |  |

| Дошкільний навчальний заклад № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна 90 м2 лінолеуму | до 01.08.2014 | Завідуючий закладом Бардак З.І. |
|  | Заміна вікон на металопластикові | до 0.08.2014 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 4 |  |  |  |
|  | Заміна 8 вікон на металопластикові | до 01.08.2014 | Завідуючий закладом Ільницька С.Г. |
| Дошкільний навчальний заклад № 5 |  |  |  |
|  | Заміна віконних блоків на металопластикові | до 01.08.2014 | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П. |
| Дошкільний навчальний заклад № 6 |  |  |  |
|  | Заміна віконних блоків на металопластикові | до 01.08.2014 | Завідуючий закладом Корж О.О. |
|  | Заміна 2 вікон та 1 дверей | до 01.08.2014 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 8 |  |  |  |
|  | Заміна 7 вікон на металопластикові | до 01.08.2014 | Завідуючий закладом Слєпко В.М. |
|  | Заміна водопровідних труб | до 01.08.2014 |  |
|  | Заміна лічильника обліку води | до 01.08.2014 |  |
|  | Заміна вікон на металопластикові | до 01.08.2014 |  |
|  | Утеплення вікон, дверей, теплопостачальних труб у підвальному приміщенні | до 15.09.2014 |  |
|  | Ревізія опалювальної системи | до 01.08.2014 |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 |  |  |  |
|  | Ревізія опалювальної, водопровідної, каналізаційної мереж | до 01.08.2014 | Завідуючий закладом Андріанова А.П. |
|  | Заміна 10 внутрішніх дверей | до 01.08.2014 |  |
|  | Утеплення зовнішніх дверей у кімнатах груп | до 01.08.2014 |  |