**ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 21.05.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про підготовку підприємств, установ та****організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років**  |  |

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, промислових підприємств, установ та організацій до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Створити Міський штаб з питань підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, промислових підприємств, установ та організацій до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років (додаток 1).

1.1. Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені керівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у роботі штабу беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

2.Затвердити Заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років (додаток 2).

3. Керівникам підприємств, установ та організацій міста:

1) до 01.10.2014 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років;

2) до 02.06.2014 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років кожного об’єкту;

4. Головному управлінню міського господарства (Яременко І.О.):

 1) до 14.07.2014 спільно з відділом надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій міста.

5. Керівникам підприємств-надавачів комунальних послуг спільно з управлінням економічного розвитку запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

6. Керівникам підприємств по обслуговуванню житлово-комунального фонду та теплопостачальних підприємств до15.09.2014 завершити ремонтні роботи будинкових теплових мереж, провести додаткове їх випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

7. Керівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету міста, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

8. Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання, на відомчих газових котельнях, резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

9. Керівникам комунальних підприємств «Рмникомунтепло»РМР» (Кунцевич Г.О.) і «Ромнитеплосервіс»РМР» (Бєсєда В.К.) до 01.09.2014 вжити заходів щодо погашення боргів за використаний природний газ.

10. Керівникам комунальних підприємств «Рмникомунтепло»РМР» (Кунцевич Г.О.) і «Ромнитеплосервіс»РМР» (Бєсєда В.К.), дочірнього підприємства «Аква-Сервіс» приватного підприємства «Еліпс» (Агаханян А.А.) забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та чинного законодавства.

11. Директору Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» Постолу В.В. протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів міста без попередження користувачів.

12. Комунальному підприємству «Шляховик» (Грек М.М.) до 30.05.2014 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг в зимовий період.

13. Начальнику головного управління міського господарства Яременку І.О. інформувати про виконання цього рішення на апаратних нарадах при міському голові у червні, липні, серпні 2014 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2014 року і травні 2015 року.

14. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2013 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років».

15. Контроль за виконанням цього рішення оставляю за собою.

**Розробник: начальник головного управління міського господарства Яременко І.О.**

 **Додаток 1**

 **до рішення виконкому міської ради**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **№** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СКЛАД**

**міського штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років**

|  |  |
| --- | --- |
| Губарь В‘ячеслав Олександрович  | – в.о. міського голови, секретар міської ради, начальник штабу |
| Яременко Іван Олексійович | * начальник головного управління міського господарства, заступник начальника штабу
 |
| Кревсун Олена Олександрівна | – заступник міського голови  |
| Підгурський Володимир Леонідович | – заступник начальника головного управління міського господарства |
| Ломакович Ірина Валентинівна | – заступник начальника головного управління міського господарства |
|  |  |
| Бєсєда Володимир Конійович  | – директор комунального підприємства «Ромнитеплосервіс»РМР» |
| Кунцевич Георгій Олексійович | – директор комунального підприємства «Ромникомунтепло»РМР» |
| Агаханян Армен Арамаісович | – директор приватного підприємства «Еліпс» |
| Мазний Олександр Володимирович   | * начальник Роменського ГВ УДТБ у Сумській області
 |
| Постол Володимир Віталійович | – директор Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» |
| Сидоренко Михайло ПетровичТатенко Анатолій Семенович  | – начальник Роменського УЕГГ ПАТ «Сумигаз»– т.в.о. начальника Роменського міськрайонного управління ГУ Держсанепідемслужби у Сумській області  |

**Розробник: начальник головного управління міського господарства Яременко І.О.**

 **Додаток 2**

 **до рішення виконкому міської ради**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **№** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАХОДИ**

**щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ зп** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальний****за виконання** | **Джерела фінансування,****тис. грн.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Підготовка житлового фонду** |
| 1. | Перевірити герметизацію інженерних вводів в підвальні приміщення житлових будинків, при необхідності провести ремонт. Виконати перевірку і очистку димових та вентиляційних каналів, ремонт оголовків димових труб | 10.09.2014 | ГУМГКП «Житло-Експлуатація»ПП «Житло-Сервіс»ПП «Марс»ПП «Наш дім»­­­­­­­­­­­ | Власні кошти |
| 2. | Виконати поточний ремонт центрального опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури, поновити пошкоджену ізоляцію теплопроводів централізованого опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури  | 15.09.2014 | ГУМГКП “Житло-Експлуатація”ПП “Житло-Сервіс”ПП “Марс”ПП “Наш дім” | Власні кошти |
| 3. | Систематично проводити роз`яснювальну роботу з мешканцями будинків по бережному використанню теплової енергії, води, газу, дбайливому відношенню до житла та своєчасну оплату комунальних послуг  | Постійно | ГУМГКП «Житло-Експлуатація»ПП «Житло-сервіс»ПП «Марс»,ПП «Наш дім» | Власні кошти |
| 4. | Виконати повторне випробування теплових систем будинків та інших об`єктів - споживачів тепла підвищеним тиском згідно норм | 15.09.2014 | ГУМГКП «Житло-Експлуатація»ПП «Житло-сервіс»ПП «Марс»,ПП»Наш дім» | Власні кошти |
| 5. | Комплексно підготувати до осінньо-зимового періоду 384 житлових будинки з підписанням паспортів готовності | 01.10.2014 | ГУМГКП «Житло-Експлуатація»ПП «Житло-сервіс»,ПП «Марс»,ПП «Наш дім» | Власні кошти |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Виконати поточний ремонт м’яких покрівель будинків: |  |  |  |
| 6.1. | Вул. Маяковського 67,69,70Вул.Київська 82 Вул. Сумська 1 Коржівська,119Вул. Г.Мазепи,43Вул.П.Калнишевського,42,44 | 01.10.2014 | КП «Житло-Експлуатація» | 6,6 |
| 6.2. | Вул. Коржівська, 95/35, 65/34, 113/14,38Вул. Руденка, 32/105,1,2 під. Вул. Руденка, 8А/57Вул.П.Калнишевського, 22/33,36Вул. П. Калнишевського, 35/14 | Травень-листопад 2014 р. | ПП «Наш дім» | Власні кошти |
| 6.3. | Вул.Гетьмана Мазепи,51,51А, ,71Б-р Свободи,2, 261 пров. Свободи,5Вул. Щорса,22АБульв. Московський, 45 | 01.12.2014 | ПП «Марс» | Власні кошти |
| 6.4. | Вул. Соборна, 2Вул. Пролетарської солідарності, 12, 14,12АВул. Луценка, 1Б-р Шевченка, 15Вул. Щучки,1Вул. Тельмана,8 | 01.09.2014 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 7. | Виконати поточний ремонт шиферних покрівель будинків:Вул. Коржівська,115/1під.,109/4, Вул. Соборна,34/4 | Березень-листопад 2014 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 8. | Виконати ремонт відмосток житлових будинків:вул. Київська, 78, 78 «а» вул. Коржівська, 94вул. Горького,240 вул. Коржівська, 94вул. Кірова,19 вул. Г.Мазепи,8бул. Моськовський, 26,34,38вул. Радянська, 195вул. Прол.Солідарності,12 «а»вул. Луценка,21 | 01.10.2014 | ГУМГ |  |
| 9.  | Виконати ремонт герметизації зовнішніх стін панельних будинків:Вул. Г. .Мазепи, 51, 51а, 71Вул. Руденка, 32Вул. Петра Калнишевського, 35Вул. Маяковського, 69Вул. Чапаєва, 37Вул. Пролетарської Солідарності, 12, 12а, 14, 14а | 01.10.2014 | ГУМГ |  |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Виконати капітальний ремонт м’яких покрівель житлових будинків:Вул. Київська, 86 | 01.10.2013 | ГУМГ |  |
| **Теплопостачання** |
| 11. | Забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ  | Протягом опалюва-льного періоду | Керівники КП «Ромникомунтепло», «Ромнитеплосервіс» | Власні кошти |
| 12. | Виконати режимну наладку котлів, провести додаткове гідравлічне випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту | 01.09.2014 | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» | Власні кошти |
|  13. |  Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях | 01.09.2014 | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» | Власні кошти |
| 14. |  Виконати ремонт насосів із заміною підшипників на котельнях по вул. Полтавській,121 «а» і вул. Прокопенка, 43,вул.Київська | 01.08.2014  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти3,5 |
| 15. |  Виконати ремонт димососів із заміною підшипників котельні по вул. Прокопенка, 43, вул. Дімітрова,14 | 01.09.2014 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти4,8 |
| 16. | Провести перевірку електрообладнання на заземлення, повірку теплових лічильників, лічильників обліку газу, коректорів, манометрів | 1.09.2014 | КП «Ромнитепло-сервіс» | 12,0 |
| 17. | Виконати передсезонну промивку теплообмінників модулів нагріву міні-котельні по вул. Дудіна,1 | 1.09.2014 | КП «Ромнитепло-сервіс» | 7,7 |
| 18. | Виконати ремонт тепломережі від ТК-8 до будинку по вул. Київській, №90  | 1.06.2014 | КП «Ромнитепло-сервіс» | 1,0 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Виконати ремонт тепломереж від котельні по вул. Дімітрова: ТК2 - ТК6, ТК6 – ТК8, ТК8- ТК9 (408 м, Ду273), ТК15-ТК16 (140 м, Ду 159), ТК22-ТК26 (138 м, Ду57) | 30.09.2014  | КП «Ромнитепло-сервіс» | 205,0 |
| 20. | Виконати гідравлічне випробування тепломереж від котелень підприємства | 04.201409.2014 | «Ромнитепло-сервіс» | 0,0 |
| 21. | Виконати ремонт тепломереж від котельні по вул. Прокопенко: ТК-2 до будинку № 49 (Ду57, 120 м), ТК10 - ТК11 (Ду57, 140 м) | 30.08.2014 | «Ромнитепло-сервіс» | 83,0 |
| 22. | Виконати ремонт тепломережі від котельні по вул. Полтавській,121-а до ТК1 (300м, Ду 108) | 30.07.2014 | «Ромнитепло-сервіс» | 148,00 |
| 23. | Повірка 12 лічильників газу  | 15.08.2014 | «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 24. |  Повірка 9 коректорів газу | 30.08.2014 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 25. |  Повірка 320 контрольно-вимірю-вальних приладів (манометри, термометри, самописці)  | 30.07.2014 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 26. |  Заміна запірної арматури в кількості 18 шт. | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 27. |  Ремонт, ревізія фільтрів ХВО на 14 котельнях | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 28. |  Ремонт боровів в кількості 8 шт. | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 29. |  Ремонт, ревізія ГРУ, ГРП на 13 котельних | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 30. |  Ремонт автоматики безпеки котлів на 14 котельнях та 3 топкових – 30 шт. | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 31. |  Ремонт, ревізія насосного обладнання на 14 котельнях та 3 топкових – 44 шт. | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 32. |  Ревізія та ремонт електро-обладнання на 14 котельнях та 3 топкових | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 33. |  Заміна 15 електролічильників  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| **Продовження додатка 2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. |  Ремонт покрівель котелень 4 шт. | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 35. |  Очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь нагріву котлів 20 шт. | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 36. | Повірка та проведення ремонту приладів обліку теплової енергії 4 шт. | 30.08.2014 | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 37. | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опал. сезону 2014-2015 років  | 31.08.2014 | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 38. | Очистка теплових камер з поновленням теплоізоляції на теплопроводах  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 39. | Виготовлення люків для заміни пошкоджених та відсутніх | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 40. | Штукатурка, побілка котлів НІІСТУ-5 | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 41. | Ремонт сопел на котлах КБНГ-2,5 | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 42. | Ревізія та ремонт газового обладнання котелень, підготовка запірної арматури та газопроводів котелень до випробування на щільність | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| 43. | Фарбування трубопроводів на 14 котельних | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло | Власні кошти |
| **Газопостачання** |
| 44. | Виконати ревізію ГРП, в кількості 24 шт.; ШРП – 43 шт. відключаючих пристроїв в колодязях – 26 шт.; станцій катодного захисту – 25шт. | 01.09.2014 | УЕГГ | Власні кошти |
| 45. | Виконати комплексне приладкове обстеження підземних газопроводів у кількості – 28,4 км  | 01.10.2014 | УЕГГ | Власні кошти |
| 46. | Обладнати засобами телеметрії ГРП:№ 21 вул. Конотопська,52№ 22 вул. Конотопська,92№ 24 вул. Будьоного,30 | 01.10.2014 | УЕГГ | 169,23 |
| 47. | Виконати ремонт пошкоджень ізоляційного покриття підземних газопроводів в кількості – 18 шт. | 01.10.2014 | УЕГГ | 4,0 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48. | Виконати заміну морально застарілих ШГРП: вул. Горького, 125-А вул. Прокопенка, 1вул.Полтавська, 6 | 01.10.2014 | УЕГГ | 79,81 |
| 49. |  Виконати заміну засувок на газопроводах низького та середнього тисків (перед ГРП № 2) бульвар Московський,24 Ду-100 мм, Ду-150 мм (реконструкція газового колодязя з виносом засувок на поверхню) | 01.10.2014 | УЕГГ | 17,76 |
|  |  |  |  |  |
| 50. | Виконати ремонт опор надземного газопроводу низького тиску в кількості – 7 шт. по вул. Партизанський спуск | 01.09.2014 | УЕГГ | 2,5 |
| **Водопостачання** |
| 51. | Будівництво станції знезалізнення води на Процівському водозаборі (закінчення будівництва) | І кв.2014 | ГУМГ,ДП “Аква-сервіс” | Міський бюджет200,0 |
|  |  |  |  |  |
| 52. | Капітальний ремонт артезіанської свердловини № 8(2) на Процівському водозаборі  | ІІ кв. 2014 | ГУМГ,ДП “Аква-сервіс” | Міський бюджет325,0 |
| 53. | Придбання та встановлення 2-х приладів обліку води на артезіанських свердловинах  | травень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти6,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |
| *Комплексна підготовка об’єктів водопостачання згідно складених заходів підприємства* |
| 54. |  Підготовка 88,6 км наявних водопровідних мереж, водозабору, 9-ти підвищувальних НС | жовтень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 55. |  Виконати очищення та промивку резервуару води н водозаборі | Поквартально  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 56. |  Провести заміну (ремонт) кабелю енергоживлення до артсвердловини № 3 | липень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 57. |  Придбати насоси для заміни на артсвердловинах № 3,4,5,6 | травень-жовтень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 58. |  Ремонт приміщення насосної станції 2-го підйому | травень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 59. |  Ремонт огорож артсвердловин | липень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 60. |  Виконати заміну (ремонт) водопровідної лінії під проїжджою частиною з вул. Маяковського на вул. Крупська | квітень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61. | З метою покращення водопостачання5пр. Маяковського провести заміну водопроводу більшого діаметру на ділянці 30 м | травень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 62. | Виконати ремонти, привести в належний стан водорозбірні колонки | жовтень2014 | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 63. |  Провести обстеження, ремонт пожгідрантів і оглядових колодязів. Придбати і встановити гідранти, які не підлягають ремонту, і люки на оглядові колодязі  | Протягом підготовчого періоду | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти,бюджетні кошти (придбання) |
| **Водовідведення** |
| 64. |  Будівництво каналізаційних мереж по вул. Соборна | ІV кв.2014 | ГУМГ,ДП “Сток-сервіс” | Міський бюджет400,0 |
| 65. |  Реконструкція аварійного каналізаційного колектору по вул. Горького | ІІІ кв.2014 | ГУМГ,ДП “Сток-сервіс” | Міський бюджет700,0 |
| 66. |  Придбання та встановлення приладів обліку стоків, які надходять на міські ОС | ІІ кв.2014 | ГУМГ,ДП “Сток-сервіс” | Міський бюджет90,0Власні кошти36,57 |
| *Комплексна підготовка об’єктів водовідведення згідно складених заходів підприємства* |
| 67. |  Підготовка 24,3 км наявних каналізаційних мереж, КНС-1, КНС-2, КНС-16 і ОС | жовтень2014 | ДП «Сток-сервіс» | Власні кошти |
| 68. |  Виконання затвердженого плану першочергових робіт щодо поточного ремонту КНС-1, КНС-2, ОС | Згідно встановлених термінів | ДП «Сток-сервіс» | Власні кошти |
| **Підготовка установ освіти та лікувальних закладів** |
| 69. | Провести ревізію та ремонт систем опалення, попередньо випробувати їх підвищеним тиском згідно установлених норм | 01.06.2014 | Відділ освітиРоменська ЦРЛПерша обласна спеціалізована лікарня | Власні кошти |
| 70. | Для підтримання нормального теплового режиму забезпечити своєчасно утеплення вікон і дверей приміщень, поновити ізоляцію теплових мереж. | 15.09.2014 | Відділ освітиРоменська ЦРЛПерша обласна спеціалізована лікарня  | Власні кошти |
| 71. | Провести ревізію стану герметизації інженерних вводів у приміщеннях ЦРЛ. При виявленні неполадок здійснити ремонтні роботи. | 01.09.2014 | Роменська ЦРЛ | Власні кошти |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72. |  Виконати ремонт ізоляції труб, тепломереж 50 м | 01.10.2014 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 73. |  Виконання профілактичних робіт по підготовці топкових ЗОШ № № 3, 8, 9; ДНЗ №№ 4, 7; ДЮСШ | 15.09.2014 | Відділ освіти | Власні кошти |
| **Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста** |
| 74. | Забезпечити вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів, тощо. Підготувати полігон складування твердих побутових відходів в осінньо-зимовий період. Відремонтувати освітлення міських вулиць | 30.09.2014 | КП “Шляховик”Підприємства по обслуговуванню житлового фонду |  |
| 75. | Виконати поточний ремонт доріг і тротуарів згідно із затвердженим графіком | 15.09.2014 | ГУМГКП «Шляховик» |  |
| 76. | Виконати прочистку і ремонт водопровідних та зливних труб під проїзжими частинами доріг та тротуарів, на зимовий період провести їх консервацію  | 15.10.2014 | КП «Шляховик» |  |
| 77. | Забезпечити нормативний запас відповідних матеріалів для експлуатації доріг і тротуарів в ожеледицю, своєчасно підготувати снігоочищувальну техніку | 15.10.2014 | КП «Шляховик»Підприємства по обслуговуванню житлового фонду |  |
| **Заходи загального характеру** |
| 78. | Провести опресування систем опалення житлових будинків, промислових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соцкультпобутуРоботи оформити двохсторонні-ми актами з теплопостачальними організаціями | 15.09.2014 | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності. Керівники тепло- постачальних під-приємств  |  |
| 79. | Виконати ремонтні роботи і профілактичні випробування електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період | 15.09.2014 | Керівники підпри-ємств, організацій і установ всіх форм власності |  |
| 80. | Промисловим підприємствам і організаціям, які мають власні джерела теплозабезпечення, вжити заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива в розрахункових об`ємах | Згідно із власними планами | Керівники підпри-ємств, організацій і установ всіх форм власності |  |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81. | Взяти під постійний контроль питання погашення заборгованості та здійснення поточних розрахунків у відповідному періоді за спожиті енергоносії, водопостачання, водовідведення установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету, пов`язаних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян по ЖКП | Постійно | Керівники підпри-ємств, організацій і установ всіх форм власності Керівники тепло- постачальних під-приємств |  |
| 82. | Взяти на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і до 01.09.2014 провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях | 01.09.2014 | Управління економічного розвиткуКерівники підприємств, установ, організаційРоменська ЦРЛ |  |
| 83. | Розробити та погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання усіх форм власності | 10.07.2014 | Керівники підприємств по обслуго-вуванню житлового фонду, теплопоста-чальних підпри-ємств, підприємствводопостачання та водовідведення  |  |
| 84. | Підприємствам, організаціям та установам, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, надати в ГУМГ паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років | 15.09.2014 | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності |  |

**Розробник: начальник головного управління міського господарства Яременко І.О.**