**ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 15.01.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2010-2015 роки** |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішення виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника Головного управління міського господарства Яременко І.О. про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 19.06.2013 № 74 “Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» взяти до відома (додається).
2. Начальнику Головного управління міського господарства Яременко І.О.:
3. забезпечити виконання запланованих об’єктів робіт по капітальному ремонту доріг в 2014 році в межах виділених коштів з міського бюджету та державної субвенції;
4. продовжити облаштування контейнерних майданчиків, автобусних зупинок;
5. організувати та затвердити роботу громадського контролю у сфері благоустрою.
6. Рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 19.06.2013 № 74 “Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» залишити на контролі.

***Розробник проекту: Начальник Головного управління міського господарства***

***Яременко І. О.***

**Інформація**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста**

**на 2013 -2015 роки»**

**Пункт 1. Виконано частково**

Паспортизація зелених насаджень проведена тільки по вулицям центральної частини міста і скверам.

В стадії завершення паспортизація вуличного освітлення.

Паспортизація доріг не виконана із-за відсутності фінансування (такі роботи виконують спеціалізовані проектні інститути). Головним управлінням міського господарства планується на 2014 рік витрати в розмірі 80,0 тис. грн..для проведення паспортизації доріг міста.

**Пункт 2.** **Виконується**

В 2013 році виконано ремонт доріг на площі 13427 м2 на загальну суму 2790 тис. грн.

Виконано роботи по асфальтуванню внутріквартальних проїзних доріг по віл. Коржівська, 95, вул. Гетьмана Мазепи, 51, вул. Гетьмана Мазепи, 6 загальною площею 1211,5 м2 на суму 275,5 тис. грн.

Велась робота по улаштуванню тротуару по вул. Горького.

Виготовлена проектно - кошторисна документація на реконструкцію пам’ятника загиблим в роки Великої Вітчизняної війни по вул. Горького. Вартість реконструкції 582,0 тис. грн.

В попередні роки приділялась увага встановленню нових і ремонту зупинок громадського транспорту, благоустрою скверів, облаштуванню та утриманню дитячих майданчиків.

**Пункт 3.** **Виконується**

Щорічно в місті проводиться конкурс на краще озеленення території – «Парад квітів» в основному завдяки зусиллям відділу освіті.

**Пункт 4.** **Виконано**

Працівники управління брали участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання, техніки, що застосовується у процесі утримання об’єктів благоустрою, що проводились Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово – комунального господарства України.

**Пункт 5.** **Не виконано**

Не забезпечено організацію громадського контролю у сфері благоустрою.

Працівниками Головного управління міського господарства, дільничими інспекторами Роменського МВ УМВС, головами квартальних комітетів в 2013 році було здійснено 14 перевірок санітарного стану в мікрорайонах міста, згідно розпорядження міського голови від 29.07.2013 року № 115 «Про затвердження графіка перевірок санітарного стану в мікрорайонах міста».

**Пункт 6.** **Виконано**

Щорічно Головним управлінням міського господарства готуються матеріали для участі у всеукраїнському конкурсі з благоустрою «Населений пункт найкращого і підтримки громадського порядку».

Працівники управління брали участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання об’єктів благоустрою, що проводились Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України.

**Пункт 7.** **Не виконано**

Інспекція з благоустрою не створена.