ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 18.09.2013

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 25.07.2012 № 147 «Про ремонт покрівель житлових будинків» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Інформацію заступника міського голови Ворони С.Ю. про стан виконання рішення        виконавчого комітету міської ради від 25.07.2012 № 147 «Про ремонт покрівель житлових будинків» взяти до відома (додається).

- Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.07.2012 № 147 зняти з контролю у зв’язку з повним виконанням.

Розробник проекту: начальник Головного управління міського господарства

Яременко І. О.

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконкому міської ради від 25.07.2012 № 147

«Про ремонт покрівель житлових будинків»

Пункт 1. Виконано

Головним управлінням міського господарства покрівельний матеріал «бікроеласт ХКП-4.0» в кількості 4650 м.кв. (465 рулонів) розподілено між підприємствами по обслуговуванню житлового фонду міської ради, враховуючи загальну площу будинків, які перебувають на їх утриманні і балансі:

- КП «Житло-Експлуатація» - 1520 м.кв. (152 рулони)

- ПП «Наш Дім»                     - 1110 м.кв. (111 рулонів)

- ПП «Житло-Сервіс»            - 960 м.кв. (96 рулонів)

- ПП «Марс»                           - 1060 м.кв. (106 рулонів)

Пункт 2.

Підпункт 2.1. Виконано

Проведено ремонт покрівель будинків згідно з дефектними актами.

Підпункт 2.2. Виконано

Виконання робіт оформлено актами про виконання робіт за участю працівників Головного управління міського господарства.

Підпункт 2.3. Виконано

Підприємствами по обслуговуванню житлового фонду міської ради надані звіти про виконання ремонту покрівель житлових будинків та використання покрівельного матеріалу.

Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.07.2012 № 147 «Про ремонт покрівель житлових будинків» зняти з контролю у зв’язку з повним виконанням.