ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ  РАДИ

| Дата розгляду:21.08.2013 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 88 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Інформацію заступника міського голови Клименка А.Б. про виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 88 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» взяти до відома (додається).

- Відзначити значну роботу відділу освіти щодо організації підготовки закладів освіти до 2013-2014 навчального року.

- У зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 88 зняти з  контролю.

Розробник проекту: Горбик З.Г., начальник відділу освіти

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 88 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період»

Протягом червня-липня 2013 року всі дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста виконували роботи по підготовці до 2013-2014 навчального року.

Відповідно до розпорядження міського голови від 22.06.2013 № 98 15-16 липня 2013 року була здійснена перевірка готовності дитячих садків, шкіл та позашкільних навчальних закладів до 2013-2014 навчального року.

Результати перевірки засвідчують, що всі навчальні заклади готові до початку нового навчального року, підписані акти прийому готовності навчальних закладів всіма відповідними службами.

У кожному закладі проведено значну роботу по створенню належних умов для організації навчально-виховного процесу. Виконані капітальні та поточні ремонти приміщень, ревізія водопровідної, каналізаційної, опалювальної мереж, заміри контурів заземлення, повірка лічильників обліку води та тепла.

За кошти  міського бюджету проводяться капітальні ремонти спортивних залів ЗОШ    № 5, 7 на суму 200 тис. грн., будівництво огорожі ЗОШ № 6 на суму 40 тис. грн., реконструкція топкової ЗОШ № 8 на суму 120 тис. грн. Завершено капітальний ремонт приміщення спорткомплексу ДЮСШ на суму 140 тис. грн.

У всіх дошкільних навчальних закладах замінено застаріле технологічне обладнання харчоблоків та пралень на суму 100 тис. грн. всього придбано 6 холодильників та 12 пральних машин.

У міжшкільному навчально-виробничому комбінаті встановлено котел довготривалого горіння на суму 30 тис. грн.

Навчальними закладами використано 1,9 млн. грн. благодійних коштів для підготовки закладів до початку нового навчального року.

В усіх навчальних закладах проведено значну роботу по заміні вікон на металопластикові, всього замінено 281 вікно та 44 дверних блоки, частково замінено лінолеум, панелі, придбано 12 мультимедійних комплексів.

У ході підготовки навчальних закладів до нового навчального року придбано  та оновлено шкільні меблі, класні та маркерні дошки, шафи, спортивне обладнання, а також меблі для групових кімнат дитячих садочків.

Проведено благоустрій територій всіх навчальних закладів міста.

Найбільш вагомі виконані роботи  в кожному навчальному закладі вказано нижче.

СЗОШ № 1: обладнано комп’ютерний  клас  для учнів початкової школи; створено  ресурсний центр  з комп’ютерною та копіювальною технікою; капітально відремонтовано кабінети української мови, музики та медичного пункту; придбано обладнання для спортивної зали початкових класів.

СЗОШ № 2: створено кабінет  хореографії; переобладнано  шкільні майстерні.

ЗОШ № 3: капітально відремонтовано шкільні майстерні.

ЗОШ № 4: обладнано комп’ютерний  клас  для учнів початкових класів та читального залу; придбано  66 м’яких стільців у актову залу.

ЗОШ № 5: переклеєні шпалери  в коридорах 1-го та 2-го поверхів, бібліотеці, медпункті, їдальні, учительській; у 4-х класних кімнатах замінено панелі.

ЗОШ № 6: відремонтований роздатковий пункт шкільної їдальні; заасфальтовано шкільне подвір’я.

ЗОШ № 7: проведено капітальний ремонт актової зали та комп’ютерного  класу.

ЗОШ № 8: капітально відремонтовано 5 класних кімнат.

ЗОШ № 9: відремонтовано  роздатковий  пункт  шкільної їдальні; облаштовано   спортивний майданчик.

ЗОШ № 10: відремонтовано кабінети фізики та музики.

ЗОШ № 11: проведено капітальний ремонт 3-х класних кімнат; створено кабінет психолога, відповідно вимог; проведено реконструкцію шкільної бібліотеки.

ДНЗ № 1: проведено капітальний ремонт туалетної кімнати для дітей раннього віку та туалету; загального користування.

ДНЗ № 2: відремонтовано  вхідний  коридор та сходинковий  прогон до ІІ поверху лівого крила приміщення.

ДНЗ № 3: проведено капітальний ремонт центрального входу та спортивної зали.

ДНЗ № 4: реконструйовано та проведено капітальний ремонт медичного блоку.

ДНЗ № 5: проведено капітальний ремонт санвузла загального користування та медичного ізолятора.

ДНЗ № 6: відремонтовано приміщення 2-х груп раннього віку, коридор та обладнано туалетну кімнату загального користування.

ДНЗ № 7: відремонтовано вестибуль правого крила.

ДНЗ № 8: проведено капітальний ремонт медичного блоку та туалетної кімнати загального користування.

ДНЗ № 9: проведено капітальний ремонт лівого крила підйому на другий поверх; збудовано приміщення для зберігання колясок; покладено 18  м2 тротуарної плитки.

ДНЗ № 10: проведено ремонт пральні, ізолятора та входу у підвал.

ЦПО та РТМ: проведено косметичний ремонт в приміщеннях за адресами: вул. Соборна, 41;  вул. Інтернаціональна, 39;  вул. Гетьмана Мазепи, 39.

ДЮСШ: здійснено поточний ремонт коридорів 2-го та 3-го поверхів спорткомплексу, а також гімнастичного та борівського залів.

МНВК: проведено косметичний ремонт в навчальних класах та лабораторіях.

У зв’язку з виконанням пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету від 19.06.2013 № 88 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період».