ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

19.06.2013

| Про підготовку закладів освіти до нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період |  |
| --- | --- |

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2013-2014            навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Клименка А.Б.

Міський голова                                                                               М.К. Калашник

Додаток

до рішення виконкому міської ради

19.06.2013 № _____

# ЗАХОДИ

з підготовки закладів освіти до роботи в новому 2013-2014 навчальному році

та до осінньо-зимового періоду

| № з/п | Назва закладу | Заплановані заходи | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗОШ №№ 4,6,7,11 | Повірка приладів обліку тепла | до 15.07.13 | Керівники закладів |
| 2. | ЗОШ №№ 1,2,4,5,6,7,11 | Заміна віконних блоків – 115 шт. | до 15.07.13 | -«- |
| 3. | ЗОШ №№ 1,2,4,7 | Заміна дверних блоків – 26 шт. | до 15.07.13 | -«- |
| 4. | СЗОШ № 1 | Обладнання комп’ютерного класу для учнів 2-4 класів | до 15.07.13 | Дирекція СЗОШ № 1 |
| 5. | -«- | Обладнання спортивної зали для учнів 1-4 класів | до 15.07.13 | -«- |
| 6. | -«- | Ремонт медичного кабінету школи | до 15.07.13 | -«- |
| 7. | СЗОШ № 2 | Створити кабінет хореографії | до 15.07.13 | Дирекція СЗОШ № 2 |
| 8. | -«- | Переобладнати шкільні майстерні | до 15.07.13 | -«- |
| 9. | -«- | Ремонт книгосховища шкільної бібліотеки | до 15.07.13 | -«- |
| 10. | -«- | Реконструкція вузла обліку теплової енергії | до 01.09.13 | Відділ освіти |
| 11. | ЗОШ № 3 | Провести ремонт шкільної майстерні та комп’ютерного класу | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 3 |
| 12. | ЗОШ № 4 | Обладнання нового комп’ютерного класу | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 4 |
| 13. | ЗОШ № 5 | Ремонт спортивної зали | до 01.09.13 | Відділ освіти (100 тис. грн.) |
| 14. | -«- | Проклейка шпалер у фойє I та II поверхів, бібліотеці, медпункті, їдальні | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 5 |
| 15. | ЗОШ № 6 | Будівництво огорожі навколо школи | до 01.09.13 | Відділ освіти (40 тис. грн.) |
| 16. | -«- | Ремонт роздаткового пункту шкільної їдальні | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 6 |
| 17. | ЗОШ № 7 | Ремонт комп’ютерного класу | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 7 |
| 18. | -«- | Частковий ремонт актової зали | до 15.07.13 | -«- |
| 19. | -«- | Ремонт опалювальної системи | до 15.07.13 | -«- |
| 20. | ЗОШ № 8 | Реконструкція топкової школи | до 01.09.13 | Відділ освіти (120 тис. грн.) |
| 21. | -«- | Ремонт майстерні для дівчаток | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 8 |
| 22. | ЗОШ № 9 | Благоустрій пришкільного спортивного майданчика | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 9 |
|  | -«- | Демонтаж і монтаж розподільного електричного щита | до 15.07.13 | -«- |
|  | -«- | Ремонт харчоблоку | до 15.07.13 | -«- |
| 23. | ЗОШ № 10 | Ремонт спортивного залу | до 01.09.13 | Відділ освіти (100 тис. грн.) |
| 24. | -«- | Ремонт кабінету фізики та музики | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 10 |
| 25. | ЗОШ № 11 | Переобладнання приміщення бібліотеки під навчальний кабінет | до 15.07.13 | Дирекція ЗОШ № 11 |
| 26. | -«- | Переобладнання лаборантської кімнати під кабінет психолога | до 15.07.13 | -«- |
| 27. | ДНЗ № 1 | Капітальний ремонт санвузла та туалетної кімнати для дітей раннього віку та загального користування | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 1 |

Продовження додатка

| 28. | ДНЗ № 2 | Капітальний ремонт вхідного коридору та сходів на 2 поверх лівої сторони | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | ДНЗ № 3 | Капітальний ремонт центрального входу та спортивної зали | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 3 |
| 30. | ДНЗ № 4 | Реконструкція та капітальний ремонт медичного блоку | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 4 |
| 31. | ДНЗ № 5 | Капітальний ремонт санвузла загального користування та медичного ізолятора | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 5 |
| 32. | ДНЗ № 6 | Капітальний ремонт групових приміщень для дітей раннього та старшого дошкільного віку | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 6 |
| 33. | ДНЗ № 7 | Капітальний ремонт вестибюля та сходів на 2 поверх лівої сторони | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 7 |
| 34. | ДНЗ № 8 | Капітальний ремонт медичного блоку і туалетних кімнат для дітей 4-го, 6-го року життя та загального користування | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 8 |
| 35. | ДНЗ № 9 | Побудова підсобного приміщення для зберігання дитячих візочків та колясок | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 9 |
| 36. | ДНЗ № 10 | Ремонт водопровідної системи | до 15.07.13 | Завідуюча ДНЗ № 10 |
| 37. | ДНЗ | Заміна: - віконних блоків – 76 шт.; - дверних блоків – 19 шт. | до 15.07.13 | Керівники закладів |
| 38. | ДНЗ | Придбання технологічного обладнання для пралень та харчоблоків | до 15.07.13 | Відділ освіти (100 тис. грн.) |
| 39. | ЦПО та РТМ | Заміна та ремонт водомережі | до 15.07.13 | Директор ЦПО та РТМ |
| 40. | -«- | Заміна труб та ремонт каналізаційної системи | до 15.07.13 | -«- |
| 41. | МНВК | Ремонт опалювальної системи. Монтаж котла довготривалого горіння | до 15.07.13 | Відділ освіти (30 тис. грн.) |
| 42. | ДЮСШ | Ремонт спортивного комплексу першого поверху | до 01.09.13 | Відділ освіти (140 тис. грн.) |
| 43. | -«- | Ремонт готельної кімнати № 4 | до 15.07.13 | Директор ДЮСШ |
| 44. | -«- | Фарбування огорожі легкоатлетичного ядра | до 15.07.13 | -«- |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому					           О.В. Проценко