ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

Дата розгляду:24.04.2013

| Про стан виконання рішення виконкому міської ради від 27.04.2010 № 66 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста та прилеглих до нього територій на 2010-2015 роки» |  |
| --- | --- |

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника Головного управління міського господарства Кочерги М. Г. про стан виконання рішення виконкому міської ради від 27.04.2010 № 66 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста  та прилеглих до нього територій на 2010-2015 роки» взяти до відома. (Додається).

- Начальнику головного управління міського господарства  Кочерзі М. Г.:

- Забезпечити виконання запланованих об’єктів робіт по капітальному та поточному ремонту доріг в 2013 році в межах виділених коштів з міського бюджету та державні субвенції.

- Активізувати роботу по проведенню  щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля», проведення місячників по санітарному очищенню та благоустрою міста.

- Продовжити обладнання контейнерних майданчиків залізобетонними плитами.

- Виконати реконструкцію пішоходного переходу з вул. Чапаєва на вул. Соборна (Чапаєвський узвіз). В межах виділених  коштів.

- Продовжити  проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень, вуличного освітлення, а також вирішити питання паспортизації  доріг міста.

- Забезпечити організацію  громадського контролю у сфері благоустрою.

- Рішення виконкому міської ради  від 27.04.2010 № 66 «Про пан дій щодо підвищення рівня благоустрою міста та прилеглих до нього територій на 2010-2015 роки» залишити на контролі.

Розробник проекту: т.в.о. начальника Головного управління міського господарства Підгурський В. Л.

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2010 № 66 «Про план дій щодо підвищення рівня  благоустрою міста та прилеглих до нього територій на 2010-2015 роки»

Пункт 1. Виконано

План заходів з благоустрою розроблено і затверджено. Щорічно уточнюються в межах запланованих коштів.

Пункт 2. Виконано

Рішення двадцятої сесії Роменської міської ради шостого скликання  від 24.02.2012 року затверджено Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Ромни.

Розроблена і затверджена  схема санітарної очистки міста рішенням восьмої сесії міської ради четвертого скликання від 21.03.2013 затверджено правила утримання собак, котів та хижих тварин.

Пункт 3. Виконано частково

Виконання паспортизації зелених насаджень в скверах, центрі міста.

В стадії завершення паспортизація вуличного освітлення.

Паспортизація доріг не виконана із-за відсутності фінансування (роботи виконує спеціалізований проектний інститут).

Пункт 4. Виконано

В 2012 році виконано ремонт доріг на площі 7704,3 м2 на загальну суму 1237,2 тис. грн. Побудовано огорожа парку культури з вул. Г. Мазепи. Щорічно встановлюються нові і ремонтуються  пошкоджені автобусні зупинки. Заплановані кошти на реконструкцію пам’ятника загиблим Роменчан в роки Великої Вітчизняної війни.

Виконано з тротуарної плитки перехід в скверу по бульвару Шевченка.

Облаштовано огорожа двох контейнерних майданчиків метало профілем і на 8 завезено під контейнера залізобетонні плити. Встановлено 18 нових дитячих майданчиків.

Не завершено будівництво місту через р. Сула, не замінена огорожа в приватному  секторі по вул. Полтавській  на однотипну, якість дорожнього покриття з кожним роком погіршується.

Пункт 5. Виконується

Утримання об’єктів благоустрою визначається на конкурсних засадах ( ТОВ «ПМК-Ресурс»).

Пункт 6. Виконується

Щорічно в місті проводиться конкурс на краще озеленення території  - «Парад квітів».

Пункт 7. Виконується

Заступник начальника головного управління міського господарства Яременко І. О.  брав участь у семінарі  який відбувся в листопаді 2012 року в м. Київ «Поводження з твердими побутовими відходами», прийнято участь у  виставці «Комунтех-2012».

Пункт 8. Не виконується

На громадських засадах організувати контроль за станом благоустрою не вдається.

Пункт 9 Виконано

Щорічно місто приймає участь у всеукраїнському конкурсі з благоустрою  «населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

Пункт 10. Виконується

Підприємства установи, організації приймають участь у благоустрою міста, проведення загальноміських толок.

Пункт 11. Виконується

В засобах масової інформації  публікуються статті стосовно проведення заходів з благоустрою міста.

Пункт 12. Не виконано.

Інспекція з благоустрою не створена.

Пункт 13. Виконано

В міськвиконкомі цілодобово  працює телефон 2-13-74.

Пункт 14. Виконано

Визначені особи, які можуть визначити суму  збитків завданих об’єктами благоустрою.

Пропонується  рішення виконкому міської ради від 27.04.2010 № 66  «Про пан дій щодо підвищення рівня благоустрою міста та прилеглих до нього територій на 2010-2015 роки» залишити на контролі.