РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 19.12.2018 | Ромни | № 46/12 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2018 рік» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 2, 3 параграфа 2 розділу 11 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2018 рік» (додається).

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2018 рік».

Міський голова 							С. САЛАТУН

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2018 рік»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 68 було погоджено інвестиційну програму комунального підприємства «Ромникомунтепло» на 2018 рік для встановлення сучасного котла  з пальниковим пристроєм з поступовим регулюванням в котельні за адресою: вул. Конотопська, 46.

Станом на 10.12.2018 комунальним підприємством «Ромникомунтепло»:

1)  придбано котел «Ellprex 420» (з пальником) на сумму 335 000,00 грн.; договір укладено з ТОВ «НВП «Екоін»;

2)  укладено договір з ТОВ «НВП «Екоін» про виконання проектних робіт на суму 89 000,00 грн.; на цей час перебувають на етапі узгодження, будуть завершені  до 25.12.2018;

3) здійснено демонтаж та списання існуючого котла НІІСТУ-5; роботи проведено силами підприємства;

4) здійснено підготовку майданчика для встановлення нового котла; роботи проведено силами підприємства;

5)  отримано технічне завдання на виконання проектних робіт  вузла обліку природного  газу від ПАТ «Сумигаз», узгодження  якого  проводилося протягом 2 місяців у м. Суми.

Роботи по встановленню котла «Ellprex 420» (з пальником) комунальне підприємство «Ромникомунтепло» планує закінчити  до кінця 2018 року.

Пропозиції

У зв’язку із планомірним і системним виконанням комунальним підприємством «Ромникомунтепло» інвестиційної програми, незначним терміном до її повної реалізації пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 68 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2018 рік.

Заступник начальника управління

житлово-комунального господарства 					О. ТАРАСОВ

ПОГОДЖУЮ

Заступник міського голови 						Є. ЛУЗАН