РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 17.10.2018 | Ромни | № 41/10 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році».

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 у зв’язку з невиконанням поточного ремонту автомобільної дороги на вул. Горького.

Міський голова 						С. САЛАТУН

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році»

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 було затверджено титульні списки на проведення у 2018 році поточного ремонту автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста.

На цей час відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів з підрядними організаціями виконано поточний ремонт автомобільних доріг:

- на вул. Пушкіна площею 1517,5 м² на суму 454392,46 грн., виконавець робіт – ТОВ "Містобудування Інвест ЛТД";

- на вул. Римаренків площею 1484 м² на суму 653679 грн., виконавець робіт – ТОВ "Містобудування Інвест ЛТД";

- на вул. Щербакова площею 576 м² на суму 351299  грн., виконавець робіт – ТОВ "Містобудування Інвест ЛТД".

27.07.2018 було оголошено тендер на виконання поточного ремонту автомобільної дороги на вул. Горького. У зв’язку з недостатньою кількістю учасників торги було визнано такими, що не відбулися. 12.09.2018 було повторно оголошено тендер, кінцевий термін подання пропозицій – 15.10.2018.

Пропозиції

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 № 69 «Про поточний ремонт автомобільних доріг загального користування вуличної мережі міста у 2018 році» у зв’язку у зв’язку з невиконанням поточного ремонту автомобільної дороги на вул. Горького.

Начальник управління

житлово-комунального господарства					О. ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖУЮ

Заступник міського голови 						С. ХОРОНЬКО