****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15.11.2017** | **Ромни** | **№ 39/11** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконкому міської ради від 19.07.2017 № 103 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР»** |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 параграфу 2 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ :

1. Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Губки М.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017 № 103 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР» (додається).
2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017 № 103 у зв’язку з його виконанням.

**В.о міського голови,**

**секретар міської ради В.М. Мицик**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконкому міської ради від 19.07.2017 № 103 «Про ремонт покрівель житлових будинків і котелень комунальних підприємств підприємств «Ромникомунтепло» РМР» та «Ромнитеплосервіс» РМР»**

Управлінням житлово-комунального господарства було закуплено покрівельний матеріал бікроеласт ХКП 4.0 сланець сірий в кількості 2000 м кв. (200 рулонів) на загальну суму 74599,20 грн., який було розподілено між підприємствами відповідно до загальної площі дахів будівель із м’яким покриттям, які перебувають на їх утриманні та балансі, таким чином: комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» – 250 м кв. (25 рулонів), приватне підприємство «Наш Дім» – 300 м кв. (30 рулонів), приватне підприємство «Житло-Сервіс» –250 м кв. (25 рулонів), приватне підприємство «Марс» – 250 м кв. (25 рулонів), комунальне підприємство «Ромникомунтепло» РМР» – 650 м кв. (65 рулонів), комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс» РМР» – 300 м кв. (30 рулонів).

Цими підприємствами виконано ремонт м’яких покрівель відповідно до дефектних актів. Загальна площа ремонту становить 2000 м кв.

Комунальним підприємством «Ромникомунтепло» РМР» відремонтовано покрівлі 7 котелень за адресами: вул. Пушкіна, 9, вул. Монастирська, 6, вул. Полтавська, 32, б-р Московський, 24, вул. Горького, 168, вул. Маяковського, 74, вул. Конотопська, 46. Загальна площа ремонту становить 650 м кв.

Комунальним підприємством «Ромнитеплосервіс» РМР» відремонтувано покрівлі 2 котелень за адресами: вул. Прокопенка, 21, Щербакова, 14. Загальна площа ремонту становить 300 м кв.

Комунальним підприємством «Житло-Експлуатація» відремонтувано покрівлі 7 житлових будинків за адресами: вул. Всіхсвятська, 37, вул. Гетьмана Мазепи, 43, 2 пров. Полтавської, 2, вул. Маяковського, №№ 67, 69, вул. Київська, 88, вул. Полтавська, 129. Загальна площа ремонту становить 250 м кв.

Приватним підприємством «Наш Дім» відремонтувано покрівлі 5 житлових будинків за адресами: вул. Руденка, 32, вул. Вознесенська, 23, вул. Соборна, 24, вул. Коржівська, 65, вул. Аптекарська, 21. Загальна площа ремонту становить 300 м кв.

Приватним підприємством «Житло Сервіс» відремонтувано покрівлі 5 житлових будинків за адресами: вул. Соборна, 9, вул. Гостиннодвірська, №№ 12 а, 12, вул. 14, б-р Шевченка, 15. Загальна площа ремонту становить 250 м. кв.

Приватним підприємством «Марс» відремонтувано покрівлі 4 житлових будинків за адресами: 2 пров. Гетьмана .Мазепи, 2, б-р Свободи, 2, вул. Аптекарська, 10. Загальна площа ремонту становить 250 м кв.

Виконання робіт перевірено та прийнято технічною комісією управління житлово-комунального господарства з оформленням актів виконаних робіт (КБ-2в).

**Пропозиції**

Пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради 19.07.2017 № 103 у зв’язку з його виконанням.

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства М.М. Губка**

**Погоджено**

**Заступник міського голови Є.С. Лузан**