РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 20.09.2017 | Ромни | № 34/9 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 № 78 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію в.о. начальника відділу освіти Матяша О.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 № 78 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» (додається).

- Відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

- Зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету від 17.05.2017 № 78.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 						В.М. Мицик

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 № 78 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період»

Протягом червня-серпня 2017 року всі дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста виконували роботи по підготовці до 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до розпорядження міського голови від 27.07.2017 № 92-ОД «Про перевірку готовності закладів освіти до 2017-2018 навчального року» 17-18 серпня було здійснено перевірку, яка засвідчила готовність усіх навчальних закладів до початку нового навчального року. Акти прийому готовності навчальних закладів підписано всіма відповідними службами.

Виконано поточні ремонти відомчих котелень, ревізію водопровідної, каналізаційної, опалювальної мереж, заміри контурів заземлення, повірку лічильників обліку води та тепла.

На цей час усі навчальні заклади готові до опалювального сезону.

На проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів тощо було виділено із загального фонду міського бюджету кошти в сумі 913 тис. грн.; залучено батьківських та спонсорських коштів в сумі 1,1 млн. грн.

За кошти бюджету розвитку проведено/продовжуються роботи у 13 закладах на загальну суму понад 5,386 млн. грн.

Зокрема здійснюються капітальні ремонти:

каналізаційної системи у дошкільних навчальних закладах №№ 1, 6 – 75 тис. грн., 135 тис. грн. відповідно;

із заміною дерев’яних вікон на металопластикові у дошкільних навчальних закладах №№ 1, 2, 10  – 50 тис. грн., 188 тис. грн. та 110 тис. грн. відповідно;

ремонт м’якої покрівлі приміщення  дошкільного навчального закладу № 2 – 44 тис. грн.;

із заміною дерев’яних вікон на металопластикові у спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 – 200 тис. грн.;

приміщень у дошкільному навчальному закладі № 5 (колишні початкові класи СЗОШ № 1) – 900 тис. грн.;

даху дитячо-юнацької спортивної школи ім. В. Гречаного – 30 тис. грн.;

загальноосвітньої школи № 7 (елементи енергозбереження) – 3355 тис. грн.;

Виконані такі роботи:

перекрито дахи приміщень загальноосвітніх шкіл  № 6, 11 – 79,7 тис. грн., 196 тис. грн. відповідно;

придбано комплект лав для актової зали загальноосвітньої школи № 8 – 24 тис. грн.

За батьківські та спонсорські кошти:

у спеціалізованій загальноосвітній школі № 1 проведено ремонт та облаштування огорожі шкільного подвір’я у корпусі початкових класів на б-рі Шевченка, 16; проведено ремонт та заміну підлоги у комп’ютерному класі для учнів початкових класів, ремонт трьох класних кімнат; замінено двері у 2 класних кімнатах; придбано мультимедійний проектор; облаштовано панелями коридори в початковій школі на вул. Пушкіна, 15; придбано штори для 4 класних кімнат; облаштовано підвісні стелі у 2 класних кімнатах та замінено 16 світильників на енергозберігаючі; придбано фарбу для ремонту шкільних приміщень; виконано роботи по благоустрою території школи (211,0 тис. грн.);

у спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 здійснено реконструкцію екологічного залу та замінено лінолеум у коридорі (35,0 тис. грн.);

у загальноосвітній школі № 4 змонтовано натяжні стелі у 2 класних кімнатах та актовій залі, поновлено стенди шкільного музею, придбано 2 проектори, 3 меблевих стінки та телевізор (57 тис. грн.);

у загальноосвітній школі № 5 проведено сучасний ремонт медичного кабінету, придбано проектор, телевізор та радіосистему (51 тис. грн.);

у загальноосвітній школі № 6 придбано жалюзі для вікон, замінено лінолеум у коридорі (17 тис. грн.);

у загальноосвітній школі № 7 замінено холодильне обладнання у шкільній їдальні, придбано телевізор (15,2 тис. грн.);

у загальноосвітній школі № 8 здійснено ремонт актової зали, придбано телевізор і жалюзі (99 тис. грн.);

у загальноосвітній школі № 10 облаштовано кабінет хореографії та роздягальню (18 тис. грн.);

у  загальноосвітній школі № 11 замінено меблі у 4 класах (15 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 1 замінено лінолеум на І поверсі, придбано 44 комплекти білизни (25 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 2 проведено ремонт овочесховища та водопровідної системи (7,5 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 3 капітально відремонтовано туалет (12,6 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 4 замінено штори та килимове покриття, придбано нові покривала для ліжок для 1 вікової групи (14 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 5 проведено ремонт стелі та освітлення спортивної зали, придбано музичний центр (19,5 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 6 проведено ремонт харчоблоку та даху приміщення топкової, придбано дитячі меблі (75 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 7 капітально відремонтовано вестибюль закладу  (10 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 8 відремонтовано роздаткову кімнату харчоблоку, проведено чистку подушок ( 8 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 9 проведено капітальний ремонт музичної зали, придбано килимове покриття (10 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 10 встановлено бойлер, капітально відремонтовано туалет (25,5 тис. грн.)

### у центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю придбано 2 ноутбуки і принтер (18,8 тис. грн.);

##### у дитячо-юнацькій спортивній школі придбано спортивний інвентар (4 тис. грн.);

##### у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті проведено ремонт кабінету «Будова автомобіля»  (5 тис. грн.)

Висновки  і пропозиції

Слід відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Пропонуємо зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету  від 17.05.2017 № 78 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період».

В.о. начальника відділу освіти                                                                   О.М. Матяш

Погоджено

Заступник міського голови                                                                          І.В. Тетірко