РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 20.09.2017 | Ромни | № 32/9 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 № 71 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Губки М.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 № 71 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» (додається).

- Комунальним підприємствам «Ромникомунтепло» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» (Бєсєда В.К.) вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2017 № 71.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 						В.М. Мицик

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 17.05.2017 № 71 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано ремонт внутрішньобудинкових опалювальних систем на 96%, систем холодного водопостачання на 100%, енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 100%, покрівель на 93%.

Виконання запланованих робіт становить 97%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» підготовку до осінньо-зимового періоду відповідно до графіка виконано: гідровипробування теплових мереж на 100%, повірку  лічильників газу на 100%, повірку коректорів газу на100%, повірку контрольно-вимірювальних приладів на 100%, підготовку 22 котелень на 100%, ревізію і ремонт електрообладнання на котельнях на  100%.

Виконання запланованих робіт становить 100%.

Проблемним питанням залишається розрахунок комунальних підприємств «Ромникомунтепло» і  «Ромнитеплосервіс»  за спожитий природний газ.

Заборгованість комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» перед НАК «Нафтогаз України»  за постачання природного газу становить 14364,58 тис. грн., у т. ч. по договорам 2015 року – 1271,92 тис. грн.; по договорам 2016-2017 років – 13092,66 тис. грн., в т. ч.: по договору по населенню № 5021/1617-ТЕ-29 від 30.08.2016 попередня оплата 6,63 тис. грн., по договору по бюджету № 5259/1617-ТЕ-29 від 27.10.2016 – 13965,3 тис. грн.

Заборгованості перед  ПАТ «Сумигаз»  за послуги розподілу природного газу  немає (попередня оплата 78,66 тис. грн.)

Заборгованість перед ПАТ «Укрнафта» Охтирканафтогаз НГВУ  за послуги транспортування  природного газу  становить 484,57 тис. грн.

Заборгованість комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» РМР» перед НАК «Нафтогаз України» по договорам 2016 року становить  653,8 тис. грн.

Водопостачання та водовідведення

Дочірніми підприємствами «Аква-сервіс» і «Сток-сервіс» приватного підприємства «Еліпс» виконано ремонт водопровідних мереж на 100%, ремонт каналізаційних мереж на  100%, підготовку насосних станцій на 100%, підготовку каналізаційних очисних споруд на 91%, підготовку свердловин на 100%.

Виконання запланованих робіт становить 98%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Профінансовано з міського бюджету 428,8 тис. грн. на заготівлю 2,14 тис. тон протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Виконано капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг загальною площею 18,24 тис. м2  на суму 2811,6 тис. грн.

Висновки і пропозиції:

Комплексну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років виконано на 98%.

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 17.05.2017 № 71 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років».

Головний спеціаліст - енергоменеджер

управління житлово-комунального господарства                                О.Г. Гавриленко

Погоджено

Начальник управління житлово-

комунального господарства                                                                       М.М. Губка

Заступник міського голови 					                Є.С. Лузан