

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.05.2017** | **Ромни** | **№ 78** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період** |  |

Відповідно до пункту 2 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період (додаток).
2. Контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

**Міський голова С.А. Салатун**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення виконкому міської ради**

**17.05.2017 № 78**

# ЗАХОДИ

**щодо підготовки закладів освіти до нового 2017-2018 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ зп** | **Назва заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальний**  **за виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Усі заклади освіти** | | | |
|  | Поточний ремонт приміщень | до 01.09.2017 | Керівники закладів освіти |
| **Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського** | | | |
|  | Заміна вікон на металопластикові у класних кімнатах та кабінетах | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Директор школи  Судьїна В.В. |
|  | Капітальний ремонт огорожі ЗОШ № 1 на бульварі Шевченка,16 | до 01.08.2017 |
|  | Установлення вузлів обліку газу |  |
|  | Часткова заміна світильників з люмінесцентними лампами | до 01.08.2017 |
|  | Реконструкція водостічної системи основного корпусу 1 та корпусу початкових класів на бульварі Шевченка, 16 | до 01.08.2017 |
|  | Косметичний ремонт у школі | до 01.08.2017 |
|  | Заміна внутрішних дверних блоків | до 01.08.2017 |
| **Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. академіка А.Ф. Йоффе** | | | |
|  | Капітальний ремонт із заміною дерев’яних вікон на металопластикові | до 01.09.2017 | Відділ освіти  Директор школи  Скрипка Л.О. |
|  | Капітальний ремонт покрівлі двоповерхового корпусу | до 01.09.2017 |
|  | Ремонт коридору залу екології | до 01.09.2017 |
|  | Обладнання підвісної стелі в коридорах ІІ поверху | до 01.09.2017 |
|  | Ремонт фасаду центрального будинку школи | до 01.09.2017 |
|  | Ремонт всіх класів, кабінетів, коридорів, рекреацій, спортивної і актової зали, їдальні | до 01.09.2017 |
|  | Гідродинамічне очищення каналізаційної системи, КНС та ємностей | до 01.09.2017 |
|  | Гідродинамічне та гідрохімічне очищення системи опалення | до 01.08.2017 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4** | | | | | |
|  | Будівництво прибудови актового залу, спортивної зали та їдальні | до 31.08.2017 | | Відділ освіти  Директор школи  Спичка Л.О. | |
|  | Капітальний ремонт із заміною 18 дерев’яних вікон на металопластикові | до 31.08.2017 | |
|  | Водовідведення на вул. Коржівській | до 15.08.2017 | |
| **Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5** | | | | | |
|  | Реконструкція електромережі в приміщенні | до 01.09.2017 | | Відділ освіти  Директор  Діхнич Н.Ф | |
|  | Заміна 11 вікон в актовій залі | до 01.01.2018 | |
|  | Ремонт шатрового даху | до 01.08.2017 | |
|  | Косметичний ремонт у школі | до 01.08.2017 | |
|  | Переклеювання шпалер по коридорах школи | до 01.08.2017 | |
|  | Ремонт та установка обладнання у медпункту школи | до 01.08.2017 | |
|  | Ремонт водопостачання та каналізації | до 01.08.2017 | |
| **Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6** | | | | | |
|  | Придбання вуличних тренажерів | до 01.08.2017 | | Відділ освіти  Директор школи  Загайко О.А | |
|  | Ремонт покрівлі | до 01.08.2017 | |
|  | Заміна плитки на східцях центрального входу | до 01.08.2017 | |
|  | Заміна вікон на металопластикові | до 01.08.2017 | |
| **Загальноосвітня школа І-III ступенів № 7** | | | | | |
|  | Заміна 38 вікон на металопластикові | | до 01.08.2017 | | Відділ освіти  Директор школи  Федько С. В. |
|  | Заміна лінолеуму у фойє | | до 01.08.2017 | |
|  | Придбання телевізорів в аудиторії № 42,14 | | до 01.08.2017 | |
|  | Закупівля світильників денного освітлення | | до 01.08.2017 | |
|  | Реконструкція 8 вентилів та засувок | | до 01.08.2017 | |
|  | Перезаправка вогнегасників | | до 01.08.2017 | |
| **Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8** | | | | | |
|  | Ремонт актової зали | | до 01.08.2017 | | Відділ освіти  Директор школи  Головач І. В. |
|  | Придбання вуличних тренажерів | | до 01.07.2017 | |
|  | Заміна 4 вікон на металопластикові у актовій залі | | до 01.08.2017 | |
| **Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10** | | | | | |
|  | Заміна вікон на металопластикові | | до 01.08.2017 | | Відділ освіти  Директор школи  Мороз Н.В |
|  | Заміна вхідних дверей | | до 01.08.2017 | |
|  | Фарбування вікон та підлоги в класних кімнатах та коридорах | | до 01.08.2017 | |
|  | Обладнання роздягальні | | до 01.08.2017 | |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обшивка холу гіпсокартоном | до 01.08.2017 |  |
|  | Фарбування холу фарбою водоемульсійною фарбою | до 01.08.2017 |
|  | Фарбування холу масляною фарбою | до 01.08.2017 |
|  | Обладнання хореографічного класу | до 01.08.2017 |
|  | Обладнання вчительської кімнати | до 01.08.2017 |
|  | Придбання меблів для вчительської кімнати | до 01.08.2017 |
|  | Побілка стелі | до 01.08.2017 |
| **Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11** | | | |
|  | Капітальний ремонт даху | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Директор школи  Зеленська В.В. |
|  | Заміна зовнішніх дверних блоків | до 01.08.2017 |
|  | Заміна 44 вікон на металопластикові | до 01.08.2017 |
| **Комунальний позашкільний навчальний заклад «Роменська міська мала академія наук учнівської молоді»** | | | |
|  | Установлення металевих ґрат на вікна | до 01.10.2017 | Відділ освіти  Директор академії  Андрущенко О.О. |
|  | Заміна вікнон на металопластикові | до 01.10.2017 |
| **Комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат»** | | | |
|  | Ремонт опалювальної системи та котла довготривалого горіння «Стропува» | до 13.08.2017 | Відділ освіти  Директор комбінату  Ткаченко І.В. |
|  | Ремонт навчального автомобіля | до 01.06.2017 |
|  | Косметичний ремонт навчальних класів | до 01.07.2017 |
|  | Капітальний ремонт класу «Будови автомобіля» | до 01.07.2017 |
|  | Закупівля дров та вугілля | до 01.07.2017 |
| **Комунальний заклад «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного»** | | | |
|  | Будівництво каркасно-тентової споруди - універсального майданчика у спортивному комплексі ім. В. Окіпного на бульварі Шевченка, 4 | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Директор школи  Василець Г.Л. |
|  | Реконструкція основного футбольного поля | до 01.10.2017 |
|  | Реконструкція легкоатлетичного ядра | до 01.10.2017 |
|  | Капітальний ремонт даху спортивного комплексу ім. В. Окіпного (ДЮСШ) | до 01.10.2017 |
|  | Придбання вуличних тренажерів | до 01.10.2017 |
|  | Капітальний ремонт підлоги, панелей спортивного залу | до 01.10.2017 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капітальний ремонт І поверху спортивного комплексу ім. Окіпного (ДЮСШ) | до 01.10.2017 |  | |
|  | Реконструкція надвірного туалету спортивного комплексу | до 01.10.2017 |
|  | Реконструкція баскетбольного майданчика | до 01.10.2017 |
|  | Капітальний ремонт роздягалень та коридорів гімнастичного залу | до 01.09.2017 |
| **Комунальний заклад «Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе»** | | | | |
|  | Капітальний ремонт даху (вул. Леоніда Полтави,38) | до 01.09.2017 | Директор центру  Васюта О.В. | |
|  | Косметичний ремонт кабінетів | до 01.09.2017 |
|  | Ремонт актової зали | до 01.09.2017 |
|  | Ремонт методичного кабінету | до 01.09.2017 |
|  | Ремонт східців | до 01.09.2016 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 1** | | | | |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної системи | до 01.09.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Михайліченко Л.Ф. | |
|  | Капітальний ремонт із заміною дерев’яних вікон на металопластикові | до 01.09.2017 |
|  | Заміна лінолеуму, утеплення підлоги | до 01.09.2017 |
|  | Поточний ремонт групових, спальних кімнат | до 01.09.2017 |
|  | Заміна вхідних дверей | до 01.09.2017 |
|  | Реставрація ковдр, подушок | до 01.09.2017 |
|  | Заміна гардинного полотна | до 01.09.2017 |
|  | Пофарбування ігрового та спортивного обладнання | до 01.09.2017 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 2** | | | | |
|  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Борган Т.М. | |
|  | Капітальний ремонт із заміною дерев’яних вікон на металопластикові | до 01.09.2017 |
|  | Заміна шпалер на стінах | до 01.09.2017 |
|  | Пофарбування ігрового та спортивного обладнання | до 01.08.2016 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 3** | | | | | |
|  | Заміна вікон на металопластикові | до 01.08.2017 | | Відділ освіти  Завідувач закладом  Бардак З.І. | |
|  | Капітальний ремонт тепломережі та каналізації | до 01.08.2017 | |
|  | Реконструкція приміщення на вул. Дудіна, 43 (відкриття 2 груп) | до 01.08.2017 | |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна даху в господарському корпусі | до 01.08.2017 |  |
|  | Поточний ремонт приміщень | до 01.08.2017 |
|  | Ремонт ливневих труб на даху | до 01.08.2017 |
|  | Ремонт підлоги у пральні | до 01.08.2017 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 4** | | | |
|  | Поточний ремонт водопровідно-каналізаційної системи | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Стуканова Н.П. |
|  | Встановлення вузлів обліку газу | до 01.08.2017 |
|  | Поточний ремонт закладу | до 01.08.2017 |
|  | Заміна вікон на металопластикові | до 01.08.2017 |
|  | Капітальний ремонт тепломеханічної частини котельні | до 01.08.2017 |
|  | Заміна 5 вікон на металопластикові | до 01.09.2016 |
|  | Ізоляція зовнішніх труб | до 01.07.2016 |
|  | Ремонт водотеплопостачальної системи | до 01.07.2016 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 5** | | | |
|  | Заміна 5 вікон на металопластикові | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Поліщученко Г.П. |
|  | Капітальний ремонт приміщень | до 01.08.2017 |
|  | Придбання дитячих меблів | до 01.08.2017 |
|  | Придбання комп’ютерного столу | до 01.08.2017 |
|  | Придбання дитячих рушників | до 01.08.2017 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 6** | | | |
|  | Заміна вікон на металопластикові | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Корж О.О. |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі | до 01.08.2017 |
|  | Поточний ремонт даху топкової | до 01.08.2017 |
|  | Установлення вузлів обліку газу | до 01.08.2017 |
|  | Заміна зовнішнішних дверних блоків | до 01.08.2017 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 7** | | | |
|  | Заміна та установка вікон на металопластикові | до 01.08.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Калуга Т.О. |
|  | Заміна котла АОГВ 100 Є | до 01.08.2017 |
|  | Поточний ремонт опалювальної системи | до 01.08.2017 |
|  | Установлення вузлів обліку газу | до 01.08.2017 |
|  | Ремонт музичної зали | до 01.08.2017 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 8** | | | |
|  | Заміна та установка вікон на металопластикові, | до 01.09.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Слєпко В.М. |
|  | Заміна 10 вхідних дверей | до 01.09.2017 |
|  | Поточний ремонт із заміною водопровідних труб | до 01.09.2017 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення постільною білизною | до 01.09.2017 |  |
|  | Забезпечення харчоблоку електричною плитою, тістозмішувачем, електром’ясорубкою | до 01.09.2017 |
| 1. К | Капітальний ремонт східців корпусу № 2 | до 01.09.2017 |
|  | Асфальтне покриття 250 м² двору | до 01.09.2017 |
|  | Ремонт опалювальної системи | до 01.09.2017 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 9** | | | |
|  | Поточний ремонт даху в овочесховищі | до 01.09.2017 | Відділ освіти  Завідувач закладом  Соколовська Н.І. |
|  | Заміна вікон на металопластикові | до 01.08.2017 |
|  | Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі | до 01.08.2017 |
|  | Косметичний ремонт приміщень | до 01.08.2017 |
|  | Заміна вхідних дверей на кухню | до 01.08.2017 |
|  | Промивання батарей системи опалення у групах «Ромашка», «Краплинка», «Кульбабка» | до 01.08.2017 |
|  | Ремонт музичної зали | до 01.08.2017 |
| **Дошкільний навчальний заклад № 10** | | | | |
|  | Поточний ремонт харчоблоку | до 01.08.2016 | Завідувач закладом Шеремет О.І | |
|  | Косметичний ремонт приміщень | до 01.08.2016 |
|  | Заміна заміна 8 віконних блоків | до 01.08.2016 |
|  | Ремонт ігрових майданчиків | до 01.08.2016 |

**Керуючий справами виконкому Л.Г. Сосненко**