РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 17.05.2017 | Ромни | № 71 |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Губки М.М. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (додається).

- Створити міський штаб з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років (додаток 1).

2.1. Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

- Затвердити Заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаток 2).

- Керівникам підприємств, установ та організацій міста:

1) до 02.10.2017 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

2) до 01.06.2017 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років кожного об’єкту;

- Управлінню житлово-комунального господарства (Губка М.М.) до 14.07.2017 спільно з відділом надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій міста.

- Керівникам підприємств - надавачів комунальних послуг спільно з управлінням економічного розвитку запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

- Керівникам підприємств по обслуговуванню житлово-комунального фонду та теплопостачальних підприємств до 11.09.2017 завершити ремонтні роботи будинкових теплових мереж, провести додаткове їх випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

- Керівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету міста, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

- Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання, на відомчих газових котельнях, резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

- Керівникам комунальних підприємств «Рмникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.) до 01.09.2017 вжити заходів щодо погашення боргів за використаний природний газ.

- Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.), дочірнього підприємства «Аква-Сервіс» приватного підприємства «Еліпс» (Агаханян А.А.) забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та чинного законодавства.

- Рекомендувати директору Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» Постолу В.В. протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів міста без попередження користувачів.

- Комбінату комунальних підприємств (Стогній О.А.) до 31.05.2017 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг в зимовий період.

- Управлінню житлово-комунального господарства (Губка М.М.) інформувати про виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові у червні, липні, серпні 2017 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2017 року і травні 2018 року.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку  підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міської ради Лузана Є.С.

Міський голова                                                                                             С.А. Салатун

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

17.05.2017 № 71

СКЛАД

міського штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| Лузан Євгеній Станіславович | – | заступник міського голови, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Губка Микола Миколайович | – | начальник управління житлово-комунального господарства, заступник начальника штабу |
| Гавриленко Олександр Григорович | – | енергоменеджер управління житлово-комунального господарства, секретар штабу |
| Агаханян Армен Арамаісович | – | директор приватного підприємства «Еліпс» (за згодою) |
| Бєсєда Володимир Корнійович | – | директор комунального підприємства «Ромни-теплосервіс» РМР» |
| Гаврашенко Юрій Сергійович | – | начальник Роменського МРВ УДСНС України у Сумській області (за згодою) |
| Тетірко Ігор Володимирович | – | заступник міського голови |
| Мега Віталій Петрович | – | директор комунального підприємства «Ромни-комунтепло» РМР» |
| Мицик Валерій Миколайович | – | секретар Роменської міської ради |
| Постол Володимир Віталійович | – | директор Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Омеляненко Владислав Іванович | – | керуючий Роменським відділенням ПАТ «Сумигаз» (за згодою) |
| Ковальчук Олександр Володимирович | – | в.о. начальника управління Держпродспожив-служби у м. Ромни (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                             Л.Г. Сосненко

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

17.05.2017 № 71

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| 1. | Перевірити герметизацію інженерних вводів в підвальні приміщення житлових будинків, при необхідності провести ремонт Виконати перевірку і очистку димових та вентиляційних каналів, ремонт оголовків димових труб | До 01.09.2017 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 2. | Виконати поточний ремонт централь-ного опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури, поновити пошкоджену ізоляцію теплопроводів централізованого опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури | До 02.10.2017 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 3. | Систематично проводити роз`ясню-вальну роботу з мешканцями будин-ків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбайли-вого ставлення до житла та своєчас-ної оплати комунальних послуг | Постійно | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 4. | Виконати повторне випробування теплових систем будинків та інших об`єктів - споживачів тепла підвище-ним тиском згідно з нормами | До 02.10.2017 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ремонт, держповірка та заміна трьохфазних електролічильників; заміри опору ізоляції проводів і контурів заземлення: |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.10.2017 |  | КП «Житло-Екс-плуатація» | Власні кошти |
| 5.2. | Виконати ремонт в електрощитових в будинках: вул. Прокопенка, 3; 1 пров. Коржівської, 3; вул. Горкого,136 | До 01.12.2017 |  | ПП «Марс» | Власні кошти 4,5 |
| 5.3. | Виконати заміри опору ізоляції проводів і контурів заземлення | До 01.09.2017 |  | ПП «Марс» | Власні кошти 4,5 |
| 6. | Комплексно підготувати до осінньо-зимового періоду 332 житлові будинки з підписанням паспортів готовності | До 01.10.2017 | КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» |  | Власні кошти |
| 7. | Виконати поточний ремонт м’яких покрівель: |  |  |  |  |
| 7.1. | усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.10.2017 | ПП «Житло-Сер-віс» |  | Власні кошти 17,7 |
| 7.2. | усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.10.2017 | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти 29,0 |
| 7.3. | будинків за адресами: вул. Коржівська, №№ 65, 95,113 вул. Руденка, 32 вул. Петра Калнишевського, 35 вул. Соборна, 24 | травень-листопад 2016 | ПП «Наш дім» |  | Власні кошти |
| 7.4. | будинків за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, 51 б-р Свободи, 2 2 пров. Гетьмана Мазепи,2 вул. Аптекарська, 10 | До 20.12.2017 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 16,0 |
| 8. | Виконати ремонт шатрових покрівель усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.09.2017 | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти 1,5 |
| 8.1. | Виконати ремонт шатрових покрівель усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 20.07.2017 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 1,5 |
| 9. | Виконати ремонт відмосток, входів у під’їзди усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.07.2017 | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти 2,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ | Протягом опалюва-льного періоду |  | Керівники комуна-льних підприємств «Ромникомунтеп-ло», «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти |
| 11. | Виконати режимну наладку котлів, провести додаткове гідравлічне випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту | До 01.09.2017 |  | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» |  | Власні кошти |
| 12. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях | До 01.09.2017 |  | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» |  | Власні кошти |
| 13. | Виконати гідровипробування тепло-вих мереж | до 20.04.201701.09.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти |
| 14. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях підприємства та на тепломережах | до 01.09.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти 10,0 |
| 15. | Виконати ремонт насосів з заміною підшипників на котельнях за адресами: вул. Щербакова, 14, вул. Прокопенка, 43, вул. Полтавська, 121-а, вул. Київська |  | до 01.08.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» |  |
| 16. | Виконати ремонт димососа із заміною підшипників на котельні за адресою: вул. Прокопенка, 43 |  | до 01.08.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 13,0 |
| 17. | Виконати ремонт пульту сигналізації «Сигнал 1/2» на котельні за адресою: вул. Прокопенка,43 |  | до 15.09.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 18. | Виконати частковий ремонт покрівель котелень підприємства |  | до 01.09.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 8,0 |
| 19. | Провести перевірку електрооблад-нання на заземлення, повірку теплових лічильників, лічильників обліку газу, коректорів, манометрів |  | до 01.09.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 20. | Виконати заміну 2 теплообмінників і промивку всіх теплообмінників модулів нагріву міні-котельні за адресою: вул. Дудіна,1 |  | до 01.09.2017 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 3,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Виконати заміну кабеля до коректора «Універсал» котельні за адресою: вул. Дудіна, 1 | до 01.08.2017 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 22. | Виконати заміну аварійної тепло-мережі від котельні за адресою: вул. Щербакова,14: ТК15–ТК16 (довжина 160 м, Ду 159) | до 15.09.2017 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 20,0 |
| 23. | Виконати гідропневматичну промивку трубопроводів | до 01.08.2017 | КП «Ромникомун-тепло» |  |
| 24. | Виконати ремонт тепломереж після гідровипробувань | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 25. | Забезпечити захист опалювальних систем від внутрішньої корозії шляхом заповнення їх водою | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 26. | Виконати повірку 5 лічильників газу | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 27. | Виконати повірку 7 коректорів газу | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 28. | Виконати повірку контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри, дифманометри, само-писці) | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 29. | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 2016-2017 р. | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 30. | Провести ревізію запірної, дренажної, повітря випускної і регулюючої арматури по тепловим камерам та в приміщенні котелень | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 31. | Виконати очистку теплових камер, поновлення тепло ізоляції на трубопроводах в теплових камерах | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 32. | Виготовлення люків для заміни пошкоджених та відсутніх | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 33. | Ремонт, ревізія фільтрів ХВО на 14 котельнях | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Виконати ремонт 8 боровів (газоходів) | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 35. | Виконати очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь нагріву котлів. | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 36. | Виконати штукатурку, побілку котлів НІІСТУ-5 | до 01.09.2017 | КП «Ромнитепло-сервіс | Власні кошти |
| 37. | Виконати ремонт сопел на котлах КБНГ-2,5 – 3 шт. | до 01.09.2017 | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» | Власні кошти |
| 38. | Виконати ремонт автоматики безпеки котлів на 14 котельнях та 2- топкових | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 39. | Виконати ремонт, ревізію насосного обладнання на 14 котельнях та 2 топкових . | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 40. | Виконати ревізію та ремонт електрообладнання на 14 котельнях та 2 топкових | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 41. | Привести схеми зовнішнього електропостачання до нормального режиму роботи | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 42. | Виконати ревізію та ремонт газового обладнання котелень, підготовку запірної арматури та газопроводів котелень для випробування на щільність | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 43. | Виконати ремонт, ревізія ГРУ, ГРП на 14 котельнях | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 44. | Виконати випробування на щільність газопроводів та запірної арматури по 14 котельнях та 2 топкових | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | - |
| 45. | Виконати ремонт покрівлі котелень – 9 шт. | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 46. | Виконати фарбування трубопроводів на 14 та 2 топкових | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 47. | Виконати косметичний ремонт приміщень котелень, остеклення вікон, заміну віконних рам | до 01.09.2017 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Виконати ревізію 24 ГРП, 36 шафових ГРП, 26 відключуючих пристроїв в колодязях, 25 станцій катодного захисту |  | до 02.10.2017 | УЕГГ |  |  | Власні кошти |
| 49. |  | Виконати комплексне приладкове обстеження підземних газопроводів у кількості – 38,5 км |  | до 16.10.2017 | УЕГГ |  |  | Власні кошти |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Виконати добудову станції знеза-лізнення води на Процівському водозаборі з уведенням її в експлуатацію |  | ІІІ квартал 201 р. |  |  | УЖКГ ДП “Аква-сервіс” | міський бюджет 71,0 |  |
| 51. | Виконати підготовку 88,6 км наявних водопровідних мереж, водозабору, 9 підвищувальних НС |  | Жовтень 2017 р. |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |
| 52. | Виконати очищення та промивку резервуару води на водозаборі |  | Поквартально |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |
| 53. | Придбати насоси для заміни на артсвердловинах №№ 3, 4, 5, 6, 8 |  | Протягом підготовчого періоду |  |  | ДП “Аква-сервіс” УЖКГ | Власні кошти, на придбання – бюджетні |  |
| 54. | Виконати промивку водопровід-них мереж міста |  | Березень-квітень 2017 р. |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |
| 55. | Забезпечити належне утримання санітарних зон артезіанських свердловин на Процівському водозаборі; виконати відповідний ремонт огорож |  | Липень 2017 р. |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |
| 56. | Виконати благоустрій ділянок, на яких проводилися ремонти водопровідних ліній протягом осінньо-зимового періоду |  | Квітень 2017 р. |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |
| 57. | Провести обстеження, ремонт пожгідрантів і оглядових колодя-зів; придбати і встановити гідран-ти, які не підлягають ремонту, і люки на оглядві колодязі згідно з актами обстежень |  | Протягом підготовчого періоду |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |
| 58. | Виконати ремонти, привести в належний стан водорозбірні колонки |  | Жовтень 2017 р. |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Забезпечити підключення водо-проводів до споживачів згідно з виданими техумовами |  | Протягом підготовчого періоду |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |  |
| 60. | Технічне переоснащення Проців-ського водозабору |  | ІV квартал 2017 р. |  |  | ДП “Аква-сервіс” | Інвестицій-на програ-ма 40,78 |  |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Придбання та установка енерго-зберігаючого насоса на КНС |  | ІV квартал 2017 р. | ДП «Сток-сервіс |  |  | Інвестицій-на програ-ма 47,44 |
| 62. |  | Придбання та встановлення прила-дів технологічного обліку на КНС |  | ІV квартал 2017 р. | ДП «Сток-сервіс |  |  | Інвестицій-на програ-ма 91,14 |
| 63. |  | Підготовка 24,3 км наявних каналізаційних мереж, КНС-1, КНС-2, КНС-16 і ОС |  | Жовтень 2017 р. | ДП «Сток-сервіс |  |  | Власні кошти |
| 64. |  | Виконання затверджених заходів щодо першочергових робіт по по-точному ремонту КНС-1, КНС-2, ОС |  | Згідно з уста-новленими термінами | ДП «Сток-сервіс |  |  | Власні кошти |
| 65. |  | Провести профілактичну очистку дворових каналізаційних мереж |  | ІІІ - ІV кв. 2017 р. | ДП «Сток-сервіс |  |  | Власні кошти |
| 66. |  | Виконати монтаж придбаного по інвестиційній програмі за 2016 рік енергозберігаючого насоса СД-250 на КНС № 1 |  | Травень 2017 р. | ДП «Сток-сервіс |  |  | Власні кошти |
| Установи освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  | Гідровипробування теплових мереж та котелень |  | до 18.09.2017 | Відділ освіти |  |  | Власні кошти |
| 68. |  | Ремонт теплових мереж після гідровипробувань (по факту виявлених поривів), відновлення ізоляції теплових мереж (по факту обстеження) |  | до 18.09.2017 | Відділ освіти |  |  | Власні кошти |
| 69. |  | Промивання трубопроводів та системи опалення закладів освіти |  | до 18.09. 2017 | Відділ освіти |  |  | Власні кошти |
| 70. |  | Повірка побутових лічильників газу |  | до 30.09. 2017 | Відділ освіти |  |  | Власні кошти |
| 71. |  | Повірка контрольно-вимірюваль-них приладів |  | до 18.09. 2017 | Відділ освіти |  |  | Власні кошти |
| 72. |  | Ревізія та ремонт запірної армату-ри в топочних та теплопунктах |  | до 15.09. 2017 | Відділ освіти |  |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | Промивка теплообмінників на модульних котельнях, топочних | до 01.09.2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 74. | Ремонт, ревізія насосного обладнання котелень,топочних ДНЗ, СЗОШ, ЗОШ, МНВК | до 02.09.2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 75. | Ремонт, ревізія електрообладнання топічних ДНЗ, СЗОШ, ЗОШ, МНВК | до 02.09.2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 76. | Проведення електролабораторних вимірювань в котельнях, топічних | до 02.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 77. | Поточний ремонт системи опалення ДНЗ, СЗОШ, ЗОШ, МНВК | до 15.09.2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 78. | Ревізія газового обладнання котелень, топочних; підготовка запірної арматури та газопроводів для випробовування на щільність | до 15.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 79. | Випробування на щільність газопроводів та газового обладнання котелень, топочних | до 02.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 80. | Ремонт покрівлі котелень, топоч-них ДНЗ, СЗОШ, ЗОШ, МНВК | до 02.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 81. | Фарбування газопроводів та трубопроводів у приміщенні котелень та топочних (за потреби) | до 02.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 82. | Косметичний ремонт приміщень котелень та теплових узлів (за потреби) | до 02.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 83. | Встановлення вузлів обліку природного газу: ДНЗ № 6, ДНЗ № 7, ДНЗ № 4, СЗОШ №1 | до 01.09.2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 84. | Провести ремонт водолічильника теплового вузла в ЗОШ № 10 | до 20.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 85. | Виконати умови «СУМИГАЗ» щодо єдиного вузла обліку газу та заключити договір на постачання природного газу в заклади освіти | до 20.09. 2017 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 86. | Підписання актів готовності закладів освіти до опалювального періоду | до 01.10.2017 | Відділ освіти | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лікувальні заклади |  |  |  |  |
| 87. | Заключити з аварійно-рятуваль-ним загоном МНС договір про послуги пересувної електростанції на випадок відключення електро-постачання | січень-лютий 2018 р. | Роменська цен-тральна районна лікарня | - |
| 88. | Обновити оперативно-технічну документацію електротехнічного персоналу | січень-лютий 2018 р. | Роменська цен-тральна районна лікарня | - |
| 89. | Виконати профілактичні випробу-вання по перевірці контурів захисного заземленню перевірці ізоляції проводів і кабелів, перевірці повного опору петлі фаза-нуль. | травень-червень 2017 р. | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти 17,486 |
| 90. | Провести капітальні та поточні ремонти: - теплових мереж – 40 пог. м - холодного та гарячого водопостачання – 80 пог. м | до 01.10.2017 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти 15,0 |
| 91. | Прочистити димоходи в дитячій поліклініці та філіалі Засульської поліклініки, КДЦ | до 15.08.2017 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти 0,4 |
| 92. | Провести випробування теплових мереж ЦРЛ після закінчення опалювального сезону | квітень-травень | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти |
| 93. | Теплоізоляція теплових мереж в кількості – 30 пог. м | до 01.09.2017 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти 1,0 |
| 94. | Перевірка засобів обліку електричної енергії | січень-грудень | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти 3,5 |
| 95. | Перевірка засобів обліку теплової мереж | 2018 р. | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти 25,0 |
| 96. | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювально-го сезону | травень-вересень | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти |
| 97. | Виконати заміну дерев’яних віконних блоків на метало- пластикові у відділеннях ЦРЛ – 86 кв. м | 2017 р. | Роменська цен-тральна районна лікарня | Власні кошти 130,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98. | Провести обстеження технічного стану будівель і споруд 3 метою запобігання руйнування та належного використання. | до 01.09.2017 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Власні кошти |
| 99. | Провести розчистку траси лінії електропередачі на території ЦРЛ 150 м | до 01.10.2017 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Власні кошти 1,5 |
| 100. | Повірка газових лічильників | серпень- вересень | Районна стомато-логічна поліклі-ніка |  | Кошти спе-ціального фонду 1,1 |
| 101. | Поточний ремонт будівель | травень |  | Районна стомато-логічна поліклі-ніка | Кошти спе-ціального фонду 9,0 |
| Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста |  |  |  |  |  |
| 102. | Забезпечити вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо Виконати ремонт вуличного освітлення | до 31.09.2017 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» Підприємства по обслуговуванню житлового фонду | Міський бюджет 2926,0 |
| 103. | Виконати поточний ремонт доріг і тротуарів згідно із затвердженим графіком | до 15.09.2017 |  | Управління жит-лово-комунально-го господарства КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» | Міський бюджет 1707,42 |
| 104. | Виконати прочистку і ремонт водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, провести їх консерва-цію на зимовий період | до 09.10.2017 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» | Власні кошти |
| 105. | Забезпечити нормативний запас відповідних матеріалів для експлуатації доріг і тротуарів в ожеледицю, своєчасно підготувати снігоочищувальну техніку | до 16.10.2017 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» Підприємства по обслуговуванню житлового фонду | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи загального характеру |  |  |  |  |  |
| 106. | Провести опресування систем опа-лення житлових будинків, про-мислових об`єктів, будівель шкіль-них, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери; виконання робіт оформити двохсторонніми актами з тепло-постачальними підприємствами | до 18.09.2017 |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств | Власні кошти |
| 107. | Виконати ремонтні роботи і профі-лактичні випробування електро-мереж з метою підвищення стій-кості їх роботи в зимовий період | до 18.09.2017 |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 108. | Промисловим підприємствам і організаціям, які мають власні джерела теплозабезпечення, вжити заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива в розрахункових об`ємах | Згідно із власними планами |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 109. | Узяти на постійний контроль питання щодо погашення заборго-ваності та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енергоносії, водопоста-чання, водовідведення установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету, пов`язаних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги | Постійно |  | Керівники підпри-мств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств | - |
| 110. | Узяти на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях | до 01.09.2017 |  | Управління еко-номічного розвит-ку Керівники підпри-ємств, установ, організацій Роменська цен-тральна районна лікарня | - |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111. | Розробити і погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопо-стачання всіх форм власності | до 31.07.2017 |  | Керівники підпри-ємств по обслуго-вуванню житлово-го фонду, тепло-постачальних під-приємств, підпри-ємств водопоста-чання та водовід-ведення | - |
| 112. | Підприємствам, установам та організаціям, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, надати в управління житлово-комунального господарства пас-порти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років | до 25.09.2017 |  | Керівники підпри-ємств, установ та організацій усіх форм власності | - |

Керуючий справами виконкому                                                             Л.Г. Сосненко

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

На 17.05.2017 загальний відсоток виконання запланованих робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років склав 100%. Опалювальний період пройшов стабільно, без аварійних ситуацій.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано такі роботи: ремонт внутрішньодомових опалювальних систем на 100%, ремонт систем холодного водопостачання на 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 100%.

Виконання запланованих робіт склало 100%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» підготовку до осінньо-зимового періоду проведено згідно із графіком і виконано на 100%.

На сьогодні актуальною залишається заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ:

Кредиторська заборгованість

| Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ на дату надання інформації, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Бюджет, інші | Усього |
| Комунальне підприємство «Ромникомунтепло” |  |  |  |
| НАК «НАФТОГАЗ УКРА-ЇНИ» | 1403,94 | 13376,76 | 14780,7 |
| ПАТ «СУМИГАЗ» | 735,81 |  | 735,81 |
| ПАТ «Укрнафта» | 462,06 |  | 462,06 |
| Усього |  |  | 15978,57 |
| Комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс” |  |  |  |
| НАК «НАФТОГАЗ УКРА-ЇНИ» | 853,8 | 74,0 | 927,8 |
| ПАТ «СУМИГАЗ» | 20,7 |  | 20,7 |
| НГВУ «Охтирканафтогаз» | 105,7 |  | 105,7 |
| Усього |  |  | 1054,2 |
| РАЗОМ |  |  | 17032,77 |

Дебіторська заборгованість

| Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію на дату надання інформації, тис. грн.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Усього |
| Комунальне підприємство «Ром-никомунтепло» | 1961,26 | 4167,77 | 481,40 | 165,61 | 6776,04 |
| Комунальне підприємство «Ром-нитеплосервіс» | 600,2 | 300,4 | 6,5 | 213,5 | 1120,6 |
| РАЗОМ | 2561,46 | 4468,17 | 487,9 | 379.11 | 7896,64 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення підготовку до осінньо-зимового періоду виконано на 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 4 одиниць: КАМАЗ-піскорозкидач із відвалочним обладнанням, МТЗ-82 з плужно-щіточним обладнанням, Т-150 з  відвалочним обладнанням, МТЗ-80 (Борекс) навантажувач посипкового матеріалу.

Було заготовлено 2,14 тис. т протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Не виконано пункт 10 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):  комунальним підприємством «Ромникомунтепло» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 року № 77 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну його дії.

Підготовлено і подано на розгляд виконкому проект рішення «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років».

Головний спеціаліст - енергоменеджер

управління      житлово-комунального

господарства 							               О.Г. Гавриленко

Погоджено:

Начальник  управління

житлово-комунального господарства 				              М.М. Губка

Секретар міської ради 	              В.М. Мицик