РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 20.09.2016 | Ромни | № 42/09 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 81 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника відділу освіти Івницької І.О. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 81 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» (додається).

- Відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

- У зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету від 18.05.2016 № 81 зняти з контролю.

Міський голова                                                                                             С.А. Салатун

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2016 № 81 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період»

Протягом червня-серпня 2016 року всі дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста виконували роботи по підготовці до 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

На проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів, підручників тощо було виділено із загального фонду та бюджету розвитку міського бюджету кошти в сумі 5 155 394, 22 грн. Було залучено батьківських коштів в сумі 1 383,4 тис. грн., спонсорських – 372,3 тис. грн.

Відповідно до розпорядження міського голови від 01.08.2016 № 81-ОД «Про перевірку готовності закладів освіти до 2016-2017 навчального року» 18-19 серпня було здійснено перевірка готовності дитячих дощкільних навчальних закладів, шкіл та позашкільних навчальних закладів.

Результати перевірки засвідчують, що всі навчальні заклади готові до початку нового навчального року.  Акти прийому готовності навчальних закладів підписано всіма відповідними службами.

Виконано поточні ремонти відомчих котелень, ревізію водопровідної, каналізаційної, опалювальної мереж, заміри контурів заземлення, повірку лічильників обліку води та тепла.

На цей час усі заклади освіти готові до опалювального сезону.

Зокрема проведено таку роботу:

у спеціалізованій загальноосвітній школі № 1 проведено косметичний ремонт шкільних приміщень, побудовано паркан на шкільному подвір’ї довжиною 48 м, придбано 30 парт та 5 класних дошок для учнів початкових класів, установлено 20 металопластикових вікон, установлено 5 комп’ютерних комплексів, придбано шкільні меблі, придбано методичні посібники та канцтовари, замінено 2 дверей, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання (використано 205 тис. грн. з міського бюджету, 199 тис. грн. батьківських коштів);

у спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 виготовлено проектно-кошторисну документацію на покрівлю, зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари,  пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, проведено поточні ремонти шкільних приміщень та класів, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 7,9 тис. грн. з міського бюджету, 76,9 батьківських коштів, 82 тис. грн. спонсорських коштів);

у загальноосвітній школі № 4 здійснено ремонт шкільних приміщень, замінено 8 віконних блоків, придбано 1 мультимедійний проектор, встановлено 15 світлодіодних світильників, переобладнано коридор до музичної зали, замінено 120 м лінолеуму, зроблено натяжні стелі в музичному залі, триває виготовлення проектно-кошторисної документації на прибудову актового та спортивного залу, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 100 тис. грн. з міського бюджету, 173 тис. грн. батьківських коштів);

у загальноосвітній школі № 5 встановлено 8 металопластикових вікон, придбано шкільні меблі та класні дошки, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, придбано комп’ютерну техніку (використано 90 тис. грн. з міського бюджету, 113 тис. грн. батьківських коштів, 19 тис. грн. спонсорських коштів);

у загальноосвітній школі № 6 проведено заміну вікон на металопластикові, придбано меблі, жалюзі; пошито штори; проведено частковий ремонт покрівлі і роздаткового пункту, замінено водопровідну трубу, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 128 тис. грн. з міського бюджету, 13 тис. грн. батьківських коштів, 14 тис. грн. спонсорських коштів);

у загальноосвітній школі № 7 встановлено 23 металопластикових вікна; проведено частковий ремонт  актового залу, спортивного майданчика, шкільного буфету, аудиторій, коридору; придбано 12 світлодіодних світильників, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, замінено лінолеум в коридорі, проведено ремонт опалювальної системи, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 100, тис. грн. з міського бюджету, 138 тис. грн. батьківських коштів, 2,5 тис. грн. спонсорських коштів);

у загальноосвітній школі № 8 замінено 8 вікон, зроблено капітальний ремонт  топкової (з монтажу вузла водопідготовки), зроблено ремонт шкільного коридору, поточний ремонт шкільних приміщень, ремонт майстерні; придбано нові меблі, створено єдині вузли обліку природного газу, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 30 тис. грн. з міського бюджету, 21 тис. грн. батьківських коштів, 12 тис. грн. спонсорських коштів);

у загальноосвітній школі № 10 проведено капітальний ремонт із встановленням 6 металопластикових віконних блоків, замінено вхідні двері, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, проведено частковий ремонт підлоги у класних кімнатах, придбано нові меблі, встановлено 6 світлодіодних світильників, придбано 10 столів у кабінет інформатики, створено кабінет для обслуговуючого персоналу, придбано ноутбук в бібліотеку, придбано методичні посібники та канцтовари  (використано 118 тис. грн. батьківських коштів);

у  загальноосвітній школі № 11 замінено 9 вікон на металопластикові, замінено 10 дверей, проведено поточні ремонти шкільних приміщень та класів, проведено частковий ремонт покрівлі школи та спортивного залу, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, придбано шкільні меблі,  придбано комп’ютерну техніку, проведено ремонт системи водопостачання, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 274 тис. грн. з міського бюджету, 83 тис. грн. батьківських коштів, 15 тис. грн. спонсорських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 1 замінено 1 вхідні і 1 внутрішні двері, проведено поточний ремонт підсобних приміщень, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, проведено реставрацію подушок, придбані методичні посібники та канцтовари (використано 52,3 тис. грн. батьківських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 2 проведено капітальний ремонт приміщень 2 груп, придбано 2 комплекти меблів, замінено 2 унітази, закуплено постільну білизну, придбано 1 комп’ютер,  встановлено 3 міжкімнатних дверей, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання,  придбано методичні посібники та канцтовари (використано 44,5 тис. грн. батьківських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 3 відремонтовано опалювальну систему у приміщеннях 3 груп, проведено капітальний ремонт 3 туалетів у приміщеннях груп, замінено вікна на металопластикові, зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари,  пофарбовано ігрове та спортивне обладнання (використано 125 тис. грн. з міського бюджету, 47,2 тис. грн. батьківських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 4 проведено капітальний ремонт кабінету психолога та пральної кімнати, замінено 4 вікна на металопластикові, проведено утеплення надвірної опалювальної мережі, придбано стіл для художнього осередку групи, зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 32,7 тис. грн. батьківських коштів, 8 тис. грн. спонсорських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 5 проведено поточний ремонт приміщень груп і підсобних приміщень, капітальний ремонт туалетної і умивальної кімнати, частковий ремонт водопровідно-каналізаційної системи у підвальному приміщенні, фундамента та огорожі; зроблено часткове утеплення зовнішньої  стіни приміщення, частковий ремонт покрівлі павільйонів; придбано дитячі меблі, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання (використано 55,6, тис. грн. батьківських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 6 проведено капітальний ремонт приміщень груп та частковий ремонт водопровідної і опалювальної систем, проведено утеплення надвірної опалювальної мережі, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання,  зроблено, зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 55,1 тис. грн. батьківських коштів, 99,6 тис. грн. спонсорських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 7 проведено поточний ремонт приміщень груп та підсобних приміщень, закуплено постільну білизну, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, проведено утеплення надвірної опалювальної мережі, зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 28 тис. грн. батьківських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 8 замінено лінолеум у приміщеннях молодших груп, придбано меблі, проведено капітальними ремонт водовідвідної системи, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, проведено поточний ремонт підсобних приміщень, проведено частковий ремонт водопровідно-каналізаційної системи у підвальному приміщенні, зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 10,8 тис. грн. з міського бюджету, 83,6 тис. грн. батьківських коштів, 28 тис. грн. спонсорських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 9 зроблено капітальний ремонт пральної кімнати, групових приміщень; придбано меблі та медикаменти, м’який інвертар; замінено вхідні двері та вікна на металопластикові, штори; зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари (використано 161,1 тис. грн. батьківських коштів, 3,6 тис. грн. спонсорських коштів);

у дошкільному навчальному закладі № 10 проведено замінену зовнішніх дверей, вікон на металопластикові; проведено ремонт дитячого туалету, придбано принтер, зроблено косметичний ремонт приміщення, придбано методичні посібники та канцтовари, проведено поточний ремонт приміщень груп та підсобних приміщень, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання, придбано новий посуд (використано 44,8 тис. грн. батьківських коштів);

### у центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю зроблено косметичний ремонт у приміщеннях по вул. Соборній, 41 та вул. Інтернаціональній, 39, придбано методичні посібники та канцтовари, зроблено капітальний ремонт покрівлі (використано 245,9 тис. грн. з міського бюджету);

##### у дитячо-юнацькій спортивній школі зроблено капітальний ремонт покрівлі борцівського залу, виконано поточні ремонтні роботи в гімнастичному та борцівському залах, побудовано спортивний майданчик багатофункціонального призначення, проводиться реконструкція баскетбольного майданчика, придбано гімнастичну колоду (використано 411,4 тис. грн з міського бюджету, 10,3 тис. грн. батьківських коштів. 88,6 тис. грн. спонсорських коштів);

##### у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті виконано ремонт опалювальної системи та котла, проведено косметичний ремонт в навчальних класах та лабораторіях,  проведено поточний ремонт навчального автомобіля; придбано легковий автомобіль для навчання і легковий причіп, проведено благоустрій території, закуплено дрова та вугілля  (використано 44 тис. грн. з міського бюджету, 32,3 тис. грн. батьківських коштів).

Висновки  і пропозиції

Слід відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

У зв’язку з виконанням пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету  від 18.05.2016 № 81 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період».

Начальник відділу освіти                                                                            І.О. Івницька

Погоджено

Керуючий справами виконкому                                                                Л.Г. Сосненко