РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 21.10.2015 | Ромни | № 39/10 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» (додається).

- Директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло» Мезі В.П. вжити заходів щодо своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 						В.Ю. Книга

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»

На 21.10.2015 загальний відсоток виконання запланованих робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років складає 97,2% при плановому показнику на вказаний термін 100%.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано такі роботи: ремонт покрівель на 88%, ремонт внутрішньобудинкових опалювальних систем на 100%, ремонт систем холодного водопостачання на 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 100%.

Загальний відсоток виконання запланованих робіт складає 97%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» підготовка до осінньо-зимового періоду проведена згідно із графіком і виконана на 100%.

Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ станом на 21.10.2015 складає:

Кредиторська заборгованість

| Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Бюджет | Інші | Усього |
| КП «Ромникомунтепло” (НАК ”НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”) | -133,65 | 8678,81 | -4,14 | 8541,02 |
| КП «Ромнитеплосервіс” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | -133,65 | 8678,81 | -4,14 | 8541,02 |

Дебіторська заборгованість

| Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Усього |
| КП «Ромникомунтепло” | 909,42 | 0,37 | 1066,32 | 264,63 | 2240,74 |
| КП «Ромнитеплосервіс” | 453,6 | 0,3 | 6,5 | 16,4 | 476,8 |
| Усього | 1363,02 | 0,67 | 1072,82 | 281,03 | 2717,54 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення підготовка до осінньо-зимового періоду виконання запланованих робіт складає 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 6 одиниць: КАМАЗ-піскорозкидач і з відвалочним обладнанням, МТЗ-80 з відвалочним обладнанням, МТЗ-82 із плужно-щіточним обладнанням, Т-150 з  відвалочним обладнанням, ЮМЗ 6 КЛ та МТЗ-80 (Борекс) – навантажувачі посипкового матеріалу.

Заготовлено 0,5 тис. т  протиожеледної суміші.

Не виконано пункт 10:  комунальним підприємством «Ромникомунтепло»РМР» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

У порядку контролю щотижня на оперативній нараді при міському голові заслуховується інформація про стан підготовки підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Пропозиції

Надати протокольне доручення директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло»РМР» Мезі В.П. про вжиття заходів щодо своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ.

Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 року № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років».

Головний спеціаліст-енергоменеджер

управління житлово-комунального господарства                                   О.Г. Гавриленко

Погоджено:

Начальник управління житлово-

комунального господарства                                                                          О.П. Шевченко

Заступник міського голови                                                                           А.М. Назаренко