****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.06.2015** | **Ромни** | **№ 23/06** |

|  |
| --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»** |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2,3 розділу 6 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки» (додається).
2. Начальнику управління житлово-комунального господарства (Шевченко О.П.) забезпечити виконання запланованих об’єктів робіт по капітальному та поточному ремонту доріг у 2015 році в межах виділених коштів з міського бюджету та державних субвенцій.
3. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

**Міський голова С.А. Салатун**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 «Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки»**

**Пункт 1 на виконанні**

Паспортизацію зелених насаджень проведено тільки по вулицям центральної частини міста і скверам.

Паспортизація вуличного освітлення перебуває на стадії виконання.

Паспортизацію доріг не виконано через відсутність фінансування (такі роботи виконують спеціалізовані проектні інститути). У 2015 році кошти на паспортизацію доріг не виділені.

**Пункт 2 на виконанні**

У 2014 році виконано капітальний ремонт по вул. Прокопенка (14862 м2.), вул. Горького (5084 м2.), вул. Дудіна (2490 м2.), та поточний ремонт – вул. Соборна, Комсомольська, Полтавська (25,0 тис. м2.)

На 2015 рік заплановано капітальний ремонт дороги по вул. Гетьмана Мазепи (2240 м2.) на суму 1183,9 тис. грн. і поточний ремонт вулиць міста на загальну суму 630,08 тис. грн.

На будівництво нових автобусних зупинок у 2015 році заплановано 50,0 тис. грн.

На даний час проведено капітальний ремонт 4 зупинок: 1 по вул. Соборній і 3 по вул. Полтавській.

Виконано прибирання та фарбування 1 меморіального комплексу, 17 місць почесних поховань, 9 братських могил, 11 пам’ятників, 1 обеліску, 2 скульптур, 1 бюсту, 6 меморіальних дошок, 1 альтанки, 5 пам’ятних знаків, 1 меморіального знаку.

На протязі березня-квітня проведено 11 толок по благоустрою парків, скверів та посаджено 250 дерев.

На 2015 рік передбачено використати 37,800 тис. грн. на капітальний ремонт контейнерних майданчиків.

На території міста Ромни знаходиться 34 дитячих майданчиків і 1 спортивний, які підтримують в належному санітарному стані підприємства по обслуговуванню житлового фонду (ремонт та фарбування обладнання, завезення піску).

**Пункт 3 на виконанні**

Щорічно восени проводяться конкурс на краще озеленення території «Парад квітів» (відділ освіти). Конкурс «Найкращий учасник благоустрою міста» (управління житлово-комунального господарства) між приватними і комунальними підприємствами міста останній раз проводився у 2009 році.

**Пункт 4 на виконанні**

У зв’язку з відсутністю коштів працівники управління житлово-комунального господарства, керівники підприємств не приймали участь у спеціалізованих виставках сучасного обладнання, техніки, що застосовується у процесі утримання об’єктів благоустрою, які проводить Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

**Пункт 5 на виконанні**

У 2014 році проведено 4 рейди по організації торгівлі на вулицях міста і 5 рейдів по благоустрою міста.

Із середини лютого 2015 року комісіями, у складі яких працювали головні спеціалісти, інспектори з благоустрою УЖКГ, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення, було проведено 14 рейдів і перевірено понад 150 юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також понад 130 мешканців сектору приватної забудови, складено актів 5.

**Пункт 6 на виконанні**

В даний час готуються матеріали для надання на конкурс з благоустрою «Найкращий населений пункт і підтримки громадського порядку» у вересні поточного року.

**Пункт 7 виконано.**

Розпорядженням міського голови від 02.02.2015 № 10-ОД створено робочу групу по контролю за санітарним станом у місті.

**Висновки і пропозиції**

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2013 № 74 “Про план дій щодо підвищення рівня благоустрою міста на 2013-2015 роки».

**Заступник начальника** **управління В.В. Вовненко**

**житлово-комунального господарства**

**Погоджено**

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства О.П. Шевченко**

**Заступник міського голови В.І. Карнаух**