РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 17.06.2015 | Ромни | № 85 |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 2 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2015-2016 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2015-2016            навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток).

- Контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

Міський голова 							            	С.А. Салатун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

17.06.2015 № 85

# ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти до  нового 2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № зп | Назва заходів |  |  | Термін виконання |  |  | Відповідальний за виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Усі заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт приміщень |  |  | до 01.09.2015 |  |  | Керівники закладів освіти |  |  |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частковий ремонт опалювальної мережі школи |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Судьїна В.В. |  |  |
|  | Заміна 15 вікон на металопластикові у класних кімнатах та кабінеті інформатики |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
|  | Часткова заміна світильників з люмінесцен-тними лампами |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна дверного блоку у корпусі для перших класів та столярній майстерні |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
|  | Утеплення двоповерхового приміщення шкільних майстерень |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заміна 22 вікон на металопластикові у класних кімнатах |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Скрипка Л.О. |  |  |
| 7. | Встановлення підвісної стелі у 6 коридорах І поверху школи |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 8. | Заміна дерев’яної підлоги на кахельну у 4 коридорах школи |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 9. | Заміна світильників з люмінесцентними лампами у коридорах І поверху |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт пожежних сходинок та підвалу |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 11. | Утеплення вікон |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт шкільної бібліотеки |  |  | до15.08.2015 |  |  | Директор школи |  |  |
| 13. | Облаштування підлоги коридору ІІ поверху (устелення лінолеуму) |  |  | до15.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 14. | Заміна 2 вікон на металопластикові |  |  | до15.08.2015 |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Реконструкція підвального приміщення під спортивну кімнату для молодших школярів |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Спичка Л.О. |  |  |
| 16. | Реконструкція міжповерхових переходів |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 17. | Придбання мультимедійних проекторів |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 18. | Придбання класних дошок |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 19. | Заміна вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ремонт у каб. №28 «Музей Ноосфери» |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Діхнич Н.Ф. |  |  |
| 21. | Ремонт кабінету вчителів фізкультури |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| 22. | Заміна вікон на металопластикові у каб. № 13 та №18 |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Заміна 7 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Мицик В.М. |  |
| 24. |  | Капітальний ремонт класного приміщення |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Ремонт підлоги по коридору |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Федько С.В. |  |
| 26. |  | Частковий ремонт опалювальної системи, реконструкція вентилів та задвижок |  |  | до 01.07.2015 |  |  |  |  |
| 27. |  | Заміна ламп денного освітлення |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 28. |  | Устаткування додаткового фільтру для хлорування та очищення води |  |  | до 01.07.2015 |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Заміна вікон на металопластикові |  |  | до 01.07.2015 |  |  | Директор школи Головач І.В. |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Ремонт даху шкільної майстерні |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Залуцька Д.М. |  |
| 31. |  | Заміна баку опалювальної системи |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Заміна 12 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Пигар Л.О. |  |
| 33. |  | Заміна вхідних дверей |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 34. |  | Профілактичний ремонт опалювальної системи |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 35. |  | Заміна люмінісцентнах ламп (6 шт.) |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Капітальний ремонт комп’ютерного класу, приміщень групи продовженого дня та учительської у початковій школі |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Зеленська В.В. |  |
| 37. |  | Заміна дерев’яних рам на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 38. |  | Заміна 3-х дверей |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Заміна вікна на металопластикове |  |  | до 01.09.2015 |  |  | Директор академії Андрущенко О.О. |  |
| Комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Ремонт опалювальної системи та котла довготривалого горіння «Стропува» |  |  | до 13.08.2015 |  |  | Директор комбінату Ткаченко І.В. |  |
| 41. |  | Ремонт навчального автомобіля |  |  | до 01.07.2015 |  |  |  |  |
| 42. |  | Утеплення вікон, стін в навчальному корпусі |  |  | до 13.08.2015 |  |  |  |  |
| Комунальний заклад «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Спортивний комплекс: облаштування медичного кабінету та житлової кімнати № 4 |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Директор школи Василець Г.Л. |  |
| 44. |  | Гімнастичний зал: заміна бокових дверей спортивної зали |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 45. |  | Борцівський зал: заміна вікна на металопластикове, заміна вхідних дверей до спортивної зали |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Заміна 7 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Михайліченко Л.Ф. |  |
| 47. |  | Заміна 3-х комплектів дитячих рушників |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 48. |  | Заміна 8 світильників для групового приміщення |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 49. |  | Часткова заміна кухонного посуду на харчоблоці |  |  | До 1.07.2015 |  |  |  |  |
| 50. |  | Заміна лінолеуму в роздягальні |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Заміна 5 вікон на металопластикові в спальній кімнаті |  |  | до 01.08.2014 |  |  | Завідуючий закладом Борган Т.М. |  |
| 52. |  | Заміна дверей на пластикові (енергозберігаючі) |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 53. |  | Ремонт водопровідної та тепломережі |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 54. |  | Капітальний ремонт електром’ясорубки та електроплити на харчоблоці (заміна ремкомплектів, пакетних переключателів, ножів) |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 55. |  | Заміна 2-х міжкімнатних дверей |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| 56. |  | Заміна столів в групах «Колобок» та «Калинка» |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  | Заміна вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Бардак З.І. |
| 58. |  |  | Частковий ремонт каналізації |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| 59. |  |  | Утеплення вікон |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  | Заміна 8 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Ільницька С.Г. |
| 61. |  |  | Ізоляція зовнішніх труб |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| 62. |  |  | Ремонт водотеплопостачальної системи |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  | Заміна 7 вікон на металопластикові |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Поліщученко Г.П. |
| 64. |  |  | Придбання дитячих меблів (6 столів, 30 стільчиків, полиці для іграшок) |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| 65. |  |  | Придбання комп’ютерного столу |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| 66. |  |  | Придбання дитячих рушників ( 200 шт.) |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  | Заміна вікон на металопластикові в методичному кабінеті, кабінеті психолога та харчоблоці |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Корж О.О. |
| Дошкільний навчальний заклад № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  | Капітальний ремонт – заміна 2 вікон на металопластикові 1 групи |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Калуга Т.О. |
| 69. |  |  | Ремонт туалетної кімнати загального користування |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  | Заміна вікон на металопластикові, заміна дверей |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Слєпко В.М. |
| 71. |  |  | Ремонт водопостачання та опалювальної системи |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  | Заміна вікон на металопластикові у 3-х групових кімнатах |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Соколовська Н.І. |
| 73. |  |  | Часткова заміна каналізаційної труби в підвалі |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  | Капітальний ремонт харчоблоку |  |  | до 01.08.2015 |  |  | Завідуючий закладом Шеремет О.І. |
| 75. |  |  | Заміна зовнішніх дверей (2 шт.) |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| 76. |  |  | Заміна внутрішніх дверей (3 шт.) |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |
| 77. |  |  | Ремонт ігрових майданчиків |  |  | до 01.08.2015 |  |  |  |

Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Г. Сосненко