РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 20.05.2015 | Ромни | № 60 |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» (додається).

- Створити міський штаб з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років (додаток 1).

2.1. Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

- Затвердити Заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років (додаток 2).

- Керівникам підприємств, установ та організацій міста:

1) до 01.10.2015 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років;

2)  до 01.06.2015 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років кожного об’єкту;

- Управлінню житлово-комунального господарства (Шевченко О.П.) до 15.07.2015 спільно з відділом надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій міста.

- Керівникам підприємств - надавачів комунальних послуг спільно з управлінням економічного розвитку запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

- Керівникам підприємств по обслуговуванню житлово-комунального фонду та теплопостачальних підприємств до 16.09.2015 завершити ремонтні роботи будинкових теплових мереж, провести додаткове їх випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

- Керівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету міста, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

- Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання, на відомчих газових котельнях, резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

- Керівникам комунальних підприємств «Рмникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.) до 01.09.2015 вжити заходів щодо погашення боргів за використаний природний газ.

- Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.), дочірнього підприємства «Аква-Сервіс» приватного підприємства «Еліпс» (Агаханян А.А.) забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та чинного законодавства.

- Директору Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» Постолу В.В. протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів міста без попередження користувачів.

- Комунальному підприємству «Шляховик» (Панченко І.І.) до 29.05.2015 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг в зимовий період.

- Управлінню житлово-комунального господарства (Шевченко О.П.) інформувати про виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові у червні, липні, серпні 2015 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2015 року і травні 2016 року.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 № 68 «Про підготовку  підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Карнауха В.І.

Міський голова 								С.А. Салатун

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

20.05.2015  № 60

СКЛАД

міського штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста до

роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| Карнаух Віталій Іванович | – | заступник міського голови, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Шевченко Олександр Петрович | – | начальник управління житлово-комунального господарства, заступник начальника штабу |
| Гавриленко Олександр Григорович | – | енергоменеджер управління житлово-комунального господарства, секретар штабу |
| Агаханян Армен Арамаісович | – | директор приватного підприємства «Еліпс» |
| Бєсєда Володимир Корнійович | – | директор комунального підприємства «Ромни-теплосервіс» РМР» |
| Гаврашенко Юрій Сергійович | – | начальник Роменського МРВ УДСНС України у Сумській області |
| Тетірко Ігор Володимирович | – | заступник міського голови |
| Мега Віталій Петрович | – | директор комунального підприємства «Ромни-комунтепло» РМР» |
| Постол Володимир Віталійович | – | директор Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» |
| Сидоренко Михайло Петрович | – | начальник Роменського УЕГГ ПАТ «Сумигаз» |
| Татенко Анатолій Семенович | – | начальник Роменського міськрайонного управління Держсанепідслужби у Сумській області |

Керуючий справами виконкому                                                             Л.Г. Сосненко

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

20.05.2015  № 60

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

| № зп | Назва заходу | Термін виконан-ня | Відповідальний за виконання | Джерела фінансу-вання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовка житлового фонду |  |  |  |  |
| 1. | Перевірити герметизацію інженерних вводів в підвальні приміщення житлових будинків, при необхідності провести ремонт Виконати перевірку і очистку димових та вентиляційних каналів, ремонт оголовків димових труб | До 07.09.2015 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 2. | Виконати поточний ремонт централь-ного опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури, поновити пошкоджену ізоляцію теплопроводів централізованого опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури | До 01.10.2015 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 3. | Систематично проводити роз`ясню-вальну роботу з мешканцями будин-ків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбаливо-го ставлення до житла та своєчасної оплати комунальних послуг | Постійно | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 4. | Виконати повторне випробування теплових систем будинків та інших об`єктів - споживачів тепла підвище-ним тиском згідно з нормами | До 01.10.2015 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ремонт, держповірка та заміна трьохфазних електролічильників: |  |  |  |  |
| 5.1. | вул. Київська, 78 3 пров. Маяковського, 3 вул. Артема,18 | До 01.07.2015 |  | КП «Житло-Екс-плуатація» | Власні кошти |
| 5.2. | 4 лічильники | Березень-вересень 2015 р. |  | ПП «Марс» | Власні кошти |
| 5.3. | 12 лічильників | Березень-вересень 2015 р. | ПП «Наш дім» |  | Власні кошти |
| 6. | Комплексно підготувати до осінньо-зимового періоду 384 житлові будинки з підписанням паспортів готовності | До 01.10.2015 | КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприє-мства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» |  | Власні кошти |
| 7. | Виконати поточний ремонт м’яких покрівель будинків: |  |  |  |  |
| 7.1. | вул. Соборна, 2,9 вул. Пролетарської солідарності, №№ 12, 14, 12А б-р Шевченка, 15 | До 01.09.2015 | ПП «Житло-Сер-віс» |  | Власні кошти |
| 7.2. | вул. Маяковського, №№ 67, 70, 76, 84, 78 вул. Київська, №№ 80, 82,8 4 вул. Сумська, 1 вул. Коржівська, 121 вул. Гетьмана Мазепи, 43 вул. Петра Калнишевського, 44 вул. Чапаєва, 37 вул. Полтавська, 119-А вул. Сумська, 1 2 пров. Полтавської,2 | До 01.10.2015 | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти 60,0 |
| 7.3. | вул. Коржівська, №№ 65/33, 97, 134 вул. Коржівська, №№ 95/24, 25, 44 вул. Руденка, 32/ 1, 2, 4 під’їзди вул. Руденка, 8А/23, 28, 53, 58 вул. Петра Калнишевського, №№ 22/69, 70 | Квітень-листопад 2015 | ПП «Наш дім» |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4. | вул. Гетьмана Мазепи, №№ 8, 51, 51 А, 71 б-р Свободи, №№ 2, 26 1 пров. Свободи, 5 вул. Щорса, 22А б-р Московський, 45 2 пров. Гетьмана Мазепи, 2 | До 20.12.2015 |  | ПП «Марс» |  | Власні кошти |
| 8. | Ремонт шатрових покрівель: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | вул. Київська, №№ 88, 90, 92 вул. Горького, 240 вул. Маяковського, №№ 59, 61 | До 01.10.2015 |  | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти |
| 8.2. | вул. Кірова, 15, 4 під’їзд | Квітень 2015 |  | ПП «Наш Дім» |  | Власні кошти |
| 8.3. | вул. Горького, 32 | Серпень 2015 |  | ПП «Марс» |  | Власні кошти |
| 9. | Виконати ремонт відмосток, входів у під’їзди житлових будинків: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | вул. Петра Калнишевського, 46 вул. Київська, № 80 вул. Горького, 240 | До 01.10.2015 |  | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти |
| 9.2. | вул. Коржівська, №№ 65, 75, 94, 98, 115 вул. Луценка, 14 вул. Кірова, 19 | Червень-жовтень 2015 |  | ПП «Наш дім» |  | Власні кошти |
| 10. | Забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ |  | Протягом опалюва-льного періоду |  | Керівники комуна-льних підприємств «Ромникомунтеп-ло», «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 11. | Виконати режимну наладку котлів, провести додаткове гідравлічне випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту |  | До 01.09.2015 |  | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» | Власні кошти |
| 12. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях |  | До 01.09.2015 |  | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» | Власні кошти |
| 13. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури на трубопроводах в котельнях підприємства та на тепломережах |  | 01.09.2015 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 13,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Виконати ревізію насосного облад-нання на котельнях по вул. Діміт-рова, 14, вул. Прокопенка, 43, вул. Полтавській, 121-а, вул. Київській |  | 01.08.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 3,5 |
| 15. | Виконати ремонт димососів з заміною підшипників на котельні по вул. Прокопенка, 43 |  | 01.09.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс | Власні кошти 2,2 |
| 16. | Виконати частковий ремонт покрівель котелень підприємства |  | 01.09.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс | Власні кошти 20,0 |
| 17. | Провести перевірку електрооблад-нання на заземлення, виконати повір-ку теплових лічильників, лічильни-ків обліку газу, коректорів, мано-метрів |  | 01.09.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 8,0 |
| 18. | Виконати передсезонну промивку теплообмінників модулів нагріву міні-котельні по вул. Дудіна, 1, промивку котельного обладнання по вул. Київській, Прокопенка, 43, Полтавській, 121-а |  | 20.08.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс | Власні кошти 8,5 |
| 19. | Виконати гідравлічне випробування тепломереж від котелень |  | Квітень, вересень 2015 р. | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» | Власні кошти |
| 20. | Виконати ремонт тепломережі до будинку по вул. Київській, 90 |  | 15.06.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 1,5 |
| 21. | Виконати ремонт тепломережі від котельні по вул. Дімітрова, 14 (ТК2-ТК6, 138 м, Ду57) |  | 15.09.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 98,0 |
| 22. | Виконати гідравлічне випробування тепломереж від котелень підприємства |  | 04.2015 09.2015 | КП «Ромнитеп-лосервіс» | Власні кошти |
| 23. | Виконати ремонт тепломережі від котельні по вул. Прокопенко: від ТК-2 до будинку № 18 (Ду57, 60 м) |  | 10.09.2015 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 75,0 |
| 24. | Повірка 2 лічильників газу |  | До 14.08.2015 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 25. | Повірка 6 коректорів газу |  | До 31.08.2015 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Повірка 320 контрольно-вимірюва-льних приладів (манометри, термо-метри, самописці) |  | До 31.07.2015 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 27. | Повірка та проведення ремонту 9 приладів обліку теплової енергії |  | До 31.08.2015 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 28. | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 2015-2016 років |  | До 31.08.2015 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 29. | Заміна запірної арматури в кількості 10 шт. |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 30. | Провести ревізію запірної, дренажної, повітровипускної і регулюючої арма-тури по тепловим камерам і в приміщеннях котелень в кількості 360 шт. |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 31. | Очистка теплових камер з поновлен-ням теплоізоляції на теплопроводах |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 32. | Виготовлення люків для заміни пошкоджених та відсутніх |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 33. | Ремонт, ревізія фільтрів ХВО на 14 котельнях |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 34. | Ремонт боровів в кількості 8 шт. |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 35. | Очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь нагріву котлів 20 шт. |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло»» | Власні кошти |
| 36. | Штукатурка, побілка котлів НІІСТУ-5 |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 37. | Ремонт сопел на котлах КБНГ-2,5 |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 38. | Ремонт автоматики безпеки котлів на 14 котельнях та 3 топкових – 30 шт. |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 39. | Ремонт, ревізія насосного обладнання на 14 котельнях та 3 топкових – 44 шт. |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 40. | Ревізія та ремонт електрообладнання на 14 котельнях та 3 топкових |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 41. | Приведення схем зовнішнього електропостачання до нормативного режиму роботи |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 42. | Ревізія та ремонт газового обладнання котелень, підготовка запірної армату-ри та газопроводів котелень до випро-бування на щільність |  | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Ремонт, ревізія ГРУ, ГРП на 13 котельних | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 44. | Випробування на щільність газо-проводів та запірної арматури на 14 котельнях та 3 топкових | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 45. | Ремонт покрівель котелень 4 шт. | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 46. | Фарбування трубопроводів на 14 котельних | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 47. | Косметичний ремонт приміщень котелень, скління вікон, заміна віконних рам | Згідно із графіком | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| 48. | Виконати ревізію ГРП – 24 шт.; ШРП – 36 шт., відключаючих пристроїв в колодязях – 26 шт., станцій катодного захисту – 25 шт. | До 01.09.2015 | УЕГГ | Власні кошти |
| 49. | Виконати комплексне приладкове обстеження підземних газопроводів у кількості – 60,29 км | До 01.10.2015 | УЕГГ | Власні кошти |
| 50. | Виконати пофарбування надземного газопроводу по вул. Дружби – 35 м | До 01.09.2015 | УЕГГ | Власні кошти 1,08 |
| 51. | Виконати пофарбування надземного газопроводу по вулицях Пролетар-ської солідарності, Маршала Мали-новського – 470 м | До 01.09.2015 | УЕГГ | Власні кошти 15,9 |
| 52. | Виконати пофарбування надземного газопроводу по вулицях Деревської-, Конотопській – 717 м | До 01.09.2015 | УЕГГ | Власні кошти 16,6 |
| 53. | Виконати пофарбування надземного газопроводу по вул. Засульській – 426 м | До 01.09.2015 | УЕГГ | Власні кошти 8,2 |
| 54. | Виконати пофарбування надземного газопроводу по Партизанському спуску – 791 м | До 01.09.2015 | УЕГГ | Власні кошти 18,1 |
| 55. | Виконати заміну морально застарілих ШГРП по вул. Конотопській, 115, вул. Горького, 1, пл. Гнідаша, 10 | До 01.10.2015 | УЕГГ | Власні кошти 423,4 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Виконати ремонт пошкоджень ізоля-ційного покриття підземних газопро-водів – 3 шт. | До 01.10.2015 | УЕГГ | Власні кошти 2,0 |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| 57. | Закінчення будівництва з уведенням в експлуатацію станції знезалізнення води на Процівському водозаборі | 4 кв. 2015 р. | УЖКГ ДП “Аква-сервіс” | Бюджет міста 200,0 |
| 58. | Ремонт перетворювача частоти електроенергії в машинному відділенні станції 2-го підйому на Процівсьому водозаборі | 2 кв. 2015 р. | УЖКГ ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 59. | Виконати ремонт запірної арматури Ø 100мм, Ø 150мм і Ø 200мм на станції 2-го підйому Процівського водозабору та по вул. Горького, вул. Гетьмана Мазепи, б-ру Москов-ському | вересень 2015 р. | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 60. | Підготовка 88,6 км наявних водопровідних мереж, водозабору, 9-ти підвищувальних НС | жовтень 2015 р. | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 61. | Виконати очищення та промивку резервуару води на водозаборі | поквар- тально | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 62. | Провести заміну (ремонт) кабеля енергоживлення до артсвердловини № 3 | липень 2015 р. | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 63. | Придбати насоси для заміни на артсвердловинах №№ 3, 4, 5, 6, 8 | 1-березень 1- травень 1- серпень 1- жовтень 1 - грудень 2015 р. | ДП “Аква-сервіс” | Міський бюджет |
| 64. | Виконати промивку водопровідних мереж міста | Березень-квітень 2015 р. | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 65. | Забезпечити належне утримання са-нітарних зон артезіанських свердло-вин на Процівському водозаборі, ви-конати відповідний ремонт огорож | Липень 2015 р. | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |
| 66. | Виконати благоустрій ділянок, на яких проводилися ремонти водо про-відних ліній протягом осінньо-зимового періоду | квітень 2015 р. | ДП “Аква-сервіс” | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Провести заміну транзитної водо- провідної лінії в будинку по вул. Горького, 248 |  |  |  |  | травень 2015 р. |  | ДП “Аква-сервіс” |  | Власні кошти Кошти ОСББ |  |  |
| 68. | Виконати ремонти, привести в належний стан водорозбірні колонки |  |  |  |  | жовтень 2015р. |  | ДП “Аква-сервіс” |  | Власні кошти |  |  |
| 69. | Провести обстеження, ремонт пожгідрантів і оглядових колодязів Придбати і встановити гідранти, які не підлягають ремонту, і люки на оглядові колодязі згідно актів обстежень |  |  |  |  | протягом підготов-чого періо-ду |  | ДП “Аква-сервіс” |  | Власні кошти Бюджетні кошти – на придбання |  |  |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Технічне переоснащення КНС на міських очисних спорудах, при-дбання і монтаж нового енерго-зберігаючого насосу |  |  |  | 4 кв. 2015 р. |  |  |  | ДП «Сток-сервіс | Інвестиційна програма 57,0 |  |  |
| 71. | Виконати ремонт решіток прийма-льної камери і клапана Ø 200 мм (заміну) на КНС № 1 |  |  |  | 2 кв. 2015 р. |  |  |  | ДП «Сток-сервіс | Власні кошти |  |  |
| 72. | Придбання та встановлення 4 приладів обліку стоків, які надходять на міські ОС |  |  |  | 2015 р. |  |  |  | УЖКГ ДП «Сток-сервіс | Міський бюджет Власні кошти |  |  |
| 73. |  | Підготовка 24,3 км наявних каналізаційних мереж, КНС-1, КНС-2, КНС-16 і ОС |  | Жовтень 2015 р. |  |  |  | ДП «Сток-сервіс |  |  |  | Власні кошти |
| 74. |  | Виконання затверджених заходів щодо першочергових робіт по по-точному ремонту КНС-1, КНС-2, ОС |  | Згідно з уста-новленими термінами |  |  |  | ДП «Сток-сервіс |  |  |  | Власні кошти |
| Підготовка установ освіти та лікувальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  | Провести ревізію та ремонт систем опалення, попередньо випробувати їх підвищеним тиском згідно з установленими нормами |  | До 01.06.2015 |  |  |  | Відділ освіти Роменська центра-льна районна лі-карня Перша обласна спеціалізована лікарня |  |  |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | Забезпечити своєчасне утеплення вікон і дверей приміщень, поновити ізоляцію теплових мереж | До 14.09.2015 |  | Відділ освіти Роменська центра-льна районна лі-карня Перша обласна спеціалізована лікарня | Власні кошти |
| 77. | Виконати профілактичні випробо-вування по перевірці контурів захисного заземлення, перевірці ізоляції проводів і кабелів, а також повного опору петлі фаза-нуль | Травень-червень 2015 р. |  | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 78. | Провести капітальний та поточні ремонти: теплових мереж – 60 м пог. холодного та гарячого водо-постачання – 40 м пог. електричних мереж – 80 м пог. | До 01.10.2015 |  | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 79. | Прочистити димоходи у будівлях дитячої поліклініки і філіалу Засульської поліклініки | До 15.08.2015 |  | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 80. | Провести випробування теплових мереж центральної районної лікарні після закінчення опалюва-льного періоду | Квітень-травень 2015 р. |  | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 81. | Теплоізоляція теплових мереж - 20 м пог. | До 01.09.2015 |  | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 82. | Перевірка засобів обліку електричної енергії. | Січень - – грудень 2015 р. |  | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 83. | Перевірка засобів обліку теплової енергії. | Травень – вересень 2015 р. |  | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 84. | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалюваль-ного сезону |  | До 01.09.2015 | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 85. | Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові у відділеннях центральної районної лікарні – 91 м кв. |  | до. 01.10.2015 | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | Провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобіганню руйнування та належного використання. | До 01.07.2015 р. | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 87. | Провести розчистку траси лінії електропередачі на території цен-тральної районної лікарні – 150 м | До 01.09.2015 р. | Роменська центра-льна районна лі-карня | Власні кошти |
| 88. | Ремонт ізоляції труб, тепломереж – 50 м | До 01.10.2015 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 89. | Капітальний ремонт топкової ЗОШ № 8 | До 01.10.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 50,0 |
| 90. | Капітальний ремонт будівель і приміщень ЗОШ № 4 | До 01.08.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 100,0 |
| 91. | Капітальний ремонт систем опалення: ЗОШ № 7 – 10 м пог. ЗОШ № 1 – 3 м пог. | До 01.08.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 4,0 |
| 92. | Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних систем ЗОШ № 2 – 2 м пог. | До 01.08.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 0,4 |
| 93. | Заміна віконних блоків: СЗОШ № 1 – 5 шт. СЗОШ № 2 – 15 шт. ЗОШ № 3 – 2 шт. ЗОШ № 4 – 4 шт. ЗОШ № 5 – 6 шт. ЗОШ № 6 – 4 шт. ЗОШ № 7 – 6 шт. ЗОШ № 8 – 32 шт. ЗОШ № 10 – 15 шт. ЗОШ № 11 – 2 шт. | До 01.10.2015 01.08.2015 01.08.2015 01.08.2015 01.08.2015 01.08.2015 01.08.2015 01.10.2015 01.10.2015 01.08.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 474,0 |
| 94. | Заміна зовнішніх дверних блоків ЗОШ № 11 – 1 шт. | 1.08.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 10,0 |
| 95. | Капітальний ремонт систем опалення: ДНЗ № 4 – 10 пог. м ДНЗ № 6 – 5 пог. м | До 1.08.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 1,5 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96. | Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних систем: ДНЗ № 4 – 15 пог. м ДНЗ № 6 – 10 пог. м ДНЗ № 3 – 50 пог. м | До 01.08.2015 01.08.2015 01.06.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 15,0 |  |
| 97. | Заміна віконних блоків: ДНЗ № 1 – 7 шт. ДНЗ № 2 – 2 шт. ДНЗ № 4 – 3 шт. ДНЗ № 5 – 7 шт. ДНЗ № 6 – 3 шт. ДНЗ № 7 – 3 шт. ДНЗ № 8 – 3 шт. ДНЗ № 9 – 10 шт. | До 01.06.2015 01.06.2015 10.06.2015 01.09.2015 01.07.2015 01.07.2015 01.07.2015 01.07.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 175,0 |  |
| 98. | Заміна зовнішніх дверних блоків: ДНЗ № 2 – 1 шт. ДНЗ № 5 – 2 шт. | 01.06.2015 01.09.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 30,0 |  |
| 99. | Капітальний ремонт будівель і приміщень ДЮСШ | 01.08.2015 | Відділ освіти | Міський бюджет 50,0 |  |
| Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста |  |  |  |  |  |
| 100. | Забезпечити вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо Відремонтувати освітлення міських вулиць | До 31.09.2015 | КП “Шляховик” Підприємства по обслуговуванню житлового фонду |  | Бюджет міста 734,7 |
| 101. | Виконати поточний ремонт доріг і тротуарів згідно із затвердженим графіком | До 15.09.2015 | УЖКГ КП «Шляховик» |  | Бюджет міста 630,1 |
| 102. | Виконати прочистку і ремонт водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, на зимовий період провести їх консервацію | До 14.10.2015 | КП «Шляховик» |  | Власні кошти |
| 103. | Забезпечити нормативний запас відповідних матеріалів для експлуатації доріг і тротуарів в ожеледицю, своєчасно підготувати снігоочищувальну техніку | До 14.10.2015 | КП “Шляховик” Підприємства по обслуговуванню житлового фонду |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи загального характеру |  |  |  |  |  |
| 104. | Провести опресування систем опа-лення житлових будинків, проми-слових об`єктів, будівель шкіль-них, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соцкультпобуту Роботи оформити двохсторонніми актами з теплопостачальними підприємствами |  | До 14.09.2015 | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності Керівники теп-лопостачальних підприємств | Власні кошти |
| 105. | Виконати ремонтні роботи і профілактичні випробування електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період |  | До 14.09.2015 | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 106. | Промисловим підприємствам і організаціям, які мають власні джерела теплозабезпечення, вжити заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива в розрахункових об`ємах |  | Згідно із власними планами | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 107. | Узяти на постійний контроль питання щодо погашення за борго-ваності та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енергоносії, водопо-стачання, водовідведення устано-вами і організаціями, які фінансу-ються з міського бюджету, пов`яза-них з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян по житлово-комунальним послугам |  | Постійно | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності Керівники теп-лопостачальних підприємств | - |
| 108. | Узяти на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і до 01.09.2015 провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях |  | До 01.09.2015 | Управління еконо-мічного розвитку Керівники підпри-ємств, установ, організацій Роменська центра-льна районна лі-карня | - |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. | Розробити і погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання усіх форм власності | До 20.07.2015 | Керівники підпри-ємств по обслуго-вуванню житлового фонду, теплопо-стачальних підпри-ємств, підприємств водопостачання та водовідведення | - |
| 110. | Підприємствам, установам та організаціям, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, надати в управління житлово-комунального господарства паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років | До 21.09.2015 | Керівники під-приємств, орга-нізацій і уста-нов усіх форм власності | - |

Керуючий справами виконкому                                                             Л.Г. Сосненко

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»

На 20.05.2015 загальний відсоток виконання запланованих робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років склав 100%. Опалювальний період пройшов стабільно, без аварійних ситуацій.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано такі роботи: ремонт внутрішньодомових опалювальних систем на 100%, ремонт систем холодного водопостачання на 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 100%.

Виконання запланованих робіт склало 100%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» підготовку до осінньо-зимового періоду проведено згідно із графіком і виконано на 100%.

На сьогодні актуальною залишається заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ:

Кредиторська заборгованість

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ на 20.05.2015 (тис. грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Бюджет | Інші | Усього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло” (ДК ”Газ України”) | - | - | - | - |
| 2. | КП «Ромникомунтепло” (НАК «Нафтогаз України») | 508,0 | 10732,1 | 603,4 | 11 843,5 |
| 3. | ПАТ «Сумигаз» | - | - | - | - |
| 4. | КП «Ромнитеплосервіс” | 283,3 | 173,1 | 64,7 | 521,1 |
|  | Разом | 791,3 | 10905,2 | 668,1 | 12364,6 |

Дебіторська заборгованість

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію на 20.05.2015 (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Усього |
| 1. | КП «Ромникомун-тепло» | 2027,4 | 413,6 | 5852,1 | 547,8 | 8840,9 |
| 2. | КП «Ромнитепло-сервіс» | 907,6 | 10,0 | 502,1 | 247,7 | 1667,4 |
|  | Разом | 2935,0 | 423,6 | 6354,2 | 795,5 | 10508,3 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення підготовку до осінньо-зимового періоду виконано на 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 6 одиниць:

КАМАЗ-піскорозкидач і з відвалочним обладнанням ;

МТЗ-80 з відвалочним обладнанням;

МТЗ-82 з плужно-щіточним обладнанням;

Т-150 з  відвалочним обладнанням;

ЮМЗ 6 КЛ та МТЗ-80 (Борекс) навантажувачі посипкового матеріалу.

Було заготовлено 1,55 тис. т протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Не виконано такі заплановані заходи:

пункт 8 (ремонт відмосток 13 житлових будинків: вул. Київська, №№ 78, 78 «а», вул. Коржівська, 94, вул. Горького, 240, вул.  Коржівська, 94, вул. Кірова, 19, вул. Гетьмана Мазепи, 8, б-р Московський, №№ 26, 34, 38, вул. Радянська, 195, вул. Пролетарської Солідарності, 12 «а», вул. Луценка, 21) у зв’язку із проблемами у фінансуванні;

пункт 11 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):  комунальним підприємством «Ромникомунтепло» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 року № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну його дії.

Підготовлено і подано на розгляд виконкому проект рішення «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років».

Головний спеціаліст - енергоменеджер

управління      житлово-комунального

господарства 							О.Г. Гавриленко

Погоджено:

Начальник  управління

житлово-комунального господарства 				О.П. Шевченко

Заступник міського голови 	В.І. Карнаух