РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 18.02.2015 | Ромни | № 10/02 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2014 № 21 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування і тротуарів, утримання вуличної мережі міста у 2014 році» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2,3 розділу 6 Регламенту виконавчого комітету Роменської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 №77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Грицая М.А. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2014 № 21 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування і тротуарів, утримання вуличної мережі міста у 2014 році» (додається).

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2014 № 21  як таке, що втратило чинність.

Міський голова 								        С.А. Салатун

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету від 19.02.2014 № 21 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування і тротуарів, утримання вуличної мережі міста у 2014 році»

Пункт 1 виконано частково

Загальна протяжність автомобільних доріг в м. Ромни складає 205,5 км, в т.ч.: з асфальтовим покриттям 68, 5 км (33,3%), без твердого покриття 137 км.

Майже 90% доріг з асфальтовим покриттям потребують капітального та поточного ремонту, оскільки майже 35% цих доріг не ремонтувались пртягом останніх 20 років. Автомобільні дороги без твердого покриття також потребують щорічного грейдування та підсипки.

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.04.2014 № 155-ОД «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету у 2014 році» за рахунок державних субвенцій було відремонтовано доріг на площі 45,42 тис. м2 на суму 19,1 млн. грн.: на площі 14862 м2 вул. Прокопенка на суму 9,39 млн. грн., на площі 5084 м2 вул. Горького на суму 3,35 млн. грн., на площі 12600 м2 вул. Полтавської на суму 3,153 млн. грн., на площі 9200 м2 вул. Комсомольської на суму 2,3 млн. грн., на площі 3669 м2 вул. Соборної на суму 0,917 млн. грн.

За рахунок коштів міського бюджету було виконано капітальний ремонт найбільш проблемних ділянок вул. Дудіна на суму 647,8 тис. грн.

За рахунок спонсорської допомоги підприємців, мешканців кварталів було виконано поточний ремонт асфальтного покриття вулиць Артема, Горького, Коржівської, Дудіна, 3 пров. Червоної.

Виконано грейдування і підсипку щебенем вулиць Маршала Малиновського, Прокопенка, Ремінця, Декабристів, Артема, Крупської, Дзержинського, Чернишевського, Куйбишева, Гоголя, Учительської, Овсяннікова, Миру, Піонерської, Червоної, Механізаторів, Варчука, 1 пров. Островського.

Проте залишилися невиконаними роботи по капітальному ремонту тротуарів, грейдування окремих вулиць.

Пункт 2 виконано

Головним управлінням міського господарства було виконано організаційну роботу по проведенню робіт по ремонту доріг в межах виділених коштів.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2014 № 21 «Про капітальний, поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг загального користування і тротуарів, утримання вуличної мережі міста у 2014 році» зняти з контролю як таке, що втратило чинність.

Начальник управління

житлово-комунального господарства 				М.А. Грицай

Погоджено

Заступник міського голови 					В.І. Карнаух