РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 21.01.2015 | Ромни | № 1/01 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2012 № 237 «Про затвердження схеми санітарної очистки м. Ромни» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012    № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства  Грицая М.А. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від  19.12.2012 № 237 «Про затвердження схеми санітарної очистки м. Ромни» (додається).

- Управлінню житлово-комунального господарства (Грицай М.А.) забезпечити контроль за дотриманням графіка вивезення твердих та рідких побутових відходів комунальним підприємством «Чисте місто» РМР.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2012 № 237 «Про затвердження схеми санітарної очистки м. Ромни».

Міський голова 	       С.А. Салатун

ІНФОРМАЦІЯ

про  стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2012 № 237 «Про затвердження схеми санітарної очистки м. Ромни»

Пункт 1 виконано

Схему санітарної очистки затверджено і надано комунальному підприємству «Чисте місто» РМР для організації роботи.

Пункт 2 на виконанні

Послуги зі збирання, вивезення, захоронення твердих побутових відходів, вивезення рідких побутових відходів з 02.08.2013 року надає комунальне підприємство «Чисте місто» РМР. Підприємством розроблено графік вивезення твердих та рідких побутових відходів в літній та зимовий період, який переглядається з урахуванням санітарних норм для затвердження.

У зв’язку з фінансовими складнощами на підприємстві, недостатньою кількістю спеціалізованої техніки, частим виходом з ладу наявної техніки, графік вивезення відходів не дотримується. Це призводить до значного засмічення контейнерних майданчиків, витікання каналізаційних стоків на прилеглу до будинків територію, що викликає невдоволення мешканців міста.

Пункт 3 на виконанні

На сьогодні комунальне підприємство «Чисте місто» РМР не має власної бази. На орендованій базі відсутні побутові приміщення, вода. Наявна техніка, отримана в рамках проекту TASIC, не проходить технічний огляд, часто виходить з ладу, що свідчить про низький рівень контролю за роботою транспорту.

Для покращення ситуації по вивезенню сміття і нечистот в місті потрібно:

терміново визначитися з виробничою базою для підприємства, передати наявну спецтехніку комунальної власності, яка орендується приватним підприємством «Еліпс», для надання вказаних послуг;

вирішити питання придбання додаткової техніки, в тому числі для експлуатації полігону ТПВ;

для стабілізації фінансового стану підприємства затвердити реальні тарифи.

Пропозиції

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2012 № 237 «Про затвердження схеми санітарної очистки м. Ромни».

Начальник управління

житлово-комунального господарства 		                                   М.А. Грицай

Погоджено

Заступник міського голови						В.І. Карнаух