РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 15.10.2014 | Ромни | № 39/10 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.06.2014 № 83 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника відділу освіти Івницької І.О. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської від 18.06.2014 № 83 “Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період” (додається).

- У зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету від 18.06.2014 № 83 зняти з контролю.

## Міський голова                                                                                           С.А. Салатун

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.06.2014  № 83 “Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період”

Протягом червня-жовтня 2014 року всі дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста здійснюють заходи по підготовці до 2014-2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Зокрема проведена  наступна робота:

у спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 та дошкільному навчальному закладі  № 9 встановлено два лічильники тепла в на суму  29,8 тис. грн. (міський бюджет);

у загальноосвітній школі № 8 здійснюється реконструкція топкової (з бюджету розвитку передбачено 150 тис. грн., оплачено проектні роботи-37,7 тис. грн.), 15.10.2014 планується монтаж котлів;

у спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 проводиться реконструкція  м’якої  покрівлі (вартість робіт 210 тис.грн., проплачено аванс 67,3 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 4 здійснюються підготовчі роботи з реконструкції  м’якої  покрівлі (вартість робіт 50 тис. грн.);

у загальноосвітній школі № 5 ведуться роботи по капітальному ремонту спортзалу, (оплачено 50,4 тис. грн., передбачено виконати робіт на суму 172 тис. грн.);

у спеціалізованій загальноосвітній школі № 1 та загальноосвітній школі № 4 встановлено 70 металопластикових вікон (на суму 225 тис. грн.);

у загальноосвітніх школах №№ 7, 11 та дошкільному навчальному закладі №7 проводяться роботи по заміні вікон на склопакети. (З бюджету розвитку міста передбачено використати 190 тис. грн.);

у дошкільному навчальному закладі № 9 розпочаті роботи по облаштуванню групових осередків  (загальна вартість робіт 516 тис. грн., проплачено аванс 279 тис. грн.);

у Малій академії наук проводиться капітальний ремонт даху (використано 100 тис. грн., на роботи передбачено 160 тис. грн (ОБ).

Загалом на підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років з бюджету розвитку міста використано близько 690 тис. грн.

Відділом освіти виконкому Роменської міської ради  заключений договір з теплогенеруючими   організаціями на технічне  обслуговування  обладнання котелень. По кожному закладу  наказом  призначені особи  відповідальні за безпечну експлуатацію котелень. Акти готовності до опалювального сезону  по всіх навчальних закладах підписані у Держенергонагляді.

Пропозиції

У зв’язку з готовністю закладів освіти до опалювального сезону пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету від 18.06.2014 № 83 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2014-2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період».

Начальник відділу освіти                                                                            І.О. Івницька

Погоджено

Заступник міського голови                                                                          І.В. Тетірко