

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31.03.2016** | **Ромни** | **№ 32-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про проведення в місті заходів щодо благоустрою міста в рамках акцій: «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою», «Сумська весна - 2016»** |  |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 6 серпня 1998 року № 855 «Про день довкілля», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р. «Деякі питання проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та дня благоустрою територій населених пунктів», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 28.03.2016 № 149-ОД «Про проведення щорічної всеукраїнської весняної акції «За чисте довкілля» для благоустрою територій населених пунктів області», з метою забезпечення благоустрою і належної санітарної стану в місті:

1. Оголосити:
2. квітень і травень місячниками по санітарному очищенню та благоустрою міста;
3. 8, 15, 22 квітня, 6 травня днями весняної толоки по приведенню території міста, підприємств, організацій, установ та кладовищ в належний санітарний стан, виконання заходів щодо благоустрою;
4. 23 квітня днем проведення щорічної всеукраїнської соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою»;
5. квітень місячником проведення акції «Подаруй життя місту – посади дерево».
6. Затвердити:
7. заходи щодо благоустрою міста в рамках акцій: «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою», «Сумська весна - 2016» (додаток 1);
8. графік вивезення стихійних сміттєзвалищ (додаток 2)
9. Утворити комісію з питань контролю за виконанням заходів щодо благоустрою міста (далі – комісія) (додаток 3).

3.1. Установити, що в разі персональних змін у складі комісії новопризначені працівники входять до її складу за посадами; в разі відсутності членів комісії у зв`язку з відпусткою, хворобою чи іншими поважними причинами у її роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

3.2. Комісії забезпечити залучення підприємств, установ та організацій до виконання заходів щодо благоустрою міста і контроль за їх виконанням; 26.04.2016 і 07.06.2016 на оперативних нарадах при міському голові доповісти про стан виконання цього розпорядження.

1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Яременка І.О.

**Міський голова С.А. Салатун**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**31.03.2016 № 32-ОД**

**ЗАХОДИ**

**щодо благоустрою міста в рамках акцій: «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою», «Сумська весна - 2016»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ зп** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальний за виконання** |
| 1. | Організувати проведення робіт із благоустрою на прилеглих та закріплених територіях підприємств, установ і організацій. | До 01.05.2016 | Керівники під-приємств, установ, організацій міста  Управління житло-во-комунального господарства |
| 2. | Провести роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ відповідно до графіка | До 01.06.2016 | КП «Комбінат ко-мунальних підпри-ємств» |
| 3. | Провести в навчально-виховних закладах виховні години про проведення акцій: «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою», «Сумська весна - 2016». | До 01.05.2016 | Відділ освіти |
| 4. | Облаштувати клумби квітковими композиціями (відповідно до закріплення) | До 30.04.2016 | КП «Комбінат ко-мунальних підпри-ємств»Відділ освіти |
| 5. | Перекопати в необхідних місцях на газонах натоптані доріжки та засіяти їх травою | До 01.05.2016 | КП «Комбінат ко-мунальних підпри-ємств» |
| 6. | Організувати садіння дерев на території міста. | До 01.05.2016 | Управління житло-во-комунального господарства |
| 7. | Облаштувати сквери і парки необхідною кількістю лавок та урн | До 01.07.2016 | Управління житло-во-комунального господарства |
| 8. | Провести ремонт автобусних зупинок | До 01.10.2016 | Управління житло-во-комунального господарства |
| 9. | Організувати в установленому чинним законодавством порядку роботу із залучення осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості населення, до оплачуваних громадських робіт із благоустрою міста | До 01.05.2016 | Комунальні підпри-ємства РМР  Роменський міськ-районний центр зайнятості населен-ня |

**Керуючий справами виконкому Л.Г. Сосненко**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**31.03.2016 № 32-ОД**

**ГРАФІК**

**вивезення стихійних сміттєзвалищ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ зп** | **Місце розташування стихійного сміттєзвалища** | **Підприємство (установа, організація), яке забезпечує вивезення** | **Техніка** | **Дата вивезення** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 пров. Горького | Роменський коледж СНАУ | Самоскид, навантажувач | 29.04.2016 |
| 2. | вул. Конотопська (парк) | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид,  навантажувач | 25.04.2016 |
| 3. | вул. Конотопська (за мос-том) | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 29.04.2016 |
| 4. | вул. Овсяннікова (спуск) | ПП «Еліпс» | Самоскид, навантажувач | 05.05.2016 |
| 5. | вул. Комарова | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 10.05.2016 |
| 6. | вул. Коржівська (дамба) | КП «Житло-Експлуатація», КП «Ромникомунтепло» | Самоскид | 15.05.2016 |
| 7. | вул. Миру (кладовище) | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид,  навантажувач | 01.05.2016 |
| 8. | вул. Калініна | КП «Чисте місто» | Самоскид, навантажувач | 20.05.2016 |
| 9. | 1 пров. Поповича (за ЗОШ № 10) | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2016 |
| 10. | 1 пров. Адмірала Лозів-ського | НГРЕ  Роменський коледж СНАУ | Самоскид, навантажувач | 01.05.2016 |
| 11. | вул. Лесі Українки | КП «Чисте місто» | Самоскид, навантажувач | 25.05.2016 |
| 12. | вул. Київська (біля ЗОШ № 8) | КП «Комбінат комунальних підприємств»  ПП «Рось» – філія «Ромен-ський молочний комбінат» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2016 |
| 13. | вул. Маяковського (біля  провулку № 6) | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 30.04.2016 |
| 14. | вул. Ремінця | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 10.05.2016 |
| 15. | вул. Піонерська | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2016 |
| 16. | вул. Дудіна («Пивний ліс») | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2016 |
| 17. | вул. Артема (дитячий садок) | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 29.04.2016 |
| 18. | вул. 9 Травня  вул. Лісова | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 15.05.2016 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | вул. 9 Гетьмана Мазепи (біля дитячого садка) | ПП «Марс»  КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2016 |
| 20. | вул. Пирогова, 3а | КП «Комбінат комунальних підприємств» | Самоскид, навантажувач | 10.05.2016 |

**Керуючий справами виконкому Л.Г. Сосненко**

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**31.03.2016 № 32-ОД**

**СКЛАД**

**комісії з питань контролю за виконанням заходів щодо благоустрою міста**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яременко Іван Олексійович | – | заступник міського голови, голова комісії |
| Джур Ігор Сергійович | – | начальник управління житлово-комунального господарства, заступник голови комісії |
| Вовненко Віталій Валерійович | – | начальник відділу благоустрою та санітарної очистки управління житлово-комунального господарства, секретар комісії |
| Воротніков Леонід Леонідович | – | директор приватного підприємства «Житло-сервіс» |
| Завадько Юрій Вікторович | – | директор комунального підприємства «Житло-експлуатація» |
| Лисенко Віра Петрівна | – | директор приватного підприємства «Марс» |
| Малій Олег Вікторович | – | директор комунального підприємства «Ільїнський ярмарок» |
| Овчаренко Сергій Геннадійович | – | директор комунального підприємства «Чисте місто» |
| Стогній Олег Анатолійович | – | директор комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» |
| Шкеть Любов Федорівна | – | директор приватного підприємства «Наш дім» |

**Керуючий справами виконкому Л.Г. Сосненко**