РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 15.04.2015 | м. Ромни | № 34-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про проведення заходів щодо благоустрою території міста в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання Указу Президента України від 6 серпня 1998 року № 855 «Про день довкілля», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та дня благоустрою територій населених пунктів» (зі змінами»),  розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 19.03.2013 № 141-ОД «Про проведення щорічної всеукраїнської весняної акції «За чисте довкілля» для благоустрою територій населених пунктів області», з метою забезпечення належної санітарної чистоти і порядку в місті:

- Оголосити:

квітень-травень місячниками по санітарному очищенню та благоустрою міста;

8, 9, 15, 22 квітня, 07 травня днями весняної толоки по приведенню території міста, підприємств, організацій, установ та кладовищ в належний санітарний стан, виконання заходів щодо благоустрою;

23 квітня днем проведення акції «Подаруй життя місту – посади дерево»;

25 квітня днем проведення щорічної всеукраїнської соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою».

- Затвердити склад комісії з питань контролю за виконанням заходів щодо благоустрою міста (далі – комісія) (додаток 1).

  - Установити, що в разі персональних змін у складі комісії новопризначені працівники входять до її складу за посадами; в разі відсутності членів комісії у зв`язку з відпусткою, хворобою чи іншими поважними причинами у її роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

  - Комісії із 17.03.2015 забезпечити контроль за наведенням належного санітарного стану в місті, в тому числі підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

  - Заступнику міського голови, голові комісії Карнауху В.І. доповідати про результати роботи комісії щомісяця на оперативній нараді при міському голові.

- Затвердити:

- заходи щодо благоустрою міста на квітень-травень 2015 року (додаток 2);

- графік вивезення стихійних сміттєзвалищ у квітні-травні 2015 року (додаток 3);

- список відповідальних працівників Роменської міської ради і Виконавчого комітету Роменської міської ради, які здійснюють координацію робіт по утриманню в належному стані мікрорайонів, кварталів і вулиць міста (додаток 4);

- список відповідальних працівників Роменської міської ради і Виконавчого комітету Роменської міської ради, які здійснюють координацію робіт по утриманню в належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, могил відомих роменців (додаток 5).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Карнауха В.І.

В.о. міського голови,

секретар міської ради  								В.Ю. Книга

Додаток 1

до розпорядження міського голови

15.04.2015 № 34-ОД

СКЛАД

комісії з питань контролю за виконанням заходів щодо благоустрою міста

| Карнаух Віталій Іванович | – | заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| Ломакович Ірина Валентинівна | – | в.о начальника управління житлово-комунального господарства, заступник голови комісії |
| Вовненко Віталій Валерійович | – | заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник відділу благоустрою та санітарної очистки, секретар комісії |
| Будко Олена Василівна | – | директор комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» |
| Воротніков Леонід Леонідович | – | директор приватного підприємства «Житло-сервіс» |
| Жукова Лариса Іванівна | – | в. о. директора комунального підприємства «Чисте місто» |
| Завадько Юрій Вікторович | – | директор комунального підприємства «Житло-експлуатація» |
| Лисенко Віра Петрівна | – | директор приватного підприємства «Марс» |
| Панченко Ігор Іванович | – | директор комунального підприємства «Шляховик» |
| Шкеть Любов Федорівна | – | директор приватного підприємства «Наш дім» |

Керуючий справами виконкому                                                                      Л.Г. Сосненко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.04.2015 № 34-ОД

ЗАХОДИ

щодо благоустрою міста на квітень-травень 2015 року

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати проведення робіт із благоустрою на прилеглих та закріплених територіях підприємств, установ і організацій | до 01.05.2015 | Управління житловоко-мунального господарства Керівники підприємств, установ, організацій |
|  | Провести роботу по ліквідації стихійних звалищ сміття згідно із графіком, наведеним у додатку 3 до цього розпорядження | до 01.06.2015 | Комунальне підприємство «Шляховик» Підприємства, визначені в додатку 3 до цього розпорядження |
|  | Провести в загальнооосвітніх навчальних закладах виховні години на тему проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» | до 01.05.2015 | Відділ освіти |
|  | Облаштувати клумби міста квітковими композиціями (згідно із закріпленням) | до 30.04.2015 | Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Відділ освіти |
|  | Перекопати в необхідних місцях натоптані доріжки на газонах і засіяти їх травою. | до 01.05.2015 | Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» |
|  | Організувати посадку дерев на території міста | до 01.05.2015 | Управління житловоко-мунального господарства |
|  | Облаштувати сквери, парки необхідною кількістю лавок та урн | до 01.07.2015 | Управління житловоко-мунального господарства |
|  | Провести ремонт автобусних зупинок та будівництво нових у визначених місцях | до 01.09.2015 | Управління житловоко-мунального господарства |
|  | Організувати спільно із Роменським міськрайонним центром зайнятості населення в установленому чинним законодавством порядку роботу по залученню безробітних до оплачуваних громадських робіт з благоустрою міста | до 01.05.2015 | Підприємства, визначені рішеннями виконкому мі-ської ради від 21.01.2015 № 8, від 18.03.2015 № 48 Роменський міськрайон-ний центр зайнятості населення |

Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Г. Сосненко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

15.04.2015 № 34-ОД

ГРАФІК

вивезення стихійних сміттєзвалищ у квітні-травні 2015 року

| № зп | Місцезнаходження стихійного звалища | Підприємство, яке здійснює вивезення | Необхідна техніка | Дата вивезення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 пров. Горького (3) | Роменський коледж СНАУ | Самоскид, навантажувач | 20.04.2015 |
| 2. | вул. Конотопська (парк) | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2015 |
| 3. | вул. Конотопська (за мостом) | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 20.04.2015 |
| 4. | вул. Овсяннікова (спуск) | Приватне підприємство «Еліпс» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2015 |
| 5. | вул. Комарова (3) | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |
| 6. | вул. Коржівська (дамба) | Комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» | Самоскид | 20.04.2015 |
| 7. | вул. Миру (кладовище) | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |
| 8. | вул. Українська | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |
| 9. | 1 пров. Поповича (за ЗОШ № 10) | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |
| 10. | 1 пров. Адмірала Лозів-ського | Роменська нафтогазорозві-дувальна експедиція Роменський коледж СНАУ | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |
| 11. | вул. Лесі Українки | Комунальне підприємство «Чисте місто», Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 20.04.2015 |
| 12. | вул. Київська (біля ЗОШ № 8) | Комунальне підприємство «Шляховик» Філія ПП «Рось» «Ромен-ський молочний комбінат» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |
| 13. | вул. Маяковського (біля провулку № 6) | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2015 |
| 14. | вул. Ремінця | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |

Продовження додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | вул. Піонерська | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |
| 16. | вул. Дудіна (пивний ліс) | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2015 |
| 17. | вул. Артема (дитячий садок) вул. Калініна | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 20.04.2015 |
| 18. | вул. 9 Травня вул. Лісова | Експедиція глибокого буріння Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2015 |
| 19. | вул. 9 Гетьмана Мазепи (біля дитячого садка) | Приватне підприємство «Марс» Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 20.04.2015 |
| 20. | вул. Пирогова, 3 А | Комунальне підприємство «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 01.05.2015 |

Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Г. Сосненко

Додаток 4

до розпорядження міського голови

15.04.2015 № 34-ОД

СПИСОК

відповідальних працівників Роменської міської ради і Виконавчого комітету Роменської міської ради, які здійснюють координацію робіт по утриманню в належному стані мікрорайонів, кварталів і вулиць міста

| № квар-талу | ПІБ відповідального за квартал, голови кварта-льного комітету | Назва вулиці | ПІБ відповідального за вулицю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Центральний мікрорайон (відповідальний – керуючий справами виконкому Сосненко Л.Г.) |  |  |  |
| 1 | Панченко Я.М. Орлова І.В. | вул. Ремінця | Яковенко А.Ф. |
|  |  | вул. Горького №№ 1-61, 2-108 | Переваруха Л.В. |
|  |  | вул. Гетьмана Мазепи №№ 45-71, 4-54 | Стукалова К.В. |
|  |  | б-р Московський | Березовецька Н.М. |
| 2 | Шимко Л.В. Шаніна Т.О | вул. Дімітрова | Донік Н.І. |
|  |  | вул. Тельмана | Донік Н.І. |
|  |  | вул. Гетьмана Мазепи, №№ 1-43 | Журенко О.В. |
|  |  | пл. Гнідаша | Пилипченко В.М. |
|  |  | вул. Пролетарської Солідарності | Безнедільна Л.М. |
|  |  | вул. Щучки | Вовненко В.В. |
|  |  | вул. Радянська | Цимбал В.Ф. |
|  |  | б-р Шевченка | Баляба Т.І. |
|  |  | б-р Свободи | Джос І.Ю. |
| 3 | Христій В.В. Олійник Г.О. | вул. Коржівська №№ 105-129, 100-108 | Бакланова В.А. |
|  |  | вул. Руденка | Жмурко В.П. |
|  |  | вул. Пушкіна | Гавриленко А.Г. |
|  |  | вул. Лермонтова | Суходольський В.В |
|  |  | вул. Рози Люксембург | Суходольський В.В |
|  |  | вул. Петра Калнишевського | Тарасов О.І. |
|  |  | вул. Комсомольська | Картавцев С.В. |
| 4 | Гаврашенко Н.О. Федосова Г.Ф. | вул. Коржівська № № 25-103, 24-98 | Жабінський О.М. |
|  |  | вул. Соборна (світлофор-прокуратура) | Ярошенко Т.М. |
|  |  | вул. Соборна (б-р Шевченка-світло-фор) | Ремінець Н.С. |
|  |  | вул. Кірова | Гончарова І.М. |
|  |  | вул. Луценка | Гавриленко С.В. |

Продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральний мікрорайон (відповідальний – заступник міського голови Тетірко І.В.) |  |  |  |
| 5 | Мельник В.Л. Годухіна Л.Г. | вул. Коржівська, №№ 1-23, 2-22 | Мазна Т.В. |
|  |  | вул. Маяковського, №№ 1-85, 2-104 | Циба А.В. |
|  |  | вул. Горького, №№ 63-81, 110-264 | Мусієнко Т.П. |
|  |  | вул. Дудіна, №№ 1-45, 2-60 | Баляба О.А. |
| 6 | Шкіль Р.В. Тригуб В.П. | вул. Крупської | Власенко Л.М. |
|  |  | вул. Силенка | Ганзенко А.А. |
|  |  | вул. 8 Березня | Ганзенко А.А. |
|  |  | вул. Маяковського, №№ 87-107, 106-172 | Павленко Т.В. |
| Мікрорайон «Засулля» (відповідальний – секретар міської ради Книга В.Ю.) |  |  |  |
| 7 | Кочерга Т.М. Бурда О.В. | вул. Засульська | Бузинська В.П. |
|  |  | вул. 9 Травня | Осікова Ю.С. |
|  |  | вул. Полтавська, №№ 1-117, 2-82 | Бекетова Н.В. |
| 8 | Власенко Л.М. Ткаченко Л.О. | вул. Сумська | Ковтун І.І. |
|  |  | вул. Мічуріна | Ковтун І.І. |
|  |  | вул. Островського | Гамула Л.В. |
|  |  | вул. Котовського | Гамула Л.В. |
| 9 | Щаденко І.М. Тимошенко В.М. | вул. Декабристів | Ломакович І.В. |
|  |  | вул. Полтавська, №№ 119-171, 86-190 а | Субота Т.М. |
|  |  | вул. Механізаторів | Огороднік В.П. |
|  |  | вул. Українська | Подоляка Л.І. |
| 10 | Демченко Т.В. Лазоренко О.Ф. | вул. Київська | Нужна І.І. |
|  |  | вул. Чекістів | Панченко І.І. |
|  |  | вул. Семирічки | Мусійко С.М. |
| 11 | Ротенко Н.О. Письменна Л.О. | вул. Артема, №№ 1-119, № 2-78 | Шкромида О.С. |
|  |  | вул. Суворова | Шкромида О.С. |
| 12 | Жогло В.О. Подтопка Г.М. | вул. Артема, №№121-261, 80-214 | Осадча Ю.І. |
|  |  | вул. Чернишевського | Осадча Ю.І. |
| Мікрорайон «Лозівський» (відповідальний – заступник міського голови Тетірко І.В.) |  |  |  |
| 14 | Яковенко С.А. | вул. Адмірала Лозівського | Яковенко С.А. |
|  | Голік В.І. | вул. Дудіна, №№ 47-97, 62-84 | Яковенко С.А. |
|  |  | вул. Електриків | Чуба Т.Є. |
|  |  | вул. Парникова | Чуба Т.Є |
|  |  | вул. Петровського | Микитченко Л.П. |
|  |  | вул. Павла Ключини | Микитченко Л.П. |
|  |  | вул. Чкалова | Черевко В.В. |
|  |  | пл. Танкова | Черевко В.В. |

Продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мікрорайон «Новолозівський» (відповідальний – заступник міського голови Тетірко І.В.) |  |  |  |
| 15 | Задорожна Н.М. | вул. Залізнична | Матяш О.М. |
|  | Стогній О.А. | вул. Мельникова | Оніщенко Н.П. |
|  |  | вул. Академіка Йоффе | Задорожна Н.М. |
|  |  | вул. Харченка | Задорожна Н.М. |
|  |  | вул. Першотравнева | Оніщенко Н.П. |
|  |  | вул. Інтернаціональна | Івницька І.О. |
| 16 | Бондаренко В.І. | вул. Маршала Малновського | Бондаренко В.І. |
|  | Пивовар Н.О. | вул. Дзержинського | Литвиненко Ю.А. |
|  |  | вул. Прокопенка №№ 1-109, 2-134 | Литвиненко Ю.А. |
|  |  | вул. Пролетарська | Гончаренко В.Л. |
|  |  | вул. Короленка | Гончаренко В.Л. |
| 19 | Єфімова Н.І. | вул. Щорса | Хантіль О.П. |
|  | Литвин С.М. | вул. Партизанська | Прокопенко Н.В. |
|  |  | вул. Партизанський спуск | Прокопенко Н.В. |
|  |  | вул. Коцюбинського | Гребенюк Л.С. |
| Мікрорайон «Каховка» (відповідальний – заступник міського голови Головко Т.І.) |  |  |  |
| 17 | Сичова Л.В. Бичковська Т.Ф. | вул. Миру | Сичова Л.В. |
|  |  | вул. Ватутіна | Сичова Л.В. |
|  |  | вул. Зелена | Тарасова С.О. |
| 18 | Павленко Т.В. Тихонович Є.П. | вул. Піонерська | Думал В.П. |
|  |  | вул. Садова | Думал В.П. |
|  |  | вул. Прокопенка, №№ 111-139 | Коваленко Г.М. |
|  |  | вул. Куйбишева | Коваленко Г.М. |
| 22 | Пікуліцький О.В. Опарій М.Г. | вул. Гагаріна | Пікулицький О.В. |
|  |  | вул. Каті Зеленко | Пікулицький О.В. |
|  |  | вул. Овсяннікова | Божко О.В. |
|  |  | вул. Генерала Карлова | Божко О.В. |
| Мікрорайон «Процівка» (відповідальний – заступник міського голови Карнаух В.І.) |  |  |  |
| 20 | Янчук Ю.О. Шішібарова О.В. | вул. Конотопська | Хуторний Г.М. |
|  |  | вул. Лугова | Хуторний Г.М. |
|  |  | вул. Федька | Хуторний Г.М. |
|  |  | вул. Поповича | Щічка О.А |
|  |  | вул. Франка | Щічка О.А |
| 21 | Бондаренко О.С. Данилко В.М. | вул. Космонавтів | Стоян Л.М. |
|  |  | вул. Пирогова | Стоян Л.М. |
|  |  | вул. Червонопрапорна | Оганесян П.М. |

Продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мікрорайон «Лучки» (відповідальний – заступник міського голови Карнаух В.І.) |  |  |  |
| 23 | Богуш Ю.В. | вул. Конотопська | Богуш Ю.В. |
|  | Удовик Г.О. | вул. Маршала Будьонного | Богуш Ю.В. |

Керуючий справами виконкому                                                 Л.Г. Сосненко

Додаток 5

до розпорядження міського голови

15.04.2015 № 34-ОД

СПИСОК

відповідальних за координацію робіт по утриманню в належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, могил відомих роменців

| № зп | Назва пам’ятника, пам’ятного знака, меморіальної дошки, могили відомих роменців | ПІБ відповідального з керівництва міської ради і виконкому | ПІБ відповідального зі структурних підрозділів міської ради і виконкому | Назва підприємства, установи, організації, що відповідає за належний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Алея слави, б-р Шевченка | Сосненко Л.Г. | Джос І.Ю. Ломакович І.В. | КП «Комбінат комунальних підпри-ємств»,ТОВ «Таланпром», КП «Шляховик», Міський будинок культури, СЗОШ № 1 |
| 2. | Братська могила радянських воїнів Могили Героїв Радянського Союзу М.І. Варчука і П.М. Прокопенка, вул. Горького | Книга В.Ю. | Вовненко В.В. | КП «Шляховик», Залізнична полі-клініка, Кафе «Вояж», ПП «Марс», ЗОШ № 11 |
| 3. | 3 братських могили радянських воїнів, вул. Дудіна (ліворуч головної алеї цвинтаря) | Карнаух В.І. | Хуторний Г.М. | ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Укрпошта», СЗОШ № 2 |
| 4. | 32 могили радянських воїнів на центральному цвинтарі, вул. Дудіна | Карнаух В.І. | Бондаренко В.І. | Роменський коледж КНЕУ, ПП «Еліпс», КП «Житло-Експлуатація», ЗОШ № 6 |

Продовження додатка 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Братська могила радянських воїнів, вул. Чернишевського, 22 | Тетірко І. В. | Івницька І.О. | Філія ПП «Рось», ПАТ «завод Тутковського», спортивний клуб ТСОУ, Роменське міжрайонне управління Держсанепідслужби у Сумській області, ЗОШ № 8 |
| 6. | Братська могила радянських воїнів, вул. Полтавська, 22 | Сосненко Л.Г. | Ротенко Н.О. | Роменська НГРЕ, ТОВ «Роменський завод продтоварів», МНВК, ЗОШ № 7 |
| 7. | 4 братських могили радянським воїнам та пам’ятний знак на честь воїнів-земляків, вул. Червонопрапорна, 9 | Книга В.Ю. | Янчкук Ю.О. | Роменський коледж СНАУ, ПП «Будрезерв», ТОВ «Київська Русь», АТЗТ «СБК», Тампонажна дільниця «Укрнафта», ЗОШ № 10 |
| 8. | Братська могила жертвам фашизму, вул. Прокопенка | Книга В.Ю. | Єфімова Н.І. | Роменська дільниця відокремленого підрозділу «Кременчуцьке будівель-но-монтажне управління», ДП «Південна залізниця», ЗОШ № 5 |
| 9. | Пам’ятний знак на місці колодязя, в який скидали жертв фашизму, вул. Коржівська, 44 | Головко Т.І. | Ярошенко Т.М. | ДТПНЗ «Роменське ВПУ», Роменське УЕГГ |
| 10. | Могила воїнів радянської армії в урочищі Бедюхова дача (біля табору «Вогник») | Сосненко Л.Г. | Матяш О.М. | Відділ освіти |
| 11. | Братські могили радянських воїнів та жертв фашизму в урочищі Огнівщина: могила на пагорбі 2 могили біля ставка могила біля поля | Карнаух В.І. | Гавриленко Н.О. | Роменський коледж СНАУ |

Продовження додатка 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Братська могила жертв фашизму на схилі Зеленого яру (біля очисних споруд) | Книга В.Ю. | Чуба Т.Є. | ПП Агрофірма «Лозівська», ТОВ «Роменська торгова база «Будмате-ріали», Роменський цех ПАТ «Укрвторчормет», ЗОШ № 9 |
| 13. | Могила Героя радянського союзу Стратейчука І.І., вул. Дудіна, 2 (цвинтар) | Тетірко І.В. | Павленко П.В. | Роменський коледж КНЕУ |
| 14. | Могила Мірошніченко Т.І. та іі сина Миколи, вул. Дудіна | Тетірко І.В. | Оганесян П.М. | ДПТНЗ «Роменське ВПУ» |
| 15. | Пам’ятник учасникам бойових дій в Афганістані, вул. Горького | Сосненко Л.Г. | Березовецька Н.М. | КП «Комбінат комунальних підпри-ємств», Роменський коледж СНАУ |
| 16. | Пам’ятний знак загиблим воїнам в роки Великої Вітчизняної Війни, вул. Дудіна | Карнаух В.І. | Литвиненко Ю.А. | ЗОШ № 9 |
| 17. | Обеліск загиблим воїнам на території ДП ДАК «Хліб України» «Роменський комбінат хлібопродуктів» | Книга В.Ю. | Панченко Я.М. | ДП ДАК «Хліб України» «Ромен-ський комбінат хлібопродуктів» |
| 18. | Пам’ятний знак загиблим в роки Великої Вітчизняної Війни працівникам фабрики, вул. Тельмана | Книга В.Ю. | Власенко Л.М. | ТОВ «Таланпром» |
| 19. | Меморіальна дошка загиблим воїнам Великої вітчизняної війни, вул. Прокопенка | Тетірко І.В. | Діхніч Н.Ф. | ЗОШ № 5 |
| 20. | Пам’ятний знак загиблим воїнам Великої вітчизняної війни, завод Тутковського, вул. Полтавська | Тетірко І.В. | Шкромида О.С. | Завод Тутковського |
| 21. | Пам’ятний знак загиблим воїнам Великої вітчизняної війни, вул. Залізнична | Карнаух В.І. | Ковтун І.І. | КП «Житло-експлуатація», КП «Шля-ховик» |

Продовження додатка 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Пам’ятник Т.Г. Шевченку, б-р Шевченка (автор І.П. Ковалерідзе) | Головко Т.І. | Бондаренко О.С. | Управління житлово-комунального господарства, КП «Шляховик», ЗАТ «Роменська гардинно-тюлева фабри-ка», ТОВ «Роменський завод продто-варів» |
| 23. | Пам’ятник Богдану Хмельницькому б-р Московський | Сосненко Л.Г. | Павлусенко А.О. | Управління житлово-комунального господарства, Відділ освіти, ДП ДАК «Хліб України» «Роменський комбі-нат хлібопродуктів» |
| 24. | Скульптурна група «Закутий Прометей і розкутий Робітник», б-р Свободи (автор І.П. Ковалерідзе) | Книга В.Ю. | Сичова Л.В. | Роменська філія ПАТ «Сумиобл-енерго», ЗАТ «ІСА- Інтерпапір», ПАТ Роменський завод «Тракторозапчас-тина», Управління Держземагенства у Роменському р-ні, Роменське районне управління статистики, Роменська міська молодіжна громадська органі-зація «Сузір’я» |
| 25. | Пам’ятник останньому кошовому Запорізької Січі Петру Калнишевському, Комсомольський спуск (автор М.М. Колесов) | Головко Т.І. | Жогло В.О. | Управління житлово-комунального господарства, КП «Комбінат комуна-льних підприємств», СЗОШ №1, Відділ освіти, Роменський осередок Сумського обласного козацького то-вариства «Роменська козацька сотня» |
| 26. | Бюст письменника Миколи Островського, вул. Гетьмана Мазепи, 7 | Тетірко І.В. | Васюта О.В. | ПАТ Роменський завод «Тракторо-запчастина», центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |

Продовження додатка 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Пам’ятник Почесному громадянину міста Дудіну Ю.І., б-р Свободи, 3 | Головко Т.І. | Шкіль Р.В. | КП «Комбінат комунальних підпри-ємств» Перша обласна спеціалізована лікарня |
| 28. | Пам’ятник матері-героїні Деревській О.А., вул. Щучки, 57 (скульптор Р.М. Міненко, архітектор А. Синько) | Тетірко І.В. | Товчигречка С.С. | Роменська школа-інтернат ім. А.О. Деревської |
| 29. | Пам’ятник на могилі корифею українського театру Затиркевич-Карпинської Г.П., вул. Дудіна, 2, кладовище | Тетірко І.В. | Баляба Т.І. | ЗОШ № 6 |
| 30. | Пам’ятник на могилі народного артиста України Шкурата С.Й., вул. Дудіна, 2, цвинтар (автор Красножон Я.Д.) | Тетірко І.В. | Мищик В.М. | ЗОШ № 6 |
| 31. | Меморіальна дошка на будинку, в якому жив і працював скульптор, кінорежисер, народний артист України Кавалерідзе І.П., вул. Пушкіна, 2 | Тетірко І.В. | Спичка Л.О. | ПП «Наш дім», ЗОШ № 4 |
| 32. | Меморіальна дошка на будинку колишнього реального училища, в якому навчався академік Йоффе А.Ф., вул. Соборна, 33 | Тетірко І.В. | Скрипка Л.О. | СЗОШ № 2 |
| 33. | Меморіальна дошка на будинку колишнього реального училища, в якому навчався академік Тимошенко С.П., вул. Соборна, 33 | Тетірко І.В. | Скрипка Л.О. | СЗОШ № 2 |

Продовження додатка 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Меморіальна дошка на будинку краєзнавчого музею, в якому працював український письменник Ключина Ю.П., вул. Рози Люксембург, 12 | Головко Т.І. | Іващенко О.Ц. | Історико-культурний заповідник «Посулля» |
| 35. | Меморіальна дошка на житловому будинку, в якому мешкав український письменник. Ключина Ю.П., вул. Коржівська, 15 | Головко Т.І. | Іващенко О.Ц. | Історико-культурний заповідник «Посулля» |
| 36. | Могила українського письменника Ключини Ю.П., вул. Дудіна, 2, цвинтар | Карнаух В.І. | Іващенко О.Ц. | Історико-культурний заповідник «Посулля», ПП «Пам'ять» |
| 37. | Могила українського письменника Бажанова М.Д., вул. Дудіна, 2, цвинтар | Карнаух В.І. | Ключник П.Е. | Редакція газети «Вісті Роменщини» |
| 38. | Могила краєзнавця Курилова І.О., Базарна Площа, 15 (територія Святодухівського собору) | Головко Т.І. | Пікулицький О.В. | Релігійна громада Святодухівського собору |
| 39. | Могила матері-героїні Деревської О.А., вул. Дудіна, 2, цвинтар | Тетірко І.В. | Товчигречка С.С. | Роменська школа- інтернат ім. А.О. Деревської |
| 40. | Могила засновника капели ім. Леонтовича Воликівського А.Т., вул. Дудіна, 2, цвинтар | Тетірко І.В. | Рудь Н.А. | Роменський коледж КНЕУ |
| 41. | Пам’ятник жертвам Голодомору, вул. Дудіна | Книга В.Ю. | Баляба Т.І. | КП «Комбінат комунальних підпри-ємств», ЗОШ № 11, Відділ культури |
| 42. | Паркова скульптура «Свиня», Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка | Карнаух В.І. | Мельник В.Л. | Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка |

Продовження додатка 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Альтанка, споруджена на честь 1100-річчя Ромен, Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка | Головко Т.І. | Христій В.В. | ТОВ «Оазис-центр» |
| 44. | Пам’ятник герою громадянської війни Федьку І.Ф, вул. Горького | Сосненко Л.Г. | Бондаренко В.І. | Автостанція «Ромни», Залізнична станція «Ромни» |
| 45. | Меморіальний знак героям-борцям за незалежність України, вул. Горького | Книга В.Ю. | Суходольський В.В. | Автостанція «Ромни», Залізнична станція «Ромни», Роменський завод «Продтовари» |
| 46. | Пам’ятник В.І. Леніну, вул. Рози Люксембург (на території музею) | Сосненко Л.Г. | Демченко Т.В. | Історико-культурний заповідник «Посулля» |
| 47. | Пам’ятник комсомольцям, вул. Пролетарської солідарності | Карнаух В.І | Гончарова І.М. | Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області |
| 48. | Пам’ятник героям Чорнобиля, б-р Шевченка | Сосненко Л.Г. | Гончаренко В.Л. | ПП «Житло-Сервіс», магазини «Смак», «Велика кишеня», «Рушни-чок», громадська організація «Інвалі-ди Чорнобиля» |

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                                         Л.Г. Сосненко