РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 12.05.2014 | Ромни | № 41-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку місць масового відпочинку до купального сезону 2014 року |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки до купального сезону, благоустрою місць відпочинку, попередження нещасних випадків на воді:

- Затвердити Заходи щодо підготовки до купального сезону 2014 року (додаток).

- Координацію роботи з виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, покласти на головне управління міського господарства.

- Розпорядження міського голови від 24.05.2013 № 74 «Про підготовку до купального сезону» зняти з контролю, як таке, що втратило чинність.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

В. о. міського голови,

секретар міської ради                                                                                                  В.О. Губарь

Додаток

до розпорядження міського голови

12.05.2014 № 41-ОД

ЗАХОДИ

щодо підготовки до купального сезону 2014 року

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити обстеження водолазами 2-го Спеціального аварійно-рятувального загону МНС України ділянок річок Сула та Роменка в місцях купання людей на предмет очистки дна річок від небезпечних предметів; оформити відповідні документи | До 01.06.2014 | Головне управління міського господарства Відділ освіти |
| 2 | Забезпечити обстеження спеціалістами 2-го Спеціального аварійно-рятувального загону МНС України прилеглої території табору відпочинку «Вогник» з метою виявлення вибухових предметів | До 01.06.2014 | Відділ освіти |
| 3 | Установити контейнери для збору сміття у місцях відпочинку на воді та забезпечити систематичне вивезення сміття | До 01.06.2014 | Комунальне підприєм-ство «Комбінат комуна-льних підприємств» Комунальне підприємство «Чисте місто» |
| 4 | Виконати ремонт санвузлів на центральному місці відпочинку на воді та у таборі відпочинку «Вогник» | До 01.06.2014 | Комунальне підприєм-ство «Шляховик» Відділ освіти |
| 5 | Відремонтувати наявні лавки, виготовити і встановити тіньові грибки; встановити кабіну для перевдягання на центральному місці відпочинку на воді та у таборі відпочинку «Вогник» | До 01.06.2014 | Комунальне підприєм-ство «Шляховик» Відділ освіти |
| 6 | Провести оновлення піску у місцях відпочинку на воді | До 01.06.2014 | Комунальне підприєм-ство «Шляховик» Відділ освіти |
| 7 | Відремонтувати, привести в належний санітарний стан приміщення та прилеглу територію табору відпочинку «Вогник» | До 10.06.2014 | Відділ освіти |
| 8 | Забезпечити постійний санітарний порядок на території місць відпочинку на воді | Протягом купального сезону | Комунальне підприєм-ство «Шляховик» Комунальне підприєм-ство «Комбінат кому-нальних підприємств» Відділ освіти |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Позначити межу запливу на акваторії місця для купання буями помаранчевого або червоного кольору не далі лінії глибин 1,5-1,75 м | До 01.06.2014 | Комунальне підприєм-ство «Шляховик» |
| 10 | Досягти домовленості з Роменським МВ УМВС України в Сумській області щодо забезпечення громадського порядку на місцях відпочинку на воді та періодичного чергування працівників | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 11 | Організувати роботи по навчанню дітей плаванню | Протягом купального сезону | Відділ освіти |
| 12 | Організувати роботу торгівельної точки по продажу прохолодних безалкогольних напоїв | До 10.06.2014 | Управління економічно-го розвитку |
| 13 | Регулярно в засобах масової інформації публікувати матеріали щодо правил безпеки поведінки на воді | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення |

Заступник міського голови,

керуючий справами  виконкому				 	                      Т.І. Бурмака