РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

02.04.2013  № 44

м. Ромни

| Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою в 2013 році |  |
| --- | --- |

Відповідно до статті  30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2013 № 98-ОД «Про проведення щорічної всеукраїнської весняної акції «За чисте довкілля» та для благоустрою території населених пунктів області» та з метою забезпечення належної санітарної чистоти і порядку в місті:

- Оголосити:

- квітень і травень місячниками по санітарному очищенню та благоустрою міста;

- 4, 11, 18, 25 квітня та 07 травня - днями Весняної толоки по приведенню території міста, підприємств, організацій, установ та кладовищ в належний санітарний стан і виконання заходів щодо благоустрою;

- 20 квітня – Днем довкілля в рамках всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля».

- Проводити щочетверга  в місті Єдиний санітарний день.

- Затвердити склад комісії з контролю за виконанням завдань по благоустрою міста (додаток 1).

- Затвердити Графік вивезення стихійних звалищ сміття під час проведення місячників по санітарному очищенню та благоустрою міста (додаток 2)

- Редакторам газети «Вісті Роменщини» Правдюку Д.С. і радіостудії «Ромен» Волошко Р.М. забезпечити висвітлення ходу робіт по санітарному очищенню та благоустрою міста.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова					                                               М. К. Калашник

Додаток 1

до розпорядження міського голови

02.04.2013   № 44

СКЛАД

комісії з контролю за виконанням завдань по благоустрою міста

| Кочерга Михайло Григорович | - | начальник головного управління міського господарства, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| Підгурський Володимир Леонідович | - | заступник начальника головного управління міського господарства, заступник голови комісії |
| Бондаренко Валерій Іванович | - | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Греченко Світлана Олександрівна | - | спеціаліст І категорії головного управління міського господарства |
| Литвиненко Юрій Анатолійович | - | начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор міста |
| Наливайко Юрій Вікторович | - | депутат міської ради (за згодою) |
| Олешко Олексій Петрович | - | директор комунального підприємства «Шляховик» |
| Татенко Анатолій Семенович | - | т.в.о. заступника начальника Роменського міськрайонного управління Держсанепідслужби у Сумській області |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                      О. В. Проценко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

02.04.2013   № 44

ГРАФІК

вивезення стихійних звалищ сміття під час проведення місячників по санітарному очищенню та благоустрою міста (квітень – травень 2013 року)

| № п/п | Адреса стихійного звалища | Підприємство | Техніка | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-й пров. Горького (3 шт.) | Роменський коледж СНАУ | Самоскид, навантажувач | 19.04.2013 |
| 2 | Вул. Конотопська (парк) | Тампонажне управління | Самоскид, | 25.04.2013 |
| 3 | Вул. Конотопська (за мостом) | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 30.04.2013 |
| 4 | Вул. Залізнична (біля підприємтва) | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 25.04.2013 |
| 5 | Вул. Овсяннікова (спуск) | ПП «Еліпс» | Самоскид, навантажувач | 30.04.2013 |
| 6 | Вул. Прокопенка (біля ГРП) | Локомотивне депо, 13 дистанція колії | Навантажувач, трактор | 25.04.2013 |
| 7 | Вул. Комарова (3 шт.) | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 15.04.2013 |
| 8 | Вул. Силенка (парк) | КП «Шляховик» | Трактор навантажувач | 15.04.2013 |
| 9 | Вул. Коржівська (дамба) | КП «Житло-експлуатація», КП «Ромникомунтепло» РМР | Самоскид | 25.04.2013 |
| 10 | Вул. Щорса (район об’їзної дороги) | Локомотивне депо, 13 дистанція колії, | Трактор, навантажувач | 25.04.2013 |
| 11 | Вул. Декабристів (дачі) | КП «Шляховик» Ромнигазбуд | Самоскид, навантажувач | 30.04.2013 |
| 12 | Вул. Миру (біля кладовища) | ККП, ВАТ «Укртелеком», Міськвиконком | - Трактор | 15.04.2013 |
| 13 | Вул. Калініна | ДП «Сток - сервіс» | Навантажувач, самоскид | 15.05.2013 |
| 14 | 1-пров. Поповича (за ЗОШ № 10) | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 30.04.2013 |
| 15 | 1-пров. Адмірала Лозівського | НГРЕ, Роменський коледж СНАУ | Самоскид, самоскид, навантажувач | 20.05.2013 |
| 16 | Вул. Радянська, 159а | 2-й спеціалізований Регіональний центр, ДП «Водо-сервіс» | Самоскид, навантажувач, | 15.05.2013 |

Продовження додатка

| 17 | Вул. Київська (біля ЗОШ № 8) | КП «Шляховик» ПП «Рось» філія Роменський молочний комбінат | Самоскид, навантажувач | 30.05.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Вул. Чернишевського | КП «Шляховик» ПП «Рось» філія Роменський молочний комбінат | Самоскид, навантажувач | 20.05.2013 |
| 19 | Вул. Маяковського (біля провулку № 6) | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 15.05.2013 |
| 20 | Вул. Ремінця | Роменський коледж СНАУ ТОВ «Таланпром» | Самоскид, навантажувач | 23.05.2013 |
| 21 | Вул. Куйбишева | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 27.05.2013 |
| 22 | Вул. Дудіна («Пивний ліс») | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 29.04.2013 |
| 23 | Вул. Гагаріна, Вул. Весняна | КП «Шляховик» | Трактор | 20.05.2013 |
| 24 | Вул. Українська | ПП «Еліпс» | Самоскид, навантажувач | 30.04.2013 |
| 25 | Танкова площа | «Роменська гардино-тюлева фабрика» | Трактор | 25.04.2013 |
| 26 | Вул. Прокопенка (кар’єр буддеталь) | З-д «Буддеталь» | Трактор | 15.04.2013 |
| 27 | Вул. Космонавтів | ГУМГ КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 23.05.2013 |
| 28 | Вул. Артема, (д/садок) 7-й пров. Артема | ТОВ «ПМК - Ресурс» | Самоскид, навантажувач | 23.05.2013 |
| 29 | Вул. Семирічки (оболонь) | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 20.05.2013 |
| 30 | Вул. Полтавська (права сторона засульського мосту) | З-д «Продтоварів» | Самоскид, | 25.04.2013 |
| 31 | Вул. Піонерська | КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 23.05.2013 |
| 32 | Вул. Сумська (піротехніка) | ТОВ «ПМК - Ресурс» | Самоскид, навантажувач | 23.05.2013 |
| 33 | Вул. 9 Травня, Вул. Лісова | Чернігівська ЕГБ | Самоскид, | 25.05.2013 |
| 34 | Вул. Гетьмана Мазепи біля д/садка | ПП «Марс», Відділ освіти КП «Шляховик» | Самоскид, навантажувач | 30.04.2013 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                     О.В. Проценко