РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

24.04.2012 № 75

м. Ромни

| Про підготовку до купального сезону 2012 року місць відпочинку на річках Сула і Роменка |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 7 статті 30, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки до купального сезону, благоустрою зон відпочинку, попередження нещасних випадків на воді:

- Затвердити заходи щодо підготовки до купального сезону 2012 року місць відпочинку на річках Сула і Роменка (додаток).

- Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 17.05.2010 № 104 «Про підготовку до купального сезону».

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Жарого А.Г.

Міський голова                                                                                           М. К. Калашник

Додаток 1

до розпорядження міського голови

24.04.2012 № 75

ЗАХОДИ

щодо підготовки до купального сезону 2012 року

місць відпочинку на річках Сула і Роменка

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Орієнтов-ний кошторис (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести обстеження водолазами річок Сула та Роменка в місцях купання людей з метою очистки дна річок від небезпечних предметів й оформити відповідні документи | 01.06.2012 | Головне управлін-ня міського госпо-дарства Відділ освіти 2-й Спеціальний аварійнорятува-льний загін МНС України | 1,0 |
| 2 | Провести обстеження прилеглої території табору відпочинку «Вогник» з метою виявлення вибухових предметів. | 01.06.2012 | Відділ освіти 2-й Спеціальний аварійнорятува-льний загін МНС України |  |
| 3 | Установити контейнери для збору сміття у місцях відпочинку й забезпечити систематичне вивезення сміття | 01.06.2012 | КП «Комбінат комунальних підприємств» | 2,0 |
| 4 | Виконати ремонт санвузлів | До 01.06.2012 | КП «Шляховик» Відділ освіти | 1,0 |
| 5 | Відремонтувати наявні лавки, виготовити і встановити тіньові грибки Установити кабіну для перевдягання на центральному місці відпочинку на воді | До 01.06.2012 | КП «Шляховик» Відділ освіти | 2,0 |
| 6 | Провести оновлення піску у місцях відпочинку на воді | 01.06.2012 | КП «Шляховик» Відділ освіти | 1,0 |
| 7 | Відремонтувати, привести в належний санітарний стан приміщення та прилеглу територію табору відпочинку «Вогник» | До 10.06.2012 | Відділ освіти |  |
| 8 | Забезпечити постійний санітарний порядок у місцях відпочинку на воді | Протягом купального сезону | КП «Шляховик» Відділ освіти КП «Комбінат комунальних підприємств» | 2,0 |

Продовження додатку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Позначити буями помаранчевого або червоного кольору межу запливу на акваторії місця для купання (не далі лінії глибин 1,5-1,75 м) | Перед початком купального сезону | КП «Шляховик» |  |
| 10 | Організувати періодичне чергування працівників міліції у місцях відпочинку на воді з метою забезпечення громадського порядку | Протягом купального сезону | Роменський МВ УМВС України в Сумській області |  |
| 11 | Організувати заняття з навчання дітей плаванню | Протягом купального сезону | Відділ освіти |  |
| 12 | Організувати роботу торгівельної точки по продажу прохолодних безалкогольних напоїв | 10.06.2012 | Управління економічного розвитку |  |
| 13 | Опублікувати в газеті «Вісті Роменщини» правила безпеки поведінки на воді, а також інші публікації на цю тему | Протягом купального сезону | Відділ освіти Редакція газети «Вісті Роменщи-ни» |  |

Заступник міського голови,

керуюча справами  виконкому				 	                      О. В. Проценко