ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 24.01.2018

Про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Виконавчого комітету міської ради від 12.01.2015 № 1 «Про погодження проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2015 і основних напрямків розвитку міста на 2015-2017 роки» та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста і оперативного вирішення проблем у галузі

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Лузана Є.С. про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства 
м. Ромни на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 28.01.2015 (далі по тексту - Програма) (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради шостого скликання від 28.01.2015 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки».

3. Заступнику міського голови Лузану Є.С. посилити роботу за виконанням заходів Програми

Розробник проекту: Губка М.М., начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються до 22.01.2018 за телефоном 5-42-86 або на електронну адресу uzhkg_romny@ukr.net

Інформація

про стан виконання Програми розвитку і  реформування житлово-комунального господарства  м. Ромни  на 2015-2019 роки

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки розроблена  на виконання вимог Закону України  «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства», з урахуванням  вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2009р. №1184-р «Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві».

Протягом 2015-2017 років роботу управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  та підприємств житлово-комунальної галузі було зосереджено на реалізації основних напрямів реформування житлово-комунального господарства,  виконанні запланованих Програмою заходів для забезпечення якісних змін у системі житлово-комунального господарства міста.

Основні завдання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни у 2017 році полягали  в:

-  технічному переоснащенні підприємств житлово-комунального господарства;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг.

-  посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;

- благоустрій м. Ромни (в тому числі постійне прибирання та вивіз твердих побутових відходів);

- забезпеченні постачання якісною питною водою населення, що має доступ до системи централізованого водопостачання;

- будівництві та реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж міста.

У зв’язку з динамічним зростанням цін на енергоносії (газ та електроенергію), які становлять близько 50% в собівартості  комунальних послуг,  зношеністю та аварійною ситуацією з основними фондами тепло- і водопостачальних підприємств, низькими, економічно необґрунтованими тарифами на послуги житлово-комунального господарства для підприємства галузі, і, водночас, непомірно  високими - для населення, рівнем оплати населення за житлово-комунальні послуги більшість підприємств житлово-комунального господарства міста є фінансово нестабільними.

Матеріально-технічна база підприємств житлово-комунального господарства потребує значного  оновлення. Низький рівень оплати праці не приваблює на роботу висококваліфікованих робітників.

Головними критеріями оцінки роботи житлово-комунальної галузі є якість обслуговування, комфортність та споживчі фактори, яким надається перевага на противагу економічним показникам.

З метою підвищення ефективності обслуговування населення  у 2017 році вживалися заходи:

-   налагодження  належного контролю за наданням житлово-комунальних послуг;

-   впроваджування ефективного  енергозберігаючого   обладнання;

-   оснащення будинків  загально будинковими приладами обліку тепла;

-   ремонт та реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж.

Фінансування Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни у 2017 році здійснювалося  за рахунок місцевого  бюджету, державного бюджету, коштів підприємств житлово-комунального господарства міста, а також інвестицій.

Основними здобутками у 2017 році являється:

- Утримання, ремонт житлового фонду комунальної власності, благоустрій прибудинкових територій, енергозбереження:

- капітальний ремонт приміщень за адресою Соборна, 13, площа 246,8 м2, вартість виконаних робіт 1 280,611 тис. грн., виконавець робіт ФОП Наливайко Ю.В.;

- капітальний ремонт ліфтів по вул. Гетьмана Мазепи, 51а, п.1,2,3, - 3 ліфти, вартість виконаних робіт 222,248 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Міськсумиліфт»;

- капітальний ремонт напівпідвального приміщення архіву по вул. Миколаївській, 12, площа 98 м2, вартість виконаних робіт 99,124 грн., виконавець робіт ФОП Грищенко В.М.;

- придбання покрівельного матеріалу для ремонту дахів житлових та котелень комунальної власності (200 рулонів) вартість матеріалу 74,600 тис.грн.;

- капітальний ремонт туалету в Парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, вартість виконаних робіт 44,267 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж гуртожитку по вул. Римаренків, 8, вартість виконаних робіт 69,921 тис.грн. виконавець робіт ФОП Іщенко С.М.;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи каналізації житлового будинку №6 по 1-му пров. Римаренків, протяжністю 86 м/п., вартість виконаних робіт 21,333 тис.грн., виконавець робіт ФОП Наливайко Ю.В.;

- капітальний ремонт запірної арматури каналізаційної мережі по вул. Залізнична, вартість виконаних робіт 149,814 тис.грн., виконавець робіт ФОП Іванов О.О.;

- капітальний ремонт м'якої покрівлі даху по вул. Руденка, 8а, площа 575 м2, вартість виконаних робіт 291,088 тис.грн,. виконавець робіт ФОП Наливайко Ю.В.;

- капітальний ремонт зливної водостічної системи по б-р. Свободи, протяжність 165 м/п., вартість виконаних робіт 248,127 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- придбання двох тракторів Белорус 320.4 М для комунального підприємства  «Комбінат комунальних послуг», вартість 569 990 грн ;

- придбання навісного обладнання для тракторів Белорус 320.4 М, вартість 96 000 грн.

- Централізоване теплопостачання:

За звітний період КП «Ромнитеплосервіс» на оновлення основних засобів витратило  54,8 тис. грн., у тому числі:

- ремонт,  ревізію та заміну запірної арматури в котельнях  підприємства та на тепломережах на суму 10,8 тис. грн.;

- ремонт димососа  із заміною підшипників  на котельні за адресою: вул. Прокопенка, 43 на суму 13,0 тис. грн.;

- ремонт покрівель котелень підприємства на суму 8,0 тис. грн.;

- заміну 2 теплообмінників і промивку всіх  теплообмінників модулів нагріву  міні-котельні за адресою: вул. Дудіна,1 вартістю 3,0 тис. грн.,

- заміну аварійної тепло-мережі  від котельні за адресою:  вул. Щербакова,14: ТК15–ТК16 (довжина 160 м,  Ду 159) вартістю 20,0 тис. грн.

По комунальному підприємству «Ромникомунтепло»РМР» у 2017 році виконано капітальний ремонт тепломережі до будинку по вул. Коржівська, 109, протяжність 145 м/п., вартість виконаних робіт 73,393 грн.

3. Централізоване водопостачання та водовідведення.

Головним ресурсом для міської системи водопостачання є один Процівський водозабір, власником якого є міська рада, а балансоутримувачем – управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради.

Для забезпечення населення міста безперебійним постачанням води управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради у 2017 році було виконано роботи та придбано обладнання:

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Партизанська та Терновецька протяжність мережі 270м/п., вартість виконаних робіт 68,932 тис.грн. виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Дудіна протяжність мережі 350 м/п., вартість виконаних робіт 118,827 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Монастирська заміна металевих фасонних частин, вартість виконаних робіт 25,596 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Прокопенка, протяжністю 87 м/п.,  вартість виконаних робіт 233,122 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Маяковського (виготовлення ПКД), вартість виконаних робіт 21,787 тис.грн.;

- насос для артезіанської свердловини ЕВВ 8-40-90, на суму 15 822,00 грн.;

- насос ЕВВ-8-40-90 на суму 16 521,00 грн;

- насос ЕВВ-8-40-90 на суму 16 521,00 грн.

У вересні місяці 2017 року було запущено станцію знезалізнення, що суттєво покращило якість води в централізованій мережі.

В 2017 році було проведено ремонт та будівництво таких об’єктів централізованого водовідведення:

- капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по б-р. Шевченка, 14, протяжністю 12 м/п., вартість виконаних робіт 9,686 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж на Процівському водозаборі, протяжністю 78 м/п., вартість виконаних робіт 75,773 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. Полтавська, три резервуари для каналізаційних стоків, вартість виконаних робіт 141,626 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул. Горького до КНС-1 протяжністю 267 м/п на суму 1 430 107,00 грн. ФОП Іванов О.О.;

- будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста (вул. Соборна), загальною вартістю 1 949 698 грн.

Для вирішення питання з відкритими каналізаційними люками в 2017 році було придбано:

- люк чавунний каналізаційний важкий тип В - 6 шт, люк бетонний ЛБЗ 4 - 10 шт, на суму 20 000,00 грн;

- люк чавунний 9 шт. та 5 шт. – залізобетонних, на суму  39 999, 00 грн.

4. Благоустрій територій загального користування.

Вивезенням та захороненням твердих побітових відходів в  місті займається Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради. Для покращення ситуації в місті з побутовими відходами проводяться роботи по облаштуванню контейнерних майданчиків та  придбання контейнерів для роздільного збору відходів.

В 2017 році управлінням житлово-комунального господарства було придбано 10 контейнерів для сміття, на загальну суму 69 789,00 грн.

Важливим питанням у сфері поводження з ТПВ є впровадження роздільного збору сміття. 16.08.2017 року було прийнято рішення виконавчим комітетом міської ради «Про надання дозволу на укладення договору з розміщення контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів», відповідно до якого фізичній особі-підприємцю Денешку А.В. надано дозвіл на укладення договору з розміщення контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів.

Потребує значної уваги питання освітлення міста. З кожним роком зростає сума витрат на поточні ремонти та утримання об’єктів зовнішнього освітлення міста, які необхідно оновлювати. Місто потребує будівництва та реконструкції трансформаторних, що дасть можливість збільшити мережі зовнішнього освітлення та охопити всі вулиці наседеного пункту. За 2017 рік виконано:

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Коржівська, Лермонтова, Миколаївська, Соборна, Пирогова, Петропавлівська, Першотравнева, А. Йоффе, б-р Московський, по 1-му пров. Маяковського, 2-му пров. Франка та в парку культури та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка, загальна сума 128 384,27 грн.

Придбано світильників вуличного освітлення та енерголамп на суму 153 337,00 грн.

Щороку у весняний і осінній періоди в області триває всеукраїнська  акція «За чисте довкілля». У рамках акції проводяться роботи з прибирання територій, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, висадження дерев, кущів, квітів.

Для поліпшення ситуації в місті з безпритульними тваринами з місцевого бюджету було витрачено 14 978,12 грн на стерилізацію бродячих собак.

За 2017 рік на ремонт доріг комунальної власності витрачено 15 340,4 тис.грн. з місцевого бюджету. За ці кошти проведено капітальний ремонт 8 тис. м2 дорожнього покриття (вул. Терновецька, Київська, Дудіна, Гетьмана Мазепи) та здійснено поточний ремонт 14 тис. м2 вуличної мережі міста (профілювання, грейдерування, підсипка, ямковий ремонт).

Але не зважаючи на проведену роботу питання галузі житлово-комунального господарства досить болюче для населення нашого міста, адже існує багато недоробок та проблем у її розвитку.

Начальник управління

житлово-комунального господарства		                         М.М. Губка

Погоджую

Заступник міського голови                                                            Є.С. Лузан

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Роменської міської ради

«Про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки»

Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд міської ради пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2 статті 34 розділу 1 Регламенту роботи Роменської міської ради, затвердженого рішенням міської ради сьомого скликання від 24.11.2015, оскільки в підготовці рішення використовувалася інформація за 2017 рік.

Для оперативного вирішення питання даний проект рішення необхідно розглянути на сесії міської ради, яка відбудеться 24.01.2018 року.

На підставі вищевикладеного просимо розмістити проект рішення на офіційному веб-сайті міста.

Начальник  управління

житлово - комунального господарства

Роменської міської ради							         М.М. Губка

Погоджено

Заступник міського голови                               		                                  Є.С. Лузан