ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Дата розгляду: 26.08.2015

Про стан виконання  рішення шістдесят шостої сесії Роменської міської ради від 28.01.2015 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки(додається).

- Залишити на контролі рішення шістдесят шостої сесії Роменської міської ради  від 28.01.2015.

Розробник проекту: Шевченко О.П., начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються до 21.08.2015 за телефоном 2-17-78 або на електронну адресу uzhkg_romny@ukr.net

Інформація

про стан виконання Програми реформування житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки, яка затверджена рішенням шістьдесят п’ятої  сесії Роменської міської ради від 28.01.2015 року, розроблена і спрямована на розв'язання проблем та забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста Ромни.

Програма об’єднує ряд діючих міських програм житлово-комунальної галузі, що мають спільні напрямки реалізації,  «Програма підвищення енергоефективності в м. Ромни на 2011-2015 роки.», «Програма міста Ромни «Питна вода України на 2006-2020роки», «Комплексна програма охорони навколишнього середовища м. Ромни до 2015 року», «Програма освітлення м.Ромни на 2012-2015роки», «Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік та основні напрямки розвитку міста 2016-2017 роки».

Метою Програми є реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

На виконання основних завдань Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства у 2015 році передбачено:

- Утримання, ремонт житлового-фонду комунальної власності, благоустрій прибудинкових територій, енергозбереження:

- капітальний ремонт м’якої покрівлі будинку по вул. Гетьмана Мазепи -130,00 тис. грн.;

- капітальний ремонт водопровідної мережі у будинку 29 по бульвару Шевченка – 27,021 тис. грн.;

- капітальний ремонт адміністративного приміщення УЖКГ по вул. Луценка,19 (проведення заходів енергозбереження) -70,00 тис.грн.;

- капітальний ремонт приміщення архіву(сховище)- -53,00 тис.грн.;

- капітальний ремонт ліфтів -  820,00 тис.грн.;

- реконструкція трансформаторних підстанцій – 250,00 тис.грн..

- Централізоване водопостачання та водовідведення:

- будівництво станції знезалізнення води на Процівському водозаборі- 330,11802 тис.грн.;

- будівництво магістральної водопровідної мережі від вул. Крупської до вул. Артема – 355,00 тис.грн.;

- придбання насосів на артезіанські свердловини на Процівському водозаборі – 41,627 тис.грн.

- Благоустрій територій загального користування, комунальне господарство:

- покіс трави – 100,00 тис.грн.;

- знесення аварійних дерев  - 44,00 тис.грн.;

- ремонтування та технічне обслуговування електричного устаткування – 150,00 тис. грн.;

- збирання безпечних відходів, непридатних до вторинного використання (збирання  та вивезення ТПВ)  - 99,920 тис.грн;

- послуги щодо очищування (утримання об’єктів благоустрою міста) – 194,780 тис. грн.;

- Дорожнє господарство:

- капітальний ремонт автомобільної дороги по  вул. Гетьмана Мазепи – 782,004 тис. грн.:

- капітальний ремонт автомобільної дороги  по вул. Залізнична – 650,00 тис.грн.

Одним із головних  завдань Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни являється  залучення інвестицій і співробітництво з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями.

На сьогодні  підписано договір  про співпрацю між Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat Consulting Ltd.)/проект «Підтримка децентралізації в Україні (ДЕСПРО) та Роменською міської радою  з метою  досягнення поліпшення якості централізованого водопостачання населення нашого міста. Договір передбачає надання цільової безповоротної допомоги Роменській міській раді  у розмірі один мільйон гривень  для виконання комплексу заходів з покращення водопостачання.